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ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ


от 25 августа 2026 года                                                                                                      № 72


О перспективах развития Духовно-
[bookmark: _GoBack]Просветительского Центра г. Югорска


Рассмотрев информацию Югорской Епархии Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви,


ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:


1. Принять к сведению информацию о перспективах развития Духовно-Просветительского Центра г. Югорска (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.




Председатель Думы города Югорска                                                    Е.Б. Комисаренко


















«25» августа  2026 года
 (дата подписания)
Приложение 
к решению Думы города Югорска
от 25 августа 2026 года № 72


О перспективах развития Духовно-
Просветительского Центра г. Югорска

Работы по строительству Духовно Просветительского Центра в г. Югорске велись с 2017 по 2022 года по утвержденному проекту. Заказчиком строительства является главный и единственный учредитель АНО «Светоч» - Югорская епархия. Подрядчиком объекта с 2017 по 2022 гг. был ООО «Спецстрой» Югорск, которая в данное время проходит процедуру банкротства. Степень готовности объекта – 75%.
Для вновь образованной в 2015 г. Югорской епархии потребность в строительстве духовно-просветительского центра вызвана расширением деятельности социального служения, активизацией миссионерской и образовательной деятельности на территории Югорской Епархии. Югорская Епархия является организатором значимых культурных, патриотических, образовательных мероприятий, проходящих на территории нескольких муниципальных образований, входящих в её состав: фестиваль «Пасха Красная», молодежный конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», фестиваль колокольного звона, Кирилло-Мефодиевские чтения и другие. Для организации своей деятельности в данных направлениях перед Епархией остро встал вопрос отсутствия необходимых помещений.
Для строительства духовно-просветительского центра в г.Югорске АНО «Светоч» приняла участие в программе предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям. В 2017 году была предоставлена субсидия из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2017 г. № 134 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности».
Назначение: в здании Духовно-просветительского центра г. Югорска по завершении строительства будет располагаться Епархиальное управление и помещения для проведения мероприятий духовно-просветительской направленности.
В период с октября 2024 г. по май 2025 г. проведено четыре совещания с привлечением администрации г. Югорска и градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» касательно вопросов возобновления строительно-ремонтных работ в ДПЦ.
В июне 2026 года Югорская епархия из своих средств наняла бригаду электриков, которые начали монтаж электрики в цокольном этаже. На сентябрь 2026 года запланированы отделочные работы в цокольном этаже, также за свои средства.
В июле 2026 года администрация города Югорска благотворительно установили канализационный септик (бочку) возле здания для временного обеспечения нужд работников.
В настоящее время есть договоренности с администрацией города о проведении работ по монтажу коммуникаций, подключения здания к системе водоснабжения, водоотведения, планируются работы по монтажу систем энергоснабжения, пожарной сигнализации.
На данном этапе ведутся переговоры по источникам финансирования для продолжения работ по внутренней, чистовой отделке здания.
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