Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по  отсыпке песком 3 и 4 сектора на городском кладбище в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, западная часть города Югорска на выезде в п. Пионерский

Кадастровый номер 86:22:0001004:118

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 11.09.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Описание видов работ:

-  перевозка песка из карьера до объекта;

- планировка площадей: механизированным способом

Порядок выполнения работ:

Подрядчик обязан произвести фотофиксацию перед началом работ и окончанием работ на объекте не менее чем с четырех точек каждой зоны.

Время проведения работ не ранее 7-00 часов и не позднее 21-00 часов, в выходные дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

Обеспечить сохранность имущества третьих лиц (надмогильные сооружения) и объектов благоустройства кладбищ и мемориалов в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков при исполнении обязательств.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим Российским законодательством, согласно строительным нормам и правилам, нормативным документам, регламентирующим производство строительных работ, с использованием материалов, соответствующих ГОСТам и ТУ.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, безопасности дорожного движения, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан о соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004.91.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке песком 3 и 4 сектора на городском кладбище №3 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка песком 3-го сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-15-1-01-0008 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км // перевозка песка из карьера до объекта | т | 461,43 | 1 | 461,43 |  |  | 218,68 |  | 100 905,51 |
|  |  | Объем=307,62*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 905,51 |
| 2 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,61525 | 1 | 0,61525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=615,25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,51681 |  |  |  |  | 422,37 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,307625 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 494,18 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,307625 |  |  | 817,25 |  | 251,41 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,209185 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 707,62 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,209185 |  |  | 817,25 |  | 170,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,37 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 380,13 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 173,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,16 |  | 2 177,47 |
| 3 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 307,62 | 1 | 307,62 |  |  | 192,00 |  | 59 063,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 063,04 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Отсыпка песком 3-го сектора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 592,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,80 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,37 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 063,04 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 905,51 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 146,02 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 240,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,80 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,37 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 063,04 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,13 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,17 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 905,51 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,37 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,13 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,17 |
|  |  | Всего по разделу 1 Отсыпка песком 3-го сектора |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 146,02 |
| Раздел 2. Отсыпка песком 4-го сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02-15-1-01-0008 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км // перевозка песка из карьера до объекта | т | 960,75 | 1 | 960,75 |  |  | 218,68 |  | 210 096,81 |
|  |  | Объем=1281*0,5*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 096,81 |
| 5 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1,281 | 1 | 1,281 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1281 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,07604 |  |  |  |  | 879,40 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,6405 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 1 028,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,6405 |  |  | 817,25 |  | 523,45 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,43554 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 1 473,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,43554 |  |  | 817,25 |  | 355,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 381,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,40 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 791,46 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 360,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 539,16 |  | 4 533,66 |
| 6 | калькуляция | Песок природный для строительных работ | м3 | 640,5 | 1 | 640,5 |  |  | 192,00 |  | 122 976,00 |
|  |  | Объем=1281*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 976,00 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Отсыпка песком 4-го сектора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 454,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502,25 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,40 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 976,00 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 096,81 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 606,47 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 509,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 502,25 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,40 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 976,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,46 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,55 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 096,81 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,40 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,46 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,55 |
|  |  | Всего по разделу 2 Отсыпка песком 4-го сектора |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 606,47 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 047,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 704,05 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301,77 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 039,04 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 002,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 752,49 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 750,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 704,05 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 039,04 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 171,59 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,72 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 002,32 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301,77 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 171,59 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,72 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |