[image: image1.png]



ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2025 года                                                                                                        № 48
	Об итогах отопительного сезона 2024 – 2025 и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов
	


Рассмотрев информацию администрации города Югорска об итогах отопительного сезона 2024 – 2025 и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2024 – 2025 и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска 



          Е.Б. Комисаренко

«24» июня 2025 года
(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 24 июня 2025 года № 48
Информация

об итогах отопительного сезона 2024 – 2025 и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов
Отопительный сезон 2024-2025 годов на территории города Югорска начался 02.09.2024 в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 23.08.2024 № 1419-п «О начале отопительного периода 2024- 2025 годов».
Постановлением администрации города Югорска от 11.08.2023 № 1098-п «О мерах по подготовке муниципального образования городской округ Югорск к отопительному периоду» утверждены:

· план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Югорска с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

· механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения города Югорска;

· порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения города Югорска.

В единой теплоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» создан неснижаемый запас материально-технических ресурсов, сформировано 11 аварийно-восстановительных бригад штатной численностью 58 человек. В распоряжении бригад находится 8 единиц техники, в том числе 1 единица снегоуборочной техники и 1 автономный источник тепловой энергии. 

На сегодняшний день предприятия жилищно-коммунального комплекса города Югорска с задачей бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами справились. В течение отопительного периода аварии не зафиксированы, все объекты теплоснабжения функционировали стабильно.

В период прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов на тепловых сетях города Югорска зафиксирован 151 инцидент, в том числе 100 инцидентов на ветхих сетях теплоснабжения, запланированных к выводу из эксплуатации в рамках Программы по переводу индивидуальных жилых домов, расположенных на территории города Югорска на индивидуальное отопление, утвержденной постановлением администрации города Югорска от 07.06.2023 № 757-п «Об утверждении программы «Перевод индивидуальных жилых домов, расположенных на территории города Югорска на индивидуальное отопление на 2023-2025 годы», в том числе:

· ул. Калинина;

· ул. Дружбы Народов;

· ул. Механизаторов;

· ул. Советская;

· ул. Клары Цеткин;

· ул. Таежная;

· ул. Титова.

Постановлением администрации города Югорска от 16.05.2025 № 842-п «Об окончании отопительного периода 2024-2025 годов» утверждена дата окончания отопительного периода 2024-2025 годов на территории города Югорска не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 02.06.2025 года.

На сегодняшний день на территории города Югорска утверждены планы мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии и размещены на официальных сайтах организаций, а также на официальном сайте администрации города Югорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приложением № 1 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
Главой города Югорска 15.05.2025 утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов на общую сумму 663 миллиона рублей. Планом предусмотрено выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду:

· 103 километра сетей коммунального комплекса;

· 142 объекта коммунального комплекса;

· 843 квадратных километра жилищного фонда.

Приказом Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска от 15.05.2025 № 73 «Об организации контроля за выполнением мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов муниципального образования городской округ Югорск» утверждены ответственные лица за подготовку к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Также проведено 6 совещаний с организациями, подлежащими проверке и оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В рамках мероприятия 2.1 «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – соглашение) на сумму 258 миллионов рублей (в том числе из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 220 миллионов рублей, из бюджета города Югорска – 38 миллионов рублей
В рамках заключенного соглашения проведены торги и определены подрядные организации, однако выделенных средств хватает на выполнение 2-х объектов: 

· «Капитальный ремонт (с заменой) участков сетей водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения по улице Калинина и Титова в городе Югорске» протяженностью 2 713 метров на сумму 131 миллион рублей, подрядная организация общество с ограниченной ответственностью «Альпина 86»;

· «Капитальный ремонт (с заменой) участков сетей холодного водоснабжения по улице Труда, переулку Ясный, переулку Калинина, улице Новая, улице Советская, улице Таежная в городе Югорске» протяженностью 1 260 метров на сумму 122 миллиона рублей, подрядная организация общество с ограниченной ответственностью «Альпина 86».

Кроме того, в 2025 году в городе Югорске ведутся работы по капитальному ремонту муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» по улице Садовая, 1Б, с последующим выполнением благоустройства и строительства спортивного ядра. До выполнения данных работ необходимо выполнить ремонт участка сетей по объекту «Капитальный ремонт (с заменой) участков подводящих сетей тепловодоснабжения от тепловой камеры 14-31 до тепловой камеры 14-32 (пожарный гидрант) по улице Свердлова, включая подводящие сети до улицы Садовая, включая подводящие сети до улицы Садовая, 1Б и улицы Свердлова, 12 в городе Югорске» протяженностью 1 474 метра на сумму 39 миллионов рублей.

Также в 2025 году в городе Югорске планируется проведение работ по реконструкции автомобильной дороги по улице 40 лет Победы (2 этап). Перед выполнением работ необходимо заменить участок сетей по объекту «Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения по улице 40 лет Победы в городе Югорске» протяженностью 1 659 метров на сумму 28 миллионов рублей.

В связи с чем, Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 23.05.2025 направлен запрос о рассмотрении возможности увеличения суммы соглашения до 354 миллионов рублей на 95 миллионов рублей, в том числе из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 81 миллион рублей, из бюджета города Югорска – 14 миллионов рублей.
В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», реализуемого в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни», между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – соглашения) на общую сумму 181 миллион рублей.
На территории города Югорска в 2025 году будут выполнены работы по капитальному ремонту (с заменой) магистрального водовода от водоочистных сооружений до водозаборных скважин в городе Югорске протяженностью 15 километров на общую сумму 162 миллиона рублей.

