[image: image1.png]



ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2025 года                                                                                                     № 96
О завершении строительства проекта 

«Благоустройство центрального 

городского сквера «Северное сияние» 

по улице Ленина (победителя 

Всероссийского конкурса по созданию

 лучших проектов формирования 

комфортной городской среды в 2024 году)
Рассмотрев информацию администрации города Югорска о завершении строительства проекта «Благоустройство центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина (победителя Всероссийского конкурса по созданию  лучших проектов формирования комфортной городской среды в 2024 году),

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:


1. Принять к сведению информацию о завершении строительства проекта «Благоустройство центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина (победителя Всероссийского конкурса по созданию  лучших проектов формирования комфортной городской среды в 2024 году) (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска

    
                     Е.Б. Комисаренко
«19» декабря 2025 года
   (дата подписания)         
Приложение

к решению Думы города Югорска

от 19 декабря 2025 года № 96
Информация

о завершении строительства проекта «Благоустройство центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина (победителя Всероссийского конкурса по созданию  лучших проектов формирования комфортной городской среды в 2024 году)
Город Югорск в 2024 году стал победителем во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства территории центрального городского сквера «Северное сияние».

На реализацию проекта–победителя направлены средства в размере 394 578,5 тыс. рублей, в том числе, из средств федерального бюджета 90 235,3 тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа – 203 899,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета 100 443,6  тыс. рублей.
Кроме того, в реализацию проекта вложены внебюджетные средства на выполнение работ по устройству кафе и аттракциона «Монорельс»  в сумме 35 819,7 тыс. рублей.

Проектные работы стоимостью 801,2 тыс. рублей выполнены Обществом с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра».

Работы по благоустройству территории выполнены подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Дружба Н», стоимость работ по контракту составила 375 227,4 тыс. рублей.

Изготовление и монтаж детской площадки «Башня» выполнены Индивидуальным предпринимателем Бевз В.В., стоимость по контракту -  18 549,9 тыс. рублей.
За счет средств бюджета выполнено устройство уникальных малых архитектурных форм:
· перголы большая и маленькие;
· площадка с деревянным настилом, арт-объект «Северное сияние»;
· скамейки различной конфигурации, урны;
· детские площадки (скалодром, качели, песочница, башня, различные игровые элементы).
Также за счет бюджетных средств выполнено устройство сцены большой и малой, с навесами, амфитеатром, хозяйственным блоком, устройство озеленения с посадкой деревьев, наружного освещения, системы видеонаблюдения, четырех искусственных водоемов, дорожек из тротуарных плиток, санитарного блока. 

Кроме работ, которые предусмотрены конкурсной заявкой, для обеспечения функционирования сквера дополнительно выполнены работы по устройству инженерных сетей, ремонту ограждения и устройству входных групп. На выполнение данных работ направлены средства в размере 27 773,5 тыс. рублей (в том числе средства по исполнению наказов избирателей Депутатам Думы города Югорска в сумме 10 500,0 тыс. рублей).

30.10.2025  года проведена общественная приемка объекта, 15.11.2025 – сквер официально открыт для жителей города Югорска.

18.11.2025 года на Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» глава города Югорска А.Ю. Харлов представил отчет о реализации проекта, который был утвержден Комиссией под председательством Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Р.Н. Кухарука.










