[image: image1.png]



ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2025 года                                                                                                    № 79
О результатах капитального
и текущего ремонта объектов 
бюджетной сферы в 2025 году 

и планах на 2026 год
Рассмотрев информацию администрации города Югорска о результатах  капитального и текущего ремонта объектов бюджетной сферы в 2025 году и планах на 2026 год,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о результатах  капитального и текущего ремонта объектов бюджетной сферы в 2025 году и планах на 2026 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска

                                Е.Б. Комисаренко
«25» ноября 2025 года

(дата подписания)  

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 25 ноября 2025 года № 79
Информация

о результатах  капитального и текущего ремонта объектов бюджетной сферы в 2025 году и планах на 2026 год

Используемые сокращения:
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение

СОШ – средняя общеобразовательная школа

ООО – общество с ограниченной ответственностью

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

МАУ – муниципальное автономное учреждение

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Автономный округ – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

1. Муниципальные объекты образования
По капитальному ремонту объектов образования в 2025 году выполнено:
· работы по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» (подрядная организация ООО «Дружба Н»), на реализацию проекта направлены средства в размере 432 309,3 тыс. рублей (с учетом поставки оборудования), в том числе средства федерального бюджета 62 247,6 тыс. рублей, средства бюджета автономного округа 317 813,7 тыс. рублей, средства бюджета города Югорска 52 248,0 тыс. рублей. В ходе выполнения капитального ремонта выполнено устройство  подъемника для маломобильных групп населения стоимостью 7 194,7 тыс. рублей;
· заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта корпуса № 4 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка», стоимость работ 3 700,0 тыс. рублей, исполнение ожидается в 2026 году.
В 2026 году планируется выполнить проектные работы по капитальному ремонту зданий МБОУ «Гимназия» и МБОУ «СОШ №6», на эти цели в 2026 году предусматривается 11 000,0 тыс. рублей.

По текущему ремонту объектов образования в 2025 году выполнено:
· в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» корпус 1 выполнен ремонт группы №2: замена покрытий полов 156,7 кв. м, окрашивание потолков 155,6 кв. м., окрашивание стен 346,6 кв. м. и замена облицовки стен из плитки 35,1 кв. м., замена 3 унитазов, 3 раковин, замена 10 дверей и 3 окон между помещениями - стоимость работ составила 2 295,2 тыс. рублей;
· в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» 2 корпус выполнен ремонт водосточной системы: замена покрытия кровли  250 кв. м., паро- и гидроизоляции, ограждения кровли, ремонт водосточной системы и устройство водоотводных лотков под водосточными трубами  - стоимость работ 1 557,3 тыс. рублей;
· ремонт охранной системы в помещении контрольно-пропускного пункта МБОУ «СОШ №5», выполнена замена оборудования - стоимость 1 328,0 тыс. рублей.

В 2025 году продолжено проведение ремонтных работ текущего характера, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. На реализацию данных мероприятий в бюджете города Югорска предусмотрено 5 136,1 тыс. рублей по следующим направлениям:

· обеспечение пожарной безопасности – 1 444,1 тыс. руб.;
· обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и устранение предписаний надзорных органов - 3 692,0 тыс. руб.

В целях обеспечения пожарной безопасности:

· в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» приобретены порошковые огнетушители;
· разработана проектно-сметная документация на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления людьми при пожаре для двух зданий МБОУ «СОШ № 5» в Югорске-2.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и устранения предписаний надзорных органов проведены следующие ремонтные работы:

· в МБОУ «Гимназия» ремонт столовой и крыльца столовой;
· в МБОУ «СОШ № 5» (Югорск-2) ремонт пола, туалетных комнат на 1 и 2 этажах;
· в МБОУ «СОШ № 6» ремонт стен лестничных площадок 1, 2, 3 этажей;
· в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (корпус 1 по ул. Спортивная, д. 40) ремонт облицовки здания из керамогранита;
· в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» отремонтирован потолок в игровой комнате группы № 14 (корпус № 3 по ул. Уральская, 16а) и два крыльца (корпус № 1 по ул. Менделеева, 63);
· в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» установлены новые перегородки в санитарных комнатах двух возрастных групп, выполнен ремонт системы отопления (корпус 4 по ул. Буряка, 6), отремонтирована кровля (замена болтов крепления, герметизация отверстий креплений ограждения по периметру (корпус 1 по ул. Мира 18/4), выполнен ремонт крыльца и кровли входной группы (корпус 3 по ул. Геологов, 21).

В 2026 году продолжатся ремонтные работы текущего характера:

· в МБОУ «СОШ № 5» (Югорск-2) ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления людей при пожаре в двух зданиях;
· в дошкольных образовательных учреждениях ремонт групповых помещений.

2. Муниципальные учреждения культуры 

В 2025 году выполнены работы по ремонту кровли входной группы дискотечного зала МАУ «Центр культуры «Югра–Презент» площадью 45 кв. м. из поливинилхлоридной мембраны с утеплением и гидроизоляцией,  стоимость работ составила 785,7 тыс. рублей.
В 2025 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта здания МАУ «ЦК «Югра-презент» в городе Югорске, стоимость работ 5 500 тыс. рублей, результат ожидается в 2026 году.
Самостоятельно учреждения культуры выполнили следующие виды работ:

1. МБУ ДО «Детская школа искусств».
1) На оснащение и ремонт в бюджете города Югорска предусмотрены средства в сумме 879,6 тыс. рублей, за счет этих средств выполнено:
· замена узла учета в здании по адресу улица Никольская, 7А, стоимость работ 321,2  тыс. рублей;
· частичный ремонт кровли здания по улице 40 лет Победы, 12, стоимость работ 62,7 тыс. рублей;
· приобретены строительные материалы для проведения косметического ремонта в здании по улице 40 лет Победы, 12 (плитка для ремонта крыльца центрального и эвакуационного выхода, линолеум в холл 1 этажа, краска, панели, плинтуса) на сумму 495,7 тыс. рублей.
2) За счет средств от приносящей доход деятельности на приобретение строительных материалов направлено 50,0 тыс. рублей.
2. МАУ «Центр культуры «Югра-презент».

1) Выполнен текущий ремонт фойе на сумму 98,0 тыс. рублей за счет собственных средств учреждения.
В 2026 году планируется выполнить следующие работы:

1. МБУ ДО «Детская школа искусств» (454,9 тыс. рублей):
· ремонт кровли художественного отделения по ул. Никольская, 7А;
· ремонт стен выхода на эвакуационную пожарную лестницу между третьим и мансардным этажами художественного отделения по ул. Никольская, 7А;
· установка навеса над входом в подвальное помещение здания по ул. Никольская, 7А;
· замена оборудования системы «Стрелец-мониторинг» по ул. Никольская, 7А.

2. МБУ «Музей истории и этнографии» (545,0 тыс. рублей):
· ремонт кровли выносной части здания;
· ремонт крыльца запасного выхода;
· замена линолеума внутренних коридоров, кабинета.

2) Муниципальные учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики
В 2025 году работы по капитальному ремонту не производились, по текущему ремонту выполнены работы по ремонту кровли здания МБУ ДО «Спортивная школа «Центр Югорского спорта» площадью 392,98 кв. м. с заменой утепления и устройством дополнительной герметизации стыков профлиста, стоимость работ составила 2 521,1 тыс. рублей.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Центр Югорского спорта» самостоятельно выполнило в 2025 году следующие виды ремонтных работ:

· перенос приточного воздуховода системы вентиляции – 350,0 тыс. рублей;
· установка клапанов системы дымоудаления– 199,9 тыс. рублей;
· окрашивание пожарных лестниц – 378,5 тыс. рублей;
· увеличение ограждения на «Умной» площадке – 550,1 тыс. рублей;
· замена трубопровода горячего водоснабжения – 593,9 тыс. рублей;
· ремонт спортивной площадки по ул. Газовиков, 6 – 307,6 тыс. рублей.

На 2026 год запланировано выполнение следующих работ:

· циклевка и покрытие лаком паркетной доски в универсальном и универсально – тренировочном зале учреждения - 1 480,0 тыс. рублей;
· присоединение к сетям водоснабжения санитарного блока на хоккейном корте по ул. Ленина – 881,8 тыс. рублей;
· ремонт тренерской (замена ограждающей конструкции, утепление фасада и потолка, замена окон и линолеума, частичная замена внутренних стеновых панелей, замена ограждающих конструкций) по улице Садовая – 638,2 тыс. рублей;
· бетонирование основания для установки тренажёрно-турникового комплекса на спортивной площадке по ул. Садовая - 1 000,0 тыс. рублей.
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» выполнило работы по ремонту помещений цокольного этажа здания, расположенного по ул. Ленина 41, для размещения военно-патриотического клуба «Ратник» за счет средств депутатского фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 660,4 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников в 2025 году проведены следующие работы:

· текущий ремонт тамбура, крыльца с заменой плитки, фойе 1 этажа для размещения общественного пространства кафе «Коперник» в здании МАУ «Молодежный центр «Гелиос» по ул. 40 лет Победы, 11;
· текущий ремонт лестничного марша и входной группы в здании по ул. Ленина, 29 (вход в помещения Росгвардии);
· текущий ремонт цокольного помещения в здании Ленина, 41, замена электроприборов, ремонт сантехники;
· текущий ремонт кровли, системы отопления в гараже по ул. Геологов, 9;
· текущий ремонт помещений городской бани по ул. Свердлова, 7.

За счет внебюджетных источников в 2026 году запланировано проведение следующих работ:

· текущий ремонт коридоров и входной группы ул. Ленина, 29;
· оборудование пространства для проведения квестов по ул. Садовая, 44;
· оборудование подкастной по ул. 40 лет Победы, 11;
· текущий ремонт ступеней центрального крыльца по ул. Спортивная, 2.










