##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2012                                                                                                  № 3094

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 01.12.2011 № 2779

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 10.10.2012 № 2560 «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах»

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779                    «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы» (с изменениями от 22.08.2012 № 2073) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы разделы «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы», «Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности)» изложить в новой редакции (приложение 1)

1.2. Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 2 «Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 – 2016 годы» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Глава администрации

города Югорска                                                                                                                  М.И. Бодак

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 28 ноября 2012  № 3094

| Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы | 1. Увеличение производительности водоочистных сооружений с 13 600 м3/сут. до 15 000 м3/сут. 2. Увеличение производительности канализационных очистных сооружений с 7000 м3/сут до 14000 м3/сут. 3. Увеличение мощности котельных на 49,5 МВт. 4. Увеличение протяженности инженерных сетей: - Сетей электроснабжения на 13 291 м - Сетей газоснабжения на 12 049 м - Сетей водоснабжения на 23 923 м - Сетей канализации на 36 573 м - Сетей теплоснабжения на 1 458 м |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | на реализацию Программы планируется направить 376 234,8 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 295 312,7 тыс. руб. 2013 год – 8 570 тыс. руб. 2014 год – 5 061 тыс. руб. 2015 год – 3 800 тыс. руб. 2016 год – 63 491,1 тыс. руб. Из бюджета автономного округа – 281 566,1 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 281 566,1 тыс. руб. Из бюджета города Югорска – 94 668,7 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 13 746,6 тыс. руб. 2013 год – 8 570 тыс. руб. 2014 год – 5 061 тыс. руб. 2015 год – 3 800 тыс. руб. 2016 год – 63 491,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Сокращение числа аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,48 на 1 километр сетей; 2. Увеличение площади земельных участков обеспеченных инженерными сетями: сетями электроснабжения на 106 га сетями газоснабжения на 208 га сетями водоснабжения на 120 га сетями канализации 218 га сетями теплоснабжения 44 га |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 28 ноября 2012  № 3094

Приложение 1

Система показателей,

характеризующих результаты реализации программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Производительность водоочистных сооружений, м3/сут. | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 15000 | 15000 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений, м3/сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 |
| 3 | Мощность котельных МВт | 20,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Протяженность сетей электроснабжения, м | 853 410 | 854 992 | 856 762 | 858 204 | 860 304 | 866 701 | 866 701 |
| 5 | Протяженность сетей газоснабжения , м | 130 100 | 130 788 | 138 395 | 138 395 | 138 395 | 142 149 | 142 149 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения, м | 250 200 | 251 503 | 263 529 | 265 543 | 265 543 | 274 123 | 274 123 |
| 7 | Протяженность сетей канализации, м | 197 100 | 199 706 | 208 486 | 218 228 | 218 228 | 233 673 | 233 673 |
| 8 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 107 100 | 107 638 | 108 558 | 108 558 | 108 558 | 108 558 | 108 558 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Число аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,48 на 1 километр сетей | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями электроснабжения, га | 1682 | 1717 | 1731 | 1736 | 1749 | 1788 | 1788 |
| 3 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями газоснабжения , га | 1682 | 1717 | 1777 | 1777 | 1777 | 1890 | 1890 |
| 4 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями водоснабжения, га | 1443 | 1482 | 1523 | 1528 | 1528 | 1563 | 1563 |
| 5 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями канализации, га | 1238 | 1278 | 1345 | 1420 | 1420 | 1456 | 1456 |
| 6 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями теплоснабжения, га | 1142 | 1177 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 28 ноября 2012  № 3094

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы» |
| № п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования | Результат |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция). |
| 1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 84 900,1 | 66 579,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 321,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут |
|  |  |  | 63 250,1 | 63 250,1 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 21 650,0 | 3 329,0 |  |  |  | 18 321,0 | бюджет МО |  |
| 1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 75 136,2 | 68 817,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 319,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут |
|  |  |  | 65 763,7 | 65 763,7 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 9 372,5 | 3 053,5 |  |  |  | 6 319,0 | бюджет МО |  |
| 1.3. | Реконструкция КОС-500 | 2016 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение предписаний природоохранных служб |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 645,0 |  |  |  |  | 645,0 | бюджет МО |  |
| 1.4. | Строительство котельной №18/2 | 2016 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 500,0 |  |  |  |  | 6 500,0 | бюджет МО |  |
| 1.5. | Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» г. Югорска | 2012-2016 | 5 472,8 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 20 МВт |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 472,8 | 72,8 |  |  |  | 5 400,0 | бюджет МО |  |
| 1.6. | Реконструкция сетей газоснабжения в 14 микрорайоне | 2016 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 |  | Строительство Газопровода среднего давления – 111 м; газопровоа низкого давления – 740 м. |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325,0 |  |  |  |  | 325,0 | бюджет МО |  |
| 1.7. | Реконструкция сетей газоснабжения в 3 микрорайоне | 2016 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 |  | Строительство газопровода среднего давления – 151 м; газопровода низкого давления – 858,5 м. |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325,0 |  |  |  |  | 325,0 | бюджет МО |  |
| 1.8. | Реконструкция газоснабжения микрорайона № 6 | 2016 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 |  | Строительство газопровода высокого давления – 257,6 м; газопровода низкого давления – 1635,3 м. |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325,0 |  |  |  |  | 325,0 | бюджет МО |  |
| 1.9. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки. 13-14 микрорайоне | 2016 | 4 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 850,0 |  | Строительство 8580 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 850,0 |  |  |  |  | 4 850,0 | бюджет МО |  |
| 1.10. | Сети канализации по ул. Заводской | 2016 | 462,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,1 |  | Строительство 304,69 м сетей канализации |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 462,1 |  |  |  |  | 462,1 | бюджет МО |  |
|  | ИТОГО по 1 задаче: |  | 178 941,2 | 135 469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 472,1 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей) |
| 2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | 2012-2013 | 42 822,5 | 41 829,5 | 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м |
|  |  |  | 38 946,5 | 38 946,5 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 876,0 | 2 883,0 | 993,0 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | 2012-2013 | 11 918,6 | 10 097,6 | 1 821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации |
|  |  |  | 10 097,6 | 10 097,6 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 821,0 |  | 1 821,0 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | 2012-2014 | 35 142,7 | 33 539,7 | 372,0 | 1 231,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации |
|  |  |  | 33 539,7 | 33 539,7 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 603,0 |  | 372,0 | 1 231,0 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.4. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2012-2013 | 38 781,4 | 36 663,4 | 2 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 34 440,4 | 34 440,4 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 4 341,0 | 2 223,0 | 2 118,0 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.5. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2014-2016 | 12 701,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 | 2 984,0 | 9 399,0 |  | Продолжение строительства 15140 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 12 701,0 |  |  | 318,0 | 2 984,0 | 9 399,0 | бюджет МО |  |
| 2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 5 729,9 | 5 729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 5 729,9 | 5 729,9 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 11 065,0 | 11 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации |
|  |  |  | 9 958,0 | 9 958,0 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 107,0 | 1 107,0 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 1 992,0 | 406,0 | 681,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения |
|  |  |  | 379,0 | 379,0 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 613,0 | 27,0 | 681,0 | 905,0 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 2 255,0 | 661,0 | 222,0 | 1 372,0 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 595,0 | 595,0 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 660,0 | 66,0 | 222,0 | 1 372,0 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2013 | 933,4 | 296,4 | 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения |
|  |  |  | 275,4 | 275,4 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 658,0 | 21,0 | 637,0 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.11. | Сети канализации в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2013-2014 | 820,0 | 0,0 | 60,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 1412 м сетей канализации |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 820,0 |  | 60,0 | 760,0 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.12. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | 2012-2013 | 3 441,0 | 2 269,0 | 1 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения |
|  |  |  | 2 042,0 | 2 042,0 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 399,0 | 227,0 | 1 172,0 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.13. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2012-2015 | 2 835,0 | 1 544,0 | 0,0 | 475,0 | 816,0 | 0,0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 1 390,0 | 1 390,0 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 445,0 | 154,0 |  | 475,0 | 816,0 |  | бюджет МО |  |
| 2.14. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2016 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  | ПИР |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | бюджет МО |  |
| 2.15. | Сети энергоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 17 микрорайон | 2016 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |  | Строительство 6000 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 000,0 |  |  |  |  | 7 000,0 | бюджет МО |  |
| 2.16. | Инженерные сети 14 мкр | 2012 | 14 578,1 | 14 578,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м |
|  |  |  | 14 458,8 | 14 458,8 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 119,3 | 119,3 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.17. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 2012-2013 | 1 272,0 | 778,0 | 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м |
|  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 572,0 | 78,0 | 494,0 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.18. | Строительство сетей уличного освещения по улице Сахарова | 2012-2016 | 776,6 | 196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |  | Строительство 182 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 776,6 | 196,6 |  |  |  | 580,0 | бюджет МО |  |
| 2.19. | Строительство сетей уличного освещения по улице Кл.Цеткин | 2012-2016 | 3 150,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 960,0 |  | Строительство 215 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 150,4 | 190,4 |  |  |  | 2 960,0 | бюджет МО |  |
|  | Итого по 2 задаче |  | 197 294,6 | 159 844,6 | 8 570,0 | 5 061,0 | 3 800,0 | 20 019,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 376 235,8 | 295 313,7 | 8 570,0 | 5 061,0 | 3 800,0 | 63 491,1 |  |  |
|  | в т.ч. Бюджет АО |  | 281 566,1 | 281 566,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 94 669,7 | 13 747,6 | 8 570,0 | 5 061,0 | 3 800,0 | 63 491,1 |  |  |

# Text boxes

«В регистр»