«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2011 года                                                                                                  № 452

О внесении изменений

в ведомственную целевую программу

«Электронный муниципалитет

города Югорска» на 2010-2012 годы

В связи с необходимостью проведения срочных работ по аттестации автоматизированной системы обработки информации, установленной на персональном компьютере в секторе специальных мероприятий администрации города Югорска, в соответствии со «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», утверждёнными решением Гостехкомиссии России 23 мая 1997 года № 55, внести в ведомственную целевую программу «Электронный муниципалитет города Югорска на 2010-2012 годы», утверждённую постановлением администрации города Югорска от 09.11.2009 № 1939 (с изменениями                           от 29.06.2010 № 1133, 17.11.2010 № 2128) следующие изменения:

1. В Паспорте Программы в разделе 6 «Мероприятия по защите информации» пункт 6.2 «Цели и задачи раздела» изложить в новой редакции (приложение 1).

2. В Паспорте Программы раздел 7 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Электронный муниципалитет города Югорска» на 2010-2012 изложить в новой редакции (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

Глава города Югорска                                                                                                    Р.З. Салахов

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от   15 марта  № 452

6.2. Цели и задачи раздела

Раздел «Мероприятия по защите информации» решает следующие задачи:

| Наименование этапа | Какие задачи решает | Конечный результат |
| --- | --- | --- |
| Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Обеспечение защиты рабочих станций и файловых серверов корпоративной сети от вредоносного программного обеспечения | Защита информации в файловых хранилищах, на рабочих станциях от повреждения и несанкционированного доступа |
| Приобретение дополнительных компонентов программы Symantec BackupExec | Обеспечение резервного копирования информации и состояния серверов | Обеспечение целостности информации, бесперебойного функционирования серверного оборудования |
| Выполнение мероприятий по защите информации | 1. Сопровождение аппаратного антивируса Panda GateDefender. 2. Настройка и установка компонентов маршрутизаторов и центрального брандмауэра Cisco 3. Приобретение аппаратных ключей идентификации пользователей | Обеспечение бесперебойной работы аппаратных устройств защиты периметра корпоративной сети администрации города Югорска |
| Проведение аттестации рабочего места в секторе специальных мероприятий | Проведение аттестационного испытания 1 объекта информации в секторе специальных мероприятий | Обеспечение полноты и качества услуг в соответствии со «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», введенными в действие решением Гостехкомиссии от 23 мая 1997 года № 55 |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от _______________ №_______

7. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

«Электронный муниципалитет города Югорска» на 2010-2012 годы

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |  |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  |  |
|  | 1. Развитие информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сопровождение программного обеспечения систем управления контентом информационных ресурсов | Бюджет города | 260 000,00 | 80 000,00 |  | 85 000,00 | 95 000,00 | 2010 - 2012 | 1. Обеспечение средней посещаемости разделов официального сайта не менее 600 чел (в рабочие дни); 2. Запуск внутреннего портала администрации города, подключение к нему не менее 50 сотрудников подразделений администрации города. |
| 2 | Услуги по сопровождению доменного имени в сети Интернет — услуги поддержки веб-ресурсов | Бюджет города | 26 000,00 | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 10 000,00 | 2010 - 2012 |  |
| 3 | Оплата услуг по содержанию площадки для резервной версии официального сайта | Бюджет города | 38 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 14 000,00 | 2010 - 2012 |  |
| 4 | Услуги по сопровождению серверов и серверного оборудования | Бюджет города | 220 000,00 | 90 000,00 |  | 60 000,00 | 70 000,00 | 2010 - 2012 |  |
| 5 | Приобретение дополнительных модулей системы SAUMI | Бюджет города | 60 500,00 | 60 500,00 |  |  |  | 2010 | Приобретение модулей "Рекламные места" и "ГИС" для повышения качества муниципальных услуг |
| 6 | Сопровождение программных комплексов "Смета" и "ПИР" (ДЖКиСК) | Бюджет города | 65 000,00 |  |  | 30 000,00 | 35 000,00 | 2010 - 2012 | Сопровождение программных средств для нужд ДЖКиСК |
| 7 | Обучение сотрудников | Бюджет города | 53 000,00 | 53 000,00 |  |  |  | 2010 | Повышение квалификации администраторов программных средств |
| 8 | Подготовка выставочных материалов | Бюджет города | 25 000,00 |  |  | 10 000,00 | 15 000,00 | 2010 - 2012 | Подготовка материалов для участия в окружных выставках |
|  | Итого по разделу: |  | 747 500,00 | 303 500,00 |  | 205 000,00 | 239 000,00 |  |  |
|  | 2. Внедрение единого электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение дополнительного оборудования для оснащения рабочих мест | Бюджет города | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  | 2010 - 2012 | Запуск системы электронного документооборота в подразделениях администрации города |
| 10 | Приобретение лицензий модулей системы электронного документооборота | Бюджет города | 200 000,00 |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 2010 - 2012 |  |
| 11 | Приобретение и сопровождение электронной цифровой подписи | Бюджет города | 50 000,00 |  |  | 20 000,00 | 30 000,00 | 2010 - 2012 |  |
|  | Итого по разделу: |  | 275 000,00 | 25 000,00 |  | 120 000,00 | 130 000,00 |  |  |
|  | 3. Приобретение оборудования для подразделений администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение средств вычислительной техники для оснащения рабочих мест сотрудников, замена изношенного и списанного оборудования | Бюджет города | 1 613 874,00 | 185 600,00 |  | 1 228 274,00 | 200 000,00 | 2010 - 2012 | Оснащение рабочих мест в подразделениях администрации города средствами вычислительной и множительной техники |
| 13 | Приобретение плоттера для ДМСиГ | Бюджет города | 192 000,00 | 192 000,00 |  |  |  | 2010 |  |
| 14 | Приобретение ксероксов, принтеров | Бюджет города | 495 000,00 |  |  | 400 000,00 | 95 000,00 | 2012 |  |
|  | Итого по разделу: |  | 2 300 874,00 | 377 600,00 |  | 1 628 274,00 | 295 000,00 |  |  |
|  | 4. Развитие серверного узла администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Дооснащение дополнительными блоками системы бесперебойного электропитания серверов | Бюджет города | 125 000,00 | 55 000,00 |  | 20 000,00 | 50 000,00 | 2010 - 2012 | Повышение суммарной мощности и отказоустойчивости работы оборудования, подключенного к системе бесперебойного электропитания APC “Symmetra”, на 30 процентов |
| 16 | Приобретение оборудования для создания хранилища данных (дисковая библиотека) | Бюджет города | 463 000,00 | 463 000,00 |  |  |  | 2010 | Приведение оборудования официального сайта в соответствие требованиям закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" |
| 17 | Приобретение оборудования для архивирования данных (стриммер) | Бюджет города | 467 000,00 | 467 000,00 |  |  |  | 2010 |  |
| 18 | Выполнение работ по модернизации серверов | Бюджет города | 310 000,00 |  |  | 140 000,00 | 170 000,00 | 2011-2012 | Внедрение системы виртуализации серверов - сокращение количества серверов, повышение отказоустойчивости оборудования |
| 19 | Приобретение программного обеспечения Microsoft Windows 2008 Server Enterprise | Бюджет города | 132 600,00 | 22 600,00 |  | 50 000,00 | 60 000,00 | 2011-2012 |  |
| 20 | Приобретение программного обеспечения для администрирования | Бюджет города | 215 000,00 |  |  | 105 000,00 | 110 000,00 | 2010 - 2012 | Сокращение потерь рабочего времени при администрировании рабочих мест корпоративной сети |
| 21 | Приобретение серверных лицензий Windows CAL | Бюджет города | 70 000,00 |  |  | 30 000,00 | 40 000,00 | 2010 - 2012 | Обеспечение подключения терминальных клиентов к серверу |
| 22 | Замена модулей систем бесперебойного электропитания рабочих станций | Бюджет города | 50 000,00 |  |  | 20 000,00 | 30 000,00 | 2011-2012 | Предотвращение потерь информации при сбоях электропитания |
| 23 | Приобретение кондиционера в серверную комнату | Бюджет города | 357 000,00 | 117 000,00 |  |  | 240 000,00 | 2012 | Повышение отказоустойчивости, обеспечение оптимального режима работы серверного оборудования |
|  | Итого по разделу: |  | 2 189 600,00 | 1 124 600,00 |  | 365 000,00 | 700 000,00 |  |  |
|  | 5. Развитие корпоративной сети администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Приобретение маршрутизаторов Cisco для подключения удаленных подразделений | Бюджет города | 108 000,00 | 53 000,00 |  | 25 000,00 | 30 000,00 | 2010 - 2012 | Обеспечение защиты информации, передаваемой по корпоративной сети |
| 25 | Подключение к корпоративной сети муниципальных учреждений и подразделений администрации города | Бюджет города | 121 000,00 | 71 000,00 |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 2010 - 2012 | Для обеспечения электронного документооборота, подключение к центральному серверу системы автоматизации бухгалтерского учета "Парус-8" |
|  | Итого по разделу: |  | 229 000,00 | 124 000,00 |  | 50 000,00 | 55 000,00 |  |  |
|  | 6. Мероприятия по защите информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Бюджет города | 110 000,00 |  |  | 50 000,00 | 60 000,00 | 2010 - 2012 | Обеспечение защиты информации, передаваемой по корпоративной сети |
| 27 | Приобретение дополнительных компонентов программы Symantec BackupExec | Бюджет города | 85 000,00 |  |  | 35 000,00 | 50 000,00 | 2010 - 2012 | Подключение к центральному серверу системы автоматизации бухгалтерского учета "Парус-8" |
| 28 | Выполнение мероприятий по защите информации | Бюджет города | 86 000,00 | 50 000,00 |  | 15 000,00 | 21 000,00 | 2010 - 2012 | Приобретение аппаратных ключей для идентификации пользователей, обеспечение защиты информации |
| 29 | Проведение аттестации рабочего места в секторе специальных мероприятий | Бюджет города | 71 726,00 |  |  | 71 726,00 |  | 2011 | Обеспечение полноты и качества услуг в соответствии со «Специальными требованиями и рекомендациями по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам», введенными в действие решением Гостехкомиссии от 23 мая 1997 г. №55 |
|  | Итого по разделу: |  | 352 726,00 | 50 000,00 |  | 171 726,00 | 131 000,00 |  |  |
| Итого по программе |  |  | 6 094 700,00 | 2 004 700,00 |  | 2 540 000,00 | 1 550 000,00 |  |  |