«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

          - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от [Дата документа] 						  [№ Номер документа]

«Об утверждении

плана мероприятий

(«дорожной карты»)

по достижению показателя

«Доля зданий государственных

и муниципальных

общеобразовательных организаций

и организаций среднего

профессионального образования,

в которых созданы беспроводные

сети стандарта Wi-Fi для

обеспечения возможности доступа

к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и

обеспечено видеонаблюдение

за входными группами»

в муниципальных бюджетных

общеобразовательных

учреждениях  города Югорска

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.11.2020 № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развитии Российской Федерации «Цифровая трансформация»

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по достижению показателя «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Югорска» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Носкову Л.И.

| Глава города Югорска | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | А.Ю. Харлов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от [Дата документа] № [Номер документа]

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«по достижению показателя «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных

организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы

беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение

за входными группами» федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Югорска

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственное лицо | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы и назначение лиц, ответственных за исполнение дорожной карты по реализации проекта | Март 2026 | Управление образования | Издание распорядительного акта о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению проекта |
|  | Анализ технических требований и сопутствующей документации имеющей отношение к проекту Определение перечня образовательных организаций, принимающих участие в проекте | Март - апрель 2026 |  | Сформированный перечень образовательных организаций |
|  | Запрос и получение от образовательных организаций опросных листов для определения основных количественных и качественных параметров | Март – апрель 2026 |  | Заполненный опросный лист для каждой образовательной организации |
|  | Определение стоимости реализации проекта | Апрель - июнь 2026 |  | Среднерыночная стоимость реализации проекта на основании полученных коммерческих предложений |
|  | Определение сроков и этапов реализации проекта | Апрель - июль 2026 |  | Утверждена дорожная карта по покрытию беспроводной сети Wi-Fi образовательных организаций |
|  | Проведения закупочной процедуры в соответствии с утвержденной дорожной картой | 2026-2029 гг. |  | Заключение контрактов |
|  | Проведение подготовительных работ в образовательных организациях, включая обследование зданий, формирование паспортов объектов при необходимости, радиопланирование в соответствии с утвержденной дорожной картой | 2026-2029 гг. |  | Выполнены в полном объеме проектно-изыскательские работы в соответствии с утвержденной дорожной картой |
|  | Выполнение работ по созданию ИТ-инфраструктуры в помещениях образовательных организациях | 2026-2029 гг. |  | Выполнены в полном объеме работы по формированию ИТ-инфраструктуры в соответствии с утвержденной дорожной картой |
|  | Контроль за ходом выполнения мероприятий по созданию ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях | В течение всего срока реализации проекта |  | Достижение 100% выполнения показателя в муниципальном образовании |