Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки

Дата заключения контракта

соответствии с датой указанной в

электронной цифровой подписи.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (СМП)№ __

на поставку и монтаж подъемных платформ в подземном переходе

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку, разгрузку, монтаж, подключение и пуско-наладочные работы подъемной платформы (далее – Товар), в количестве и по ценам, указанным в спецификации (Приложение №1 к Контракту), в соответствии с условиями настоящего контракта;

- Муниципальный заказчик обязуется принять качественный, готовый к эксплуатации товар и оплатить Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Сведения о Товаре: наименование, единица измерения, количество, цена – согласно техническому заданию, спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Место поставки и монтажа подъемной платформы:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход.

1.4. На момент поставки Муниципальному заказчику Товара, Поставщик гарантирует, что он принадлежит Поставщику на правах собственности и не обременен правом третьих лиц, не заложен, в споре и под арестом не состоит.

1.5. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

1.6. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ.

2.Стоимость поставки и порядок расчетов.

2.1.Цена контракта составляет  ___________________(сумма прописью).

2.2. Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы необходимые для осуществления поставки в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, включая НДС либо без НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, по сборке, затраты на установку в месте поставки, подключение к сетям и пусконаладочные работы, а также иные расходы, связанные с поставкой  монтажом, и передачей товара в эксплуатацию:

- стоимость товара составляет – 75 % от цены контракта;

- стоимость  монтажа – 20% от цены контракта;

- стоимость технического освидетельствования в специализированной лаборатории -5%.

  - Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом.

  - Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путём перечисления Муниципальным Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

  - Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ (услуг), предусмотренного контрактом.

  - Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.

  - Работы, выполненные с изменением или отклонением от настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

  - Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Поставщиком, если Поставщиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3.Сроки поставки.

3.1. Календарные сроки поставки, разгрузки и установки определены сторонами:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 10 сентября 2025 года

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 контракта, является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки товара.

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар и выполняет работы по его монтажу, подключению, пуско-наладочные работы, а так же по обязательной государственной регистрации (постановки на учет) и оценке технического состояния (технического освидетельствования) подъемной платформы в специализированной лаборатории.

Доставка товара осуществляется Поставщиком своими силами. Право выбора способа доставки Товара Муниципальному заказчику принадлежит Поставщику.

4.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТов, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

4.3. Поставщик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за повреждение или уничтожение товара вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии груза.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 36  часов до момента поставки товара обязан сообщить в письменной форме Муниципальному заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на предмет (реквизиты) контракта, а также дату и планируемое время доставки товара. Сообщение должно быть передано нарочно представителю Муниципального заказчика либо направлено Муниципальному заказчику путём использования факсимильных средств связи (номером факса для получения сообщений является: (34675)7-30-81, либо электронной почтой DJKiSK@ugorsk.ru.

4.5. Приемка поставленного товара осуществляется представителем Муниципального заказчика после монтажа Товара, подключения и пуско-наладочных работ, указанного в спецификации (Приложение № 1 путем подписания одновременно без замечаний товарной накладной (ТОРГ-12), акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по муниципальному контракту, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого товара, указанного в спецификации, а также другими условиями контракта.

4.6. В день окончания выполнения работ по монтажу Товара Поставщик обязан передать Муниципальному заказчику оригиналы товарной накладной (ТОРГ-12), акта приемки выполненных работ , справки о стоимости выполненных работ и затрат, сертификаты и (или) декларации о соответствии товара на русском языке, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

4.7. Приемка поставленного товара включает в себя:

-проверку товара на соответствие условиям контракта и спецификации (Приложение № 1);

-проверку наличия документов, предоставляемых Муниципальному заказчику в соответствии с п. 4.6 контракта;

-контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке).

4.8. Право собственности на поставленный товар переходит к Муниципальному заказчику с даты  подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.7 настоящего контракта.

4.9. Количество, качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям законодательства, сертификатам качества, спецификации (Приложение № 1).

4.10.  В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Поставщик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения товара ;

б) наименование товара;

в)  информацию об объеме товара;

е) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставляемого товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

4.11. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика.

4.12. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.13.  В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

4.14.  Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

4.15. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней.

4.16.  Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления несоответствия этих условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

4.17. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.

4.18. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания товарной накладной (ТОРГ-12), акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по муниципальному контракту.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено Поставщиком.

4.19. В случае поставки товаров ненадлежащего качества  Муниципальный заказчик вправе предъявить Поставщику требования (за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Муниципального заказчика о недостатках поставленных товаров, без промедления заменить поставленные товары товарами надлежащего качества):

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в пределах срока, предусмотренного в пункте 3.1 настоящего  контракта;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

4.20. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Муниципальный заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения контракта и отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

4.21. В случае поставки некомплектного товара (товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности) Муниципальный заказчик вправе предъявить Поставщику требования (за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Муниципального заказчика о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменить их комплектными товарами):

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в разумный срок.

4.22. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Муниципального заказчика о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения контракта и отказаться от оплаты некомплектных товаров.

4.23. Если Поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования Муниципального заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Муниципальный заказчик вправе приобрести недопоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Муниципального заказчика на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Муниципального заказчика об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 Гражданского кодекса РФ.

4.24. Обо всех нарушениях условий контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности Муниципальный заказчик извещает Поставщика не позднее 14 дней с даты обнаружения недостатков поставленных товаров. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по контракту составляется Муниципальным заказчиком в письменной форме с мотивированным обоснованием, с указанием  времени и места составления акта, выявленных дефектов и вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику, факсу, телеграммой, электронной почте.

Муниципальный заказчик с привлечением представителя Поставщика составляет акт выявленных дефектов с указанием срока их устранения. Если Поставщик не обеспечивает явку своего представителя  для составления акта выявленных дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте его составления, данный акт составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке. Акт выявленных дефектов  является окончательным и подлежит обязательному исполнению.

4.25. Поставщик обязан устранить все нарушения условий контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности товара за свой счёт и в пределах срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего  контракта.

4.26. Если Поставщик не устранит нарушения, недостатки в пределах срока, предусмотренного в пункте 3.1 настоящего  контракта, Муниципальный заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Муниципальный заказчик утрачивает интерес к контракту.

4.27. Под обоснованным отказом от исполнения контракта и оплаты товаров Стороны договорились понимать право Муниципального заказчика отказаться от принятия товара или его части по причинам:

- поставки товара ненадлежащего качества;

- несоответствия наименований и (или) количества и (или) ассортимента поставленного товара условиям настоящего контракта и (или) товарной накладной;

- поставки некомплектного товара;

- несоответствия характеристик поставленного товара требованиям спецификации.

- невыполнения работ по монтажу или выполнение работ с нарушением требований законодательства.

4.28. Поставщик обязуется возместить Муниципальному заказчику расходы, связанные с ответственным хранением товара, иные расходы, возникшие у Муниципального заказчика в связи с поставкой товара, несоответствующего требованиям настоящего договора.

4.29. По согласованию Муниципального заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в контракте. Оформляется дополнительным соглашением.

4.30. В случае отсутствия каких-либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

5.Права и обязанности Поставщика.

Обязанности Поставщика:

5.1. В течении 5 дней с даты заключения муниципального контракта назначить ответственное лицо  за поставку товара и выполнение монтажных работ по контракту и  письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

5.2. Своевременно и надлежащим образом произвести поставку, разгрузку и монтаж по адресу, указанному в п. 1.3 Контракта в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего контракта, товара, указанного в спецификации (Приложении № 1).

5.3. Согласовать с Муниципальным заказчиком время проведения монтажных работ;

5.4.  Предоставить гарантию на поставляемый товар и выполненные монтажные работы.

5.3. Нести все расходы, прямо или косвенно связанные с поставкой, разгрузкой и монтажом товара.

5.4. Передать в адрес Муниципального заказчика:

- товарную накладную (ТОРГ-12);

- акт приемки выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат;

- акт приемки результата исполнения контракта .

Если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в указанных документах.

5.5. Передать одновременно с Товаром непосредственно Муниципальному заказчику сертификаты и (или) декларации о соответствии товара на русском языке, обязательные для данного вида товара, гарантийный талон и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.6. Передать Муниципальному заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 7 настоящего контракта.

5.7.  Обеспечить хранение товара до его передачи Муниципальному заказчику, принимать меры по обеспечению сохранности имущества, принадлежащего Муниципальному заказчику, в том числе выполнять работы по ликвидации аварийных ситуаций на объектах, а также работы по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

5.8. Организовать контроль качества поступающего  товара, осуществить проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход поставки товара.

5.10. Обеспечить устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.11. Устранить в возможно короткие сроки (не более 7 календарных дней) все выявленные в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика.

5.12. Предоставить письменные доказательства, свидетельствующие об улучшенных характеристиках поставляемого товара, при поставке товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством товаров, указанных в спецификации.

5.13.  Исполнять в полном объеме иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.14. Обеспечивать в процессе установки товара собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов, образующихся в результате деятельности Поставщика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

5.15. Производить платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате монтажа товара на объекте, предусматриваемых для данной местности.

Права Поставщика:

5.16. Поставщик по согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право поставить товар ранее установленных сроков, указанных в пункте 3.1 настоящего контракта.

5.17. Поставщик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с предметом контракта. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в пятидневный срок в письменной форме.

5.18. Требовать от Муниципального заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.19. Требовать от Муниципального заказчика полную и своевременную оплату поставленного товара согласно разделу 2 настоящего контракта.

6. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

6.1. Своевременно и в соответствии с условиями контракта произвести оплату поставленного товара, результата выполненных работ.

6.2. В соответствии с условиями контракта осуществить приемку и проверку поставляемого товара по окончании поставки и разгрузки.

6.3. Назначить специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделить их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за поставкой, разгрузкой товара.

6.4. Обеспечивать контроль и надзор за ходом поставки товара, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от спецификации (Приложение № 1).

6.5. Извещать поставщика обо всех нарушениях условий контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности Муниципальный заказчик извещает Поставщика в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.6. Исполнять в полном объеме иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

Права Муниципального заказчика:

6.7. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по настоящему контракту.

6.8. Отказаться от приемки и оплаты работ по контракту, если результат не соответствует условиям настоящего контракта, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

6.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и настоящим контрактом для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.10. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого Поставщиком, проверять наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, в том числе путем привлечения для этих целей других специалистов.

6.11. Муниципальный заказчик  по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта имеет право  увеличить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.12. При исполнении контракта  по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

6.13. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

  - Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.

7.  Гарантии качества товара.

7.1. На момент передачи Муниципальному заказчику товара Поставщик подтверждает и гарантирует, что он вправе распоряжаться товаром, что Товар (и все его составляющие и комплектующие части) не был в эксплуатации, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом, не имеет иных ограничений для Муниципального заказчика (в том числе ограничений, связанных с правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), что Поставщик имеет и обеспечит Муниципального заказчика всеми документами, позволяющими Муниципальному заказчику использовать товар по назначению, не обременен любыми иными правами третьих лиц, является очищенным от любых таможенных платежей, налогов и сборов.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт,  в том числе  восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим контрактом.

7.3. На товаре не должно быть механических повреждений.

7.4. Качество, безопасность и другие характеристики  товара, поставляемого по настоящему контракту, должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам, спецификации, условиям настоящего контракта и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации.

7.5. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара спецификации (Приложение № 1. Несет ответственность за отступления от нее, гарантирует возможность эксплуатации товара на протяжении гарантийного срока и по его истечении.

7.6. Гарантийный срок на поставляемый товар (включая комплектующие части), а также входящие в стоимость товара монтажные работы, составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок. При отсутствии гарантийных документов производителя на товар (включая комплектующие части), гарантии предоставляются Поставщиком (в виде гарантийного письма либо гарантийного талона, оформленного Поставщиком) на срок 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве товара, а также входящих в стоимость товара монтажных и отделочных работ, возникшие в период гарантийного срока, и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих частей к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

7.10. Гарантийное обслуживание производится Поставщиком на основании подаваемой Заказчиком заявки. Заявка может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной, электронной связи.

7.11. Поставщик обязан отреагировать на заявку в течение 24 часов с момента ее получения.

7.12. При обнаружении дефектов товара в течение гарантийного срока создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты  и причины их появления.

7.13. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Поставщик обязан направить своего представителя.

7.14.  Если Поставщик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование эксплуатируемого товара в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.15. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Поставщиком.

7.16. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный товар.

7.17. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации товара, гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов товара.

7.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ по поставке и разгрузке товара несет Поставщик.

8. Ответственность сторон.

8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2.В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

- Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы .

9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- 10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

10.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту.

10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3.По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:

- Нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения этапов Работ и окончательного срока выполнения работ по Контракту, установленных в графике производства работ;

- Задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 7 (десять) дней по причинам, не зависящим от заказчика;

- нарушения Подрядчиком одного из существенных условий Контракта;

- 2-х  и более нарушений Подрядчиком условий Контракта;

- не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

- выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

- выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

- признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- при непредставлении обеспечения или повторного выявления факта представления Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта в период его действия;

-  при отступлении Подрядчика в работе от условий Контракта или при  наличии недостатков результатов работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае если Подрядчик будет исключен из саморегулируемой организации, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.

- в случае если Подрядчик будет исключен из саморегулируемой организации, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

- установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

2) Датой поступления подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

10.6.  Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчика обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.7. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.8. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.10. При расторжении Контракта Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные Контрактом, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения требования заказчика.

10.11. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

- Разрешение споров между сторонами.

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.3. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.4. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

11.5.  Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

11.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.8. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

11.9. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12.	Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1.	Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику.

12.2.	Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

12.3.	Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.4.	Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.

12.5.	 Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.

12.6.	В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7.	Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.8.	Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.9.	В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.10.	По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.

12.11.	Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).

12.12.	Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).

12.13.	Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

13. Прочие условия.

13.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.

13.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 4.5 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе

13.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- спецификация (Приложение№1).

13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон

в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/

Руководитель: Исполняющий обязанности заместителя главы города - директора департамента  – Евгения Валерьевна Цымерман __________________________________________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Спецификация

на поставку и монтаж подъемных платформ в подземном переходе города Югорска.

Код по ОКПД2  – 28.22.11.190

КТРУ - 28.22.11.190 -00000005

Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы необходимые для осуществления поставки в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, включая НДС либо без НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, по сборке, затраты на установку в месте поставки, подключение к сетям и пусконаладочные работы, а также иные расходы, связанные с поставкой  монтажом, и передачей товара в эксплуатацию.

Срок поставки и монтажа подъемной платформы

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 10 сентября 2025 года

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.10.2025

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. В день поставки товара Поставщик обязан произвести: доставку товара до места поставки, разгрузку, приступить к сборке товара и к его монтажу.

Место поставки и монтажа подъемной платформы:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход.

Требования к поставляемому товару:

- Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным в соответствии с параметрами и характеристиками, указанными в настоящем описании объекта закупки, не иметь дефектов.

- Поставляемый товар должен быть в упаковке от предприятия-производителя, способной предотвратить его повреждение или порчу при транспортировке и хранении.

- В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно заменить товар ненадлежащего качества в срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании.

- Качество и безопасность товара должны соответствовать ГОСТ и СП, а также требованиям иных нормативных документов и подтверждаться соответствующими документами.

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Сертификаты и/или паспорта на поставляемый товар должны быть предоставлены вместе с товаром.

- Товар, поставляемый Заказчикам, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

- Технические характеристики товара должны удовлетворять характеристикам, приведенным в  описания объекта закупки.

- Товар должен соответствовать требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 ,ГОСТ 34682.2-2020,

Межгосударственного стандарта ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Национального стандарта РФ ГОСТ Р 56421-2015 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации"

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 июня 2015 г. N 563-ст)

Все материалы, изделия, используемые для производства работ, должны быть разрешены для применения в Российской Федерации, а также соответствовать техническим условиям (в случае если это предусмотрено действующим законодательством).

Обязательным требованием Заказчика является отсутствие дефектов, механических, либо химических повреждений, пятен, помятостей, и других недостатков.

Поставщик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими постановлением правительства российской федерации от 20 октября 2023 г. N 1744 « Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», нормами и правилами, в том числе СП 48.13330.2019. «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», ГОСТ 34582-2019. «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию».

После монтажа подъемной платформы требуется обязательная государственная регистрация (постановка на учет) и оценка технического состояния (технического освидетельствования) подъемной платформы в специализированной лаборатории с предоставлением протокола измерений, а также акта ПТО, виды и типы которых предусмотрены техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 апреля 2018 г. N 170 "Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора".

Подготовка и передача полного пакета документов для обязательной государственной регистрации (постановки на учет) подъемной платформы возложена на Поставщика.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара:

Гарантийный срок на поставляемый товар (включая комплектующие части), а также входящие в стоимость товара монтажные работы, составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При отсутствии гарантийных документов производителя на товар (включая комплектующие части), гарантии предоставляются Поставщиком (в виде гарантийного письма либо гарантийного талона, оформленного Поставщиком) на срок 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве товара, а также входящих в стоимость товара монтажных и отделочных работ, возникшие в период гарантийного срока, и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих частей к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Требования к монтажу товара:

Поставщик производит монтаж подъемной платформы на объекте, подключение к сетям, пусконаладочные работы устанавливаемого оборудования.

Сотрудники подрядной организации при выполнении установки должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

Монтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки, условиями Договора, законодательства Российской Ф, нормативно-правовыми документами в сфере строительства, действующими на территории РФ, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ);

- ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

По мере завершения работ, Поставщик производит вывоз строительного мусора с территории и

Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении монтажных работ на объекте возлагается на Поставщика.

На период выполнения монтажных работ Поставщик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Поставщиком (по вине Поставщика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Поставщик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Требуемые характеристики товара

| Наименование товара, работы, услуги / Код позиции КТРУ | Объем услуг (единица измерения) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Платформа подъёмная стационарная для инвалидов и маломобильных групп населения с наклонным перемещением 28.22.11.190-00000005 КТРУ Количество 1 штука |  | По типу траектории | прямолинейная | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |
|  | Кг/м2 | Номинальная грузоподъемность | ≥250,00 |  |  |
|  |  | Складная конструкция | Да |  |  |
|  |  | Размещение кнопок управления | На платформе, на стене |  |  |
|  |  | Органы управления пульта ввода команд | Ключ несанкционированного доступа |  |  |
|  |  | Непрерывный круглосуточный режим работы | Да |  |  |
|  | Вольт | Напряжение питающей сети | 220 |  |  |
|  | Киловатт | Потребляемая мощность | ≥0,5 и <1 |  |  |
|  | Миллиметр | Длина грузонесущего устройства | ≥1000,00 и <1100,00 |  |  |
|  | Миллиметр | Ширина грузонесущего устройства | ≥800,00 и <900,00 |  |  |
|  | Миллиметр | Минимальная ширина лестницы | ≥1200,00 и <1300,00 |  |  |
|  |  | Наличие противоскользящего покрытия на основании платформы | Да |  |  |
|  |  | Привод аварийного опускания | Ручной |  |  |
|  |  | Наличие датчика перегрузки | Да |  |  |
|  |  | Место размещения | На улице |  |  |
|  |  | Наличие защитного антикоррозийного покрытия | Да |  |  |
|  |  | Антивандальное исполнение | Да |  |  |
|  |  | Наличие пульта дистанционного управления в комплекте | Нет |  |  |
|  |  | Количество остановок | 2 |  |  |
|  | Дополнительные свойства товара, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога |  |  |  |  |
|  |  | Направляющая магистраль | Без замены направляющих | Требования технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 ,ГОСТ 34682.2-2020, Межгосударственного стандарта ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. ГОСТ Р 57448-2017 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. ГОСТ 34682.1-2020 |  |
|  |  | Тип привода | Электромеханическая, фрикционная |  |  |
|  | Метр | Диспетчеризация длины пути | 6 |  |  |
| Платформа подъёмная стационарная для инвалидов и маломобильных групп населения с наклонным перемещением. 28.22.11.190-00000005 КТРУ Количество 1 штука |  | По типу траектории | прямолинейная | Характеристики в соответствии с КТРУ |  |
|  | Кг/м2 | Номинальная грузоподъемность | ≥250,00 |  |  |
|  |  | Складная конструкция | Да |  |  |
|  |  | Размещение кнопок управления | На платформе, на стене |  |  |
|  |  | Органы управления пульта ввода команд | Ключ несанкционированного доступа |  |  |
|  |  | Непрерывный круглосуточный режим работы | Да |  |  |
|  | Вольт | Напряжение питающей сети | 220 |  |  |
|  | Киловатт | Потребляемая мощность | ≥0,5 и <1 |  |  |
|  | Миллиметр | Длина грузонесущего устройства | ≥1000,00 и <1100,00 |  |  |
|  | Миллиметр | Ширина грузонесущего устройства | ≥800,00 и <900,00 |  |  |
|  | Миллиметр | Минимальная ширина лестницы | ≥1200,00 и <1300,00 |  |  |
|  |  | Наличие противоскользящего покрытия на основании платформы | Да |  |  |
|  |  | Привод аварийного опускания | Ручной |  |  |
|  |  | Наличие датчика перегрузки | Да |  |  |
|  |  | Место размещения | На улице |  |  |
|  |  | Наличие защитного антикоррозийного покрытия | Да |  |  |
|  |  | Антивандальное исполнение | Да |  |  |
|  |  | Наличие пульта дистанционного управления в комплекте | Нет |  |  |
|  |  | Количество остановок | 2 |  |  |
|  | Дополнительные свойства товара, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога |  |  |  |  |
|  | Метр | Направляющая магистраль | Без замены направляющих | Требования технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 ,ГОСТ 34682.2-2020, Межгосударственного стандарта ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. ГОСТ Р 57448-2017 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. ГОСТ 34682.1-2020 |  |
|  |  | Тип привода | Электромеханическая, фрикционная |  |  |
|  |  | Диспетчеризация длины пути | 11 |  |  |