В регистр

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _23 май 2011 года_                                                                                                         № ___1018____

Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Градостроительная

документация территориального

планирования города Югорска

на 2011 – 2014 годы»

В целях обеспечения муниципального образования городского округа  город Югорск всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Югорска от 22.07.2010 №1328 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах», в соответствии с распоряжением администрации города Югорска от 29.10.2010 №927 «О разработке долгосрочной целевой программы»:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу: «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2014 годы» (далее программа) (приложения 1-3).

2. Определить ответственным за реализацию программы департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска С.Д. Голина.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Югорска                                                                          М. И. Бодак

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от _23 май 2011 года___ №__1018___

Паспорт программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2014 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы | Распоряжение администрации города Югорска от 29.10.2010 № 927 «О разработке долгосрочной целевой программы» |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы | Постановление администрации города Югорска от __________№____ «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Югорска «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2014 годы» |
| Заказчик долгосрочной целевой программы | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Координатор долгосрочной целевой программы | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Цель: обеспечение муниципального образования всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации. Задачи: 1. Создание новых современных топографических карт территории города Югорска. 2. Разработка комплексной системы управления развитием территории города Югорска. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы | 1. Современная топографо–геодезическая съемка территории муниципального образования, в том числе: 1.1. съемка застроенной территории М 1:500, площадью 4333 га; 1.2. съемка незастроенной территории М 1:5000, площадью 28024,4 га. 2. Комплексная система управления развитием территории, в том числе: 2.1. документы территориального планирования, в том числе: 2.1.1. генеральный план города Югорска; 2.1.2. план реализации схемы территориального планирования города Югорска; 2.2. документы по планировке планируемых к застройке территорий города Югорска, в том числе: 2.2.1. – 2.10. проекты планировки и межевания территорий города Югорска, в том числе: микрорайонов 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, южной, западной и северной промышленных зон; 2.3. документы градостроительного зонирования, в том числе: 2.3.1. правила землепользования и застройки города Югорска; 2.4. программа инвестиционного освоения территории города Югорска; 2.5. информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. |
| Сроки реализации долгосрочной целевой программы | 2011 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования Программы составляет 116,5 миллионов рублей. В том числе средства: - передаваемые в бюджет города из окружного бюджета по целевой программе "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", подпрограммы 1 Градостроительная деятельность – 77 667 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной программы | Полная обеспеченность муниципального образования необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. |

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Градостроительная документация территориального планирования города Югорска

на 2011 – 2014 годы

Введение

Разработка программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2014 годы» (далее - Программа) естественным образом вытекает из идеологии комплексных проектов управления развитием территории. Программа включает в себя все необходимые мероприятия по обеспечению муниципального образования градостроительной документацией, соответствующей требованиям Градостроительного кодекса РФ, обновленными топографо–геодезическими данными, нормативной и правовой базой в области градостроительства, информационными системами обеспечения градостроительной деятельности.

Программа направлена на реализацию комплекса правовых, финансово–экономических, организационно–технических, кадровых, научно–методических и иных мероприятий по обеспечению муниципального образования градостроительной документацией и созданию на прочной градостроительной основе условий для эффективного социально–экономического развития территории и решения органами местного самоуправления вопросов местного значения в области градостроительной деятельности.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Градостроительный кодекс РФ установил требования по наличию градостроительной документации в муниципальных образованиях. Разработка градостроительной документации является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законных прав и интересов физических и юридических лиц. Эффективное социально – экономическое развитие территории и принятие грамотных, обоснованных управленческих решений, развитие инвестиционной активности, строительства невозможны без генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Разработка Программы обеспечит единство подходов в разработке градостроительной документации, ее своевременность, взаимосвязь разрабатываемых документов между собой. Комплексность в разработке документации позволит значительно сэкономить бюджетные средства (около 30%) за счет сокращения расходов на сбор и анализ необходимых исходных данных и одновременной подготовки всех градостроительных документов, сократить сроки подготовки документации.

Кроме того, своевременность разработки Программы обусловлена следующими причинами:

- отсутствием на федеральном уровне четкой системы управления развитием территорий и регулирования градостроительной деятельности, существующей ведомственной разобщенностью федеральных, региональных и местных органов (организаций), осуществляющих функции в сфере управления недвижимостью и регулирования градостроительной деятельности, и, как следствие, несогласованность информационных баз указанных органов, дублирование сведений при создании указанных информационных баз, что влечет за собой необоснованное расходование бюджетных средств и разногласия при принятии управленческих решений;

- необходимостью внедрения в практическую деятельность принципов наиболее эффективного использования муниципальных земель с целью улучшения инвестиционного климата и увеличения налогооблагаемой базы использования земель;

- новыми возможностями геоинформационных технологий, применение которых в градостроительном планировании, а также при принятии управленческих решений в сфере градостроительной деятельности даст значительный экономический эффект и обеспечит минимизацию управленческих ошибок;

- стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 №ПР-212), в которой закрепляются цель, задачи, принципы и основные направления государственной политики в области использования и развития информационных и телекоммуникационных технологий, науки, образования и культуры для продвижения страны по пути формирования и развития информационного общества.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение муниципального образования всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом РФ;

Для достижения целей Программы требуется решение следующих задач:

1. Создание новых современных топографических карт территории города Югорска.

2. Разработка комплексной системы управления развитием территории города Югорска.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

Полная обеспеченность муниципального образования необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также иными документами и инструментами, способствующими проведению эффективной муниципальной политики в области управления земельными ресурсами, взимания налоговых и арендных платежей за землю, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы.

Функционирование в городе Югорске комплексной системы управления развитием территории, базы данных которых содержат систематизированные сведения о территории, объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, иные необходимые для управления территорией сведения.

Оценка целевого индикатора будет выражаться в создании, обеспечении деятельности и реальном функционировании комплексной системы управления развитием территории в городе Югорске в результате реализации Программы.

Раздел 3. Программные мероприятия

Настоящая программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Создание новых топографических карт территории муниципального образования.

Результатами обновления топографической съемки должны быть материалы топографо–геодезической основы территории в границах муниципального образования, состоящие из:

- топографической съемки в электронном и бумажном виде масштабов 1:500 – для застроенной территории. В том числе съемка микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а; района Югорск-2; зеленой зоны; Южной, Северной, Западной промышленных зон и других застроенных территорий города общей площадью 4333 га;

- топографической съемки 1: 5000 – для незастроенной территории общей площадью 28024,4 га.

Материалы топографической съемки в электронном виде должны быть предоставлены в виде таблиц Mapinfo, содержащих объекты карты и их семантические (описательные) характеристики. Объектовый состав электронной топографической основы и подробность семантического описания объектов должна соответствовать заявленному масштабу съемки.

2. Разработка комплексной системы управления развитием территории муниципального образования.

Комплексная система включает в себя:

- документы территориального планирования – генеральный план города Югорска;

- план реализации генерального плана;

- документы градостроительного зонирования – правила землепользования и застройки города Югорска;

- документацию по планировке территорий города, планируемых к застройке;

- программу инвестиционного освоения территории города Югорска;

- создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Разработка комплексной системы управления развитием территории выполняется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3июня 2007 N154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов», постановлением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

Комплексные системы управления развитием территории создаются на единой картографической основе в электронном виде в единой системе классификаторов и справочников, одновременно с разработкой документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территорий. Все виды градостроительной документации разрабатываются в электронном виде и на заключительном этапе формируются в виде информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципального образования.

2.1. Содержание работ при создании комплексной системы управления развитием территории муниципального образования.

Комплексная система управления территориальным развитием разрабатываются в следующей последовательности:

2.1.1. Документы территориального планирования:

1)  Подготовительные работы. Создание обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности.

1.1. Анализ существующей градостроительной документации, муниципальных правовых актов в сфере регулирования градостроительных, земельных и имущественных отношений, архива бюро технической инвентаризации (БТИ), сведений государственного земельного кадастра, реестров государственного и муниципального недвижимого имущества, планово–картографического материала.

1.2. Сбор исходных данных по градостроительной документации, зарегистрированным правам на объекты недвижимости, техническим характеристикам объектов недвижимости, объектам транспортной и инженерной инфраструктур, объектам негативного влияния на окружающую среду.

1.3. Формирование обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности. Создание слоя электронной карты города «Объекты капитального строительства», содержащего графическую информацию об объектах и атрибутивную информацию, включающую: адресную привязку, основные технические характеристики (общая площадь, строительный объем и др.), сведения о правах на объекты недвижимости – собственник (арендатор, балансодержатель), правоустанавливающие документы.

1.4. Комплексная оценка территории и выявление проблем территориального развития в соответствии с социально – экономическим статусом города и вопросами местного значения, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.5. Расчет основных параметров территориального развития города. Постановка задач территориального планирования, разработка и согласование концепции муниципального градостроительного развития с органами местного самоуправления.

2) Разработка генерального плана (корректировка) с целью приведения его в соответствие Градостроительному кодексу РФ и требованиям к созданию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Состав и содержание  текстовых и графических материалов генерального плана должны соответствовать требованиям постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 июня 2007 N154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов».

3)  Разработка проекта плана реализации генерального плана.

3.1. Проект плана реализации генерального плана разрабатывается на основании генерального плана и содержит:

- перечень мероприятий по освоению территории;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

3.2. План реализации генерального плана разрабатывается по следующим направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- инженерное обеспечение;

- транспортная инфраструктура;

- охрана окружающей среды;

- инженерная подготовка, благоустройство и озеленение;

- мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2.1.2. Документы по планировке территории

Разработка проектов планировки и межевания территорий города.

Проекты планировки и межевания территорий города разрабатываются в соответствии с определенными генеральным планом элементами планировочной структуры и устанавливают параметры планируемого развития элементов планировочной структуры  (отдельных частей города).

Состав и содержание  текстовых и графических материалов проектов планировки должны соответствовать требованиям постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты – Мансийского АО – Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

2.1.3. Документы градостроительного зонирования

Разработка правил землепользования и застройки города Югорска.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в соответствии с генеральным планом города Югорска.

Состав и содержание  текстовых и графических материалов правил землепользования и застройки, порядок утверждения и внесения изменений в правила землепользования и застройки должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ.

2.1.4. Программа инвестиционного освоения территории города.

Программа инвестиционного освоения территории города будет разрабатываться в случае выявленного при разработке градостроительной документации потенциала градостроительного развития территории города, в соответствии с правилами землепользования и застройки на основе плана реализации генерального плана города.

Программа инвестиционного освоения территории города разрабатывается с целью создания благоприятного инвестиционного климата и содержит комплекс мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации инвестиционных рисков. При разработке программы необходимо учесть главные целевые установки муниципальной инвестиционной политики:

- сохранение и создание рабочих мест; расширение налогооблагаемой базы местного бюджета;

- стимулирование занятости социально незащищенных слоев населения; осуществление отдельных проектов, определяющих социально-экономическое развитие города.

Программа инвестиционного освоения территории города должна содержать:

-  план мероприятий инвестиционного освоения территории города;

- схему инвестиционного освоения с указанием местоположения сформированных земельных участков с установленным разрешенным использованием.

В программу включаются сведения о муниципальном резервном фонде территории города. В составе должен быть создан подраздел раздела «Планировка территорий» в составе ИСОГД – «Резервный фонд муниципальных земель», содержащий: карту инвестиционной привлекательности территории; карту градостроительной ценности; сведения о спланированных для освоения земельных участках и территориях, подлежащих перспективному освоению на основе генерального плана города, проектов планировки и проектов межевания территории города.

2.1.5. Формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

ИСОГД формируется как целостная, имеющая свои подсистемы, иерархическая система документированных сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

Информация ИСОГД об используемой в градостроительной деятельности документации структурируется в соответствии с гл. 7 Градостроительного кодекса РФ:

- о документах территориального планирования;

- о правилах землепользования и застройки и других нормативных правовых и методических документах, регламентирующих градостроительную деятельность;

- о документах планировки территорий;

- о документах и материалах, поступающих из внешних источников информации.

Формирование ИСОГД базируется на определении содержания и программирования реализации поставленной цели.

Требования к составу и структуре информации поступающей в ИСОГД, определены на основе материалов:

- изысканий и исследований состояния и использования территории;

- отраслевого территориального планирования и проектирования;

- мониторинга осуществления и результатов градостроительной деятельности (материалов дежурных планов, градостроительного и архитектурно-строительного  проектирования);

- мониторинга формирования и оборота недвижимости;

- документации территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий.

Структура, порядок формирования и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности определены постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы.

В целом на реализацию программы в период 2011–2014 годы требуется 116 500 тысяч рублей финансирования, в том числе 77 667 тысяч рублей за счет бюджета автономного округа. Привлечение средств окружного бюджета будет осуществляться в соответствии с   постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2010  № 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 – 2013 годы и период до 2015 года», подпрограмма 1 Градостроительная деятельность.

Раздел 5. Механизм реализации целевой программы.

Заказчиком программы является департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на обеспечение муниципального образования всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом РФ.

Заказчик – координатор программы - департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска осуществляет текущие управление  реализацией программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач программы.

Реализация программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2010  № 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 – 2013 годы и период до 2015 года» подпрограмма 1 Градостроительная деятельность.