Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке песком подъездных путей к контейнерным площадкам на Зеленой зоне с планировкой грейдером в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, 1км налево СНТ «Вишня», 1км направо «Уж и Ёж», 2 км, ул. Тихая, Зеленый бор, Тополя.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.11.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсыпка песком подъездных путей к контейнерным площадкам на Зеленой зоне с планировкой грейдером в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка песком: 1 км налево, СНТ "Вишня", 1 км направо "Уж и Ёж", 2 км, ул.Тихая, Зеленый бор, Тополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-15-1-01-0013 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км | 1т груза | 616 | 1 | 616 |  |  | 282,45 |  | 173 989,20 |  |
|  |  | Объем=440*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 989,20 |  |
| 2 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,19 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,2 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 319,51 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,2 |  |  | 849,33 |  | 169,87 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,136 | 1 933,00 | 1,76 | 3 402,08 |  | 462,68 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,136 |  |  | 849,33 |  | 115,51 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 067,57 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 256,84 |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 117,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 603,55 |  | 1 441,42 |  |
| 3 | Расчёт себестоимости | Песок природный для строительных работ | м3 | 440 | 1 | 440 |  |  | 192,00 |  | 84 480,00 |  |
|  |  | Объем=22*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=230,4/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 480,00 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 536,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,19 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 480,00 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 989,20 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 910,62 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 921,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 480,00 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,84 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,01 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 989,20 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,84 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,01 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 910,62 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 536,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,19 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 480,00 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 989,20 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 910,62 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 921,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 480,00 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,84 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,01 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 989,20 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,38 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,84 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,01 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |