##### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2025 года									          № 22

Об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях по договору социального найма,

и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,

за 2024 год и о планах на 2025 год

Заслушав информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2024 год и о планах на 2025 год,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2024 год и о планах на 2025 год (приложение).

# 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска			                  Е. Б. Комисаренко

«25» марта 2025 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 25 марта 2025 года № 22

Информация администрации города Югорска

об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,

за 2024 год и о планах на 2025 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска от 03.11.2021 № 2096-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации», в целях развития жилищного строительства в городе Югорске постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3011 утверждена муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы», действовавшая до 31.12.2024 (далее - муниципальная программа).

В подпрограмме II «Содействие развитию жилищного строительства» указанной муниципальной программы предусмотрено мероприятие «Приобретение жилых помещений».

В рамках указанного мероприятия в муниципальную собственность приобретались жилые помещения в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма и для формирования маневренного жилищного фонда. Указанное мероприятие включало в себя выплату компенсации собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийных домах, а также предоставление субсидий гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступившим после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, г. Ханты-Мансийск), принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность.

Финансирование указанного мероприятия на начало 2024 года составляло всего 34 358,6 тыс. руб., из них окружной бюджет – 4 053,5 тыс. руб. и городской бюджет – 30 305,1 тыс. руб. (из которых - 305,1 тыс. руб. софинансирование к окружным денежным средствам в рамках Порядка, определяющего правила и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений и 30 000,0 тыс. руб. гарантия наличия денежных средств городского бюджета для дополнительного финансирования из окружного бюджета).

В третьем квартале 2024 года указанное мероприятие дополнено денежными средствами из окружного бюджета в рамках вышеуказанной субсидии и с учетом софинансирования из местного бюджета, общая сумма мероприятия составила 69 318,7 тыс. руб., из которых 51 260,4 тыс. руб. средства окружного бюджета и 18 058,3 тыс. руб. – средства городского бюджета.

В четвертом квартале 2024 года в бюджет города Югорска поступили дополнительные денежные средства из окружного бюджета в рамках Порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений и в рамках нового Порядка предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, целью которого является переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в соответствии с адресной программой автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.09.2024 № 325-п (далее - адресная программа автономного округа).

С учетом условий предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда постановлением администрации города Югорска от 06.12.2024 № 2083-п утверждена адресная программа города Югорска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 – 2030 годы (далее – адресная программа города Югорска).

В адресную программу города Югорска вошли 24 аварийных дома общей площадью 16 475,1 кв. м. С учетом адресной программы автономного округа финансирование расселения авариных домов, вошедших в адресную программу города Югорска, запланировано в три этапа: 2024, 2025, 2026 годы.

С учетом дополнительного финансирования из окружного бюджета финансирование в 2024 году мероприятия муниципальной программы составило 583 751,0 тыс. руб., из которых средства окружного бюджета составили 539 224,2 тыс. руб., средства городского бюджета – 44 526,8 тыс. руб. (из них 441 819,8 тыс. руб. средства первого этапа адресной программы города Югорска).

Большая часть денежных средств мероприятия была направлена на приобретение жилых помещений, что позволило приобрести в муниципальную собственность 87 жилых помещений, из которых 85 квартир для переселения граждан из аварийного фонда, 2 – для очередников по социальному найму.

Из указанных денежных средств 14 собственников жилых помещений в аварийных домах получили возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на общую сумму 25 617,5 тыс. руб.

Из указанных денежных средств 22 семьи участников специальной военной операции (26 человек), состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получили денежные субсидии для приобретения жилых помещений в собственность на общую сумму 106 545,0 тыс. руб.

Приобретенные в муниципальную собственность в декабре 2023 года и в течение 2024 года жилые помещения позволили полностью расселить и подготовить к сносу в 2024 году следующие многоквартирные дома:

1. Мира, 38;

2. Мира, 61;

3. Садовая, 50.

Кроме этого, в 2024 году снесены многоквартирные дома, подготовленные к сносу в 2023 году:

1. Мира, 43 А;

2. Мира, 73А;

3. Мира, 75;

4. Спортивная, 35;

5. Спортивная, 12;

6. Попова, 62.

Общая площадь жилых помещений в снесенных домах составила 5 545,8 кв. м.

Приобретение жилых помещений в декабре 2023 года, в течение 2024 года позволили частично расселить в 2024 году следующие аварийные многоквартирные дома:

1. Монтажников, 3А (не расселена одна квартира, в связи со смертью собственника и вступлением в наследство);

2. Садовая, 78 (не расселена одна квартира, вопрос рассматривается в судебном порядке);

3. Таёжная, 22А (не расселена одна квартира, вопрос рассматривается в судебном порядке);

4. Садовая, 48 (не расселена одна комната);

5. Садовая, 54 (не расселена одна комната);

6. Садовая, 56 (не расселена одна комната);

Общая площадь жилых помещений в указанных домах составляет  2 542,1 кв. м, в которых расселены 84 семьи.

В муниципальной программе «Развитие жилищной сферы» предусмотрено мероприятие по обеспечению жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида. Указанное мероприятие финансируется за счет федерального, окружного и городского бюджетов.

В соответствии с Порядком реализации мероприятия по обеспечению жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, утвержденным постановлением администрации города Югорска от 15.02.2023 № 196-п, гражданам предоставляется социальная выплата для приобретения жилого помещения.

С учетом доведенных лимитов на 2024 год указанные социальные выплаты получили 11 семей (26 человек). Жилые помещения, не отвечающие требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, переданы в муниципальную собственность и находятся в домах, признанных аварийными.

На большую часть приобретенных в 2024 году жилых помещений муниципальные контракты заключены в декабре 2024 года. Передача гражданам (оформление сделок мены, заключение договоров найма) проводится с января 2025 года.

Указанные мероприятия позволят закончить расселение и подготовить к сносу 6 многоквартирных аварийных домов в городе Югорске общей площадью 3 581,9 кв. м, вошедших в адресную программу автономного округа, а именно:

1. Мира, 45;

2. Мира, 49;

3. Мира, 56;

4. Спортивная, 24;

5. Таежная, 14;

6. Таежная, 22Б.

На начало 2024 года все деревянные многоквартирные дома в городе Югорске были обследованы специализированными организациями.

На 01.03.2025 в реестре домов (таблица 1), признанных аварийными, состоит 55 многоквартирных домов (40 914 кв. метров, 968 жилых помещений).

На начало 2025 года в городе имеются 73 дома (8 144,8 кв. м, 137 жилых помещений), жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания в связи с ветхим состоянием. Это трехквартирные, двухквартирные дома, и индивидуальные жилые дома, а также жилые помещения, признанные непригодными для проживания по одному в 13 двухквартирных домах, в связи с ветхим состоянием (таблица 2).

С 01.01.2025 вступила в силу новая муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2129-п, в которой также предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений и на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Приложения 16 и 37 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643 «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»).

В рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, адресной программы автономного округа объем финансирования на 01.01.2025 составил 1 030 802,7 тыс. руб., из которых средства окружного бюджета – 947 762,3 тыс. руб., городского – 83 040,4 тыс. руб. В течение года ожидается поступление из федерального бюджета за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 155 488,5 тыс. руб.

Указанные денежные средства позволят расселить и подготовить к сносу 14 многоквартирных аварийных домов общей площадью 10 072,2 кв. м в городе Югорске.

1. Калинина, 23;

2. Калинина, 28;

3. Калинина, 32;

4. Мира, 48Б;

5. Мира, 53;

6. Мира, 58;

7. Мира, 58А;

8. Таежная, 8;

9. Таежная, 11;

10. Таежная, 13;

11. Таежная, 16А;

12. Таежная, 21;

13. Таежная, 22Г;

14. Таежная, 25.

В отношении граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, администрация города Югорска ежегодно по итогам перерегистрации, проводимой с 01 февраля по 01 апреля, утверждает списки очередности.

- На 01.01.2024 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма состояли 444 семьи (1 252 человека).

- На 01.01.2025 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма состоят 491 семья (1 337 человек).

В течение 2024 года приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 70 семей (141 человек).

За указанный период исключено из списков очередности 23 семьи (56 человек), из них:

- в связи с предоставлением жилого помещения по договору социального найма в порядке очередности – 8 семей (24 человека);

- в связи с переселением из непригодного жилья, в рамках муниципальной программы – 3 семьи (4 человека);

- в связи с самостоятельным улучшением жилищных условий (приобретение, в том числе за счет средств субсидий из бюджетных средств, вступление в наследство и т.п.) – 11 семей (24 человека), том числе 3 семьи (12 человек) участников СВО, получивших субсидию и приобретших жилые помещения в собственность;

- в связи с наличием у заявителя и членов семьи дохода, превышающего среднемесячный размер дохода, установленного в целях признания граждан малоимущими - 1 семья (4 человека).

В 2025 году планируется обеспечить 10 семей (не менее 30 человек) жилыми помещениями по договорам социального найма, из числа квартир освобождающихся и приобретенных в 2024 году.

На 01.03.2025 с правом внеочередного получения жилого помещения по договору социального найма состоят 4 семьи.

На сегодняшний день проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете для получения социального жилья. После окончания перерегистрации с 01.04.2025 до 10.05.2025 будут подготовлены списки очередности на 2025 год.

На начало 2025 для реализации мероприятия по приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, денежные средства не запланированы.

На 01.03.2025 года на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 27 участников СВО с общим количеством членов семьи 43 человека. Для улучшения их жилищных условий необходима денежная сумма в размере 95 311,0 тыс. руб.

В связи с этим в Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлена заявка о необходимости дополнительного финансирования в рамках Порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений.

Для сведения:

- В 2011 году в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, по городу Югорску состояли 1 092 семьи, то есть очередность уменьшилась на 55,7 %.

Продолжаем проводить работу по консультированию граждан о возможных мерах государственной поддержки населения в целях улучшения жилищных условий, что способствует увеличению процентного соотношения граждан, улучшивших жилищные условия по соотношению к количеству граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

Таблица 1

Реестр аварийных домов в городе Югорске по состоянию на 01.03.2025

| № п/п | Адрес объекта |  |  | Год постройки | % износа | Кол-во жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях или коммунальных квартирах) |  |  | Площадь жилых помещений, кв. м |  |  | Количество проживающих, чел. |  |  | Дата, номер документа о признании дома аварийным | Произведено расселение и (или) передано в муниципальную собственность, освобождены по иным причинам | Планируемое расселение дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередность сноса | Улица, переулок, проспект | № дома |  |  | Всего | Соц. найм | В собственности | Всего | Соц. найм | В собственности | Всего | Соц. найм | В собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Монтажников | 3а | 1985 | 76,25% | 32 | 0 | 1 | 557,3 | 121,1 | 436,2 | 4 | 0 | 4 | Постановление от 16.05.2019 № 977 | 31 | до 31.12.2024 |
| 2 | 2 | Садовая | 78 | 1988 | 80,85% | 12 | 0 | 2 | 734,6 | 118,3 | 616,3 | 2 | 0 | 2 | Постановление от 24.07.2019 № 1648 | 10 | до 31.12.2025 |
| 3 | 3 | Таежная | 22А | 1983 | 79,73% | 12 | 0 | 1 | 765,0 | 154,2 | 610,8 | 4 | 0 | 4 | Постановление от 17.09.2019 № 2050 | 11 | до 31.12.2025 |
| 4 | 4 | Советская | 63 | 1980 | 77,15% | 2 | 0 | 2 | 140,1 | 47,2 | 92,9 | 4 | 0 | 4 | Постановление от 17.09.2019 № 2049 |  |  |
| 5 | * | Энтузиастов | 2 | 1987 | 77,65% | 32 | 0 | 17 | 1 544,0 | 388,8 | 1155,2 | 29 | 0 | 29 | Постановление от 24.10.2019 № 2311 | 15 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 6 | * | Мира | 53 | 1985 | 80,80% | 16 | 1 | 14 | 898,0 | 229,6 | 668,4 | 36 | 2 | 34 | Постановление от 05.12.2019 № 2574 | 1 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 7 | * | Калинина | 28 | 1976 | 82,50% | 12 | 1 | 11 | 490,0 | 49,7 | 440,3 | 23 | 5 | 18 | Постановление от 09.12.2019 № 2619 |  | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 8 | * | Мира | 58 | 1987 | 83,50% | 16 | 5 | 10 | 786,6 | 326,4 | 460,2 | 32 | 8 | 24 | Постановление от 20.12.2019 № 2735 | 1 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 9 | * | Мира | 49 | 1983 | 80,45% | 16 | 0 | 7 | 764,0 | 188,4 | 575,6 | 7 | 0 | 7 | Постановление от 20.12.2019 № 2736 | 9 | до 01.09.2025 |
| 10 | * | Таежная | 14 | 1980 | 77,82% | 12 | 0 | 2 | 718,2 | 133,7 | 584,5 | 2 | 0 | 2 | Постановление от 23.03.2020 № 454 | 10 | до 01.09.2025 |
| 11 | * | Калинина | 32 | 1975 | 79,98% | 12 | 1 | 10 | 490,0 | 80,2 | 409,8 | 20 | 3 | 17 | Постановление от 09.04.2020 № 530 | 1 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 12 | * | Таежная | 22б | 1984 | 80,10% | 12 | 1 | 1 | 724,8 | 123,7 | 601,1 | 2 | 1 | 1 | Постановление от 11.06.2020№ 768 | 10 | до 01.09.2025 |
| 13 | * | Таежная | 22г | 1985 | 80,35% | 12 | 3 | 9 | 736,8 | 179,4 | 557,4 | 30 | 6 | 24 | Постановление от 13.08.2020 № 1108 |  | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 14 | * | Таежная | 8 | 1990 | 80,65% | 20 | 2 | 18 | 781,6 | 94,7 | 686,9 | 42 | 7 | 35 | Постановление от 04.03.2021 № 254-п |  | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 15 | * | пер. Спортивный | 1 | 1987 | 76,50% | 4 | 0 | 4 | 298,8 | 0,0 | 298,8 | 10 |  | 10 | Постановление от 04.03.2021 № 253-п |  | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 16 | * | Мира | 48Б | 1991 | 85,60% | 28 | 8 | 16 | 1 014,3 | 322,6 | 691,7 | 44 | 17 | 27 | Постановление от 23.06.2021 № 1135-п | 4 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 17 | * | Спортивная | 24 | 1987 | 80,35% | 32 | 0 | 1 | 1 534,0 | 1330,0 | 204,0 | 1 | 0 | 1 | Постановление от 23.06.2021 № 1136-п | 31 | до 01.09.2025 |
| 18 | * | Таежная | 21 | 1977 | 84,00% | 12 | 3 | 8 | 500,4 | 164,5 | 335,9 | 32 | 15 | 17 | Постановление от 25.08.2021 № 1548-п | 1 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 19 | * | Мира | 60 | 1985 | 91,00% | 24 | 6 | 17 | 1 180,2 | 333,2 | 847,0 | 50 | 19 | 31 | Постановление от 04.10.2021 № 1839-п | 1 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 20 | * | Таежная | 11 | 1976 | 80,62% | 12 | 0 | 10 | 489,2 | 61,2 | 428,0 | 39 | 4 | 35 | Постановление от 04.10.2021 № 1840-п | 2 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 21 | * | Калинина | 23 | 1974 | 91,00% | 12 | 4 | 7 | 492,3 | 221,7 | 270,6 | 27 | 16 | 11 | Постановление от 09.11.2021 № 2109-п | 1 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 22 | * | Мира | 58а | 1987 | 91,00% | 18 | 1 | 14 | 974,3 | 252,6 | 721,7 | 40 | 6 | 34 | Постановление от 27.12.2021 № 2519-п | 3 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 23 | * | Таежная | 25 | 1979 | 91,00% | 24 | 7 | 15 | 1 446,8 | 559,9 | 886,9 | 52 | 23 | 29 | Постановление от 27.12.2021 № 2516-п | 2 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 24 | * | Мира | 45 | 1981 | 91,00% | 12 | 0 | 8 | 728,1 | 54,7 | 673,4 | 8 | 0 | 8 | Постановление от 27.12.2021 № 2518-п | 4 | до 01.09.2025 |
| 25 | * | Таежная | 16А | 1982 | 81,20% | 32 | 3 | 25 | 1 742,2 | 333,1 | 1409,1 | 88 | 20 | 68 | Постановление от 27.12.2021 № 2521-п | 4 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 26 | * | Мира | 56 | 1986 | 91,00% | 12 | 0 | 0 | 748,5 | 363,0 | 385,5 | 0 | 0 | 0 | Постановление от 27.12.2021 № 2520-п | 12 | до 01.09.2025 |
| 27 | * | Таежная | 13 | 1976 | 74,00% | 12 | 0 | 11 | 551,1 | 31,3 | 519,8 | 26 | 1 | 25 | Постановление от 27.12.2021 № 2517-п | 1 | с 01.09.2025 по 01.09.2026 |
| 28 | 5 | Таежная | 30 | 1974 | 91,00% | 12 | 3 | 7 | 507,9 | 220,9 | 287,0 | 31 | 12 | 19 | Постановление от 09.02.2022 № 214-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 29 | 6 | Таежная | 28 | 1977 | 91,00% | 12 | 4 | 6 | 517,0 | 253,3 | 263,7 | 21 | 10 | 11 | Постановление от 09.02.2022 № 212-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 30 | 7 | Мира | 43 | 1979 | 80,45% | 22 | 4 | 8 | 958,0 | 722,4 | 235,6 | 42 | 24 | 18 | Постановление от 01.03.2022 № 362-п | 10 | до 31.12.2030 |
| 31 | 8 | Садовая | 58 | 1987 | 74,00% | 23 | 3 | 19 | 785,9 | 133,4 | 652,5 | 40 | 6 | 34 | Постановление от 29.03.2022 № 579-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 32 | 9 | Монтажников | 1а | 1984 | 77,20% | 40 | 11 | 26 | 537,8 | 414,2 | 123,6 | 62 | 27 | 35 | Постановление от 27.06.2022 № 1383-п | 3 | до 31.12.2030 |
| 33 | 10 | Энтузиастов | 3 | 1988 | 80,70% | 24 | 6 | 11 | 570,5 | 270,1 | 300,4 | 47 | 22 | 25 | Постановление от 27.06.2022 № 1384-п | 7 | до 31.12.2030 |
| 34 | 11 | Энтузиастов | 7 | 1986 | 90,00% | 14 | 1 | 13 | 775,8 | 65,0 | 710,8 | 36 | 4 | 32 | Постановление от 07.07.2022 № 1489-п |  | до 31.12.2030 |
| 35 | 12 | Мира | 47 | 1982 | 76,82% | 12 | 1 | 11 | 725,9 | 67,2 | 658,7 | 24 | 2 | 22 | Постановление от 09.09.2022 № 1943-п |  | до 31.12.2030 |
| 36 | 13 | Садовая | 48 | 1983 | 81,02% | 9 | 0 | 1 | 158,7 | 111,8 | 46,9 | 1 | 0 | 1 | Постановление от 15.09.2022 № 1973-п | 8 | до 31.12.2030 |
| 37 | 14 | Садовая | 54 | 1986 | 74,3% | 13 | 0 | 1 | 163,4 | 127,6 | 35,8 | 1 | 0 | 1 | Постановление от 31.10.2022 № 2276-п | 12 | до 31.12.2030 |
| 38 | 15 | Садовая | 60 | 1983 | 74,42 % | 42 | 15 | 18 | 653,8 | 328,1 | 325,7 | 101 | 50 | 51 | Постановление от 09.12.2022 № 2597-п | 9 | до 31.12.2030 |
| 39 | 16 | Энтузиастов | 3а | 1987 | 73,63 % | 26 | 11 | 11 | 568,1 | 336,1 | 232,0 | 52 | 30 | 22 | Постановление от 09.12.2022 № 2592-п | 4 | до 31.12.2030 |
| 40 | 17 | Калинина | 30 | 1975 | 72,86 % | 12 | 1 | 9 | 486,6 | 114,5 | 372,1 | 24 | 6 | 18 | Постановление от 09.12.2022 № 2591-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 41 | 18 | Калинина | 24 | 1976 | 72,62 % | 12 | 2 | 10 | 498,6 | 94,5 | 404,1 | 25 | 4 | 21 | Постановление от 09.12.2022 № 2593-п |  | до 31.12.2030 |
| 42 | 19 | Мира | 53а | 1991 | 72,56 % | 16 | 3 | 13 | 924,5 | 150,0 | 774,5 | 32 | 6 | 26 | Постановление от 09.12.2022 № 2595-п |  | до 31.12.2030 |
| 43 | 20 | Мира | 79 | 1984 | 74 % | 4 | 0 | 4 | 246,2 | 0,0 | 120,8 | 6 | 0 | 6 | Постановление от 10.08.2023 № 1066-п |  | до 31.12.2030 |
| 44 | 21 | Спортивная | 45 | 1988 | 75 % | 16 | 1 | 8 | 769,1 | 384,5 | 384,6 | 21 | 11 | 10 | Постановление от 10.08.2023 № 1067-п | 7 | до 31.12.2030 |
| 45 | 22 | Спортивная | 43 | 1987 | 75 % | 24 | 10 | 9 | 1 151,1 | 538,6 | 612,5 | 35 | 18 | 17 | Постановление от 10.08.2023 № 1068-п | 5 | до 31.12.2030 |
| 46 | 23 | Мира | 62 | 1986 | 75 % | 32 | 14 | 15 | 1 532,9 | 695,2 | 837,7 | 63 | 23 | 40 | Постановление от 10.08.2023 № 1069-п | 3 | до 31.12.2030 |
| 47 | 24 | Спортивная | 49 | 1985 | 75 % | 26 | 7 | 16 | 567,9 | 195,2 | 372,7 | 38 | 14 | 24 | Постановление от 10.08.2023 № 1070-п | 3 | до 31.12.2030 |
| 48 | 25 | Энтузиастов | 5 | 1990 | 75 % | 25 | 6 | 19 | 568,8 | 129,0 | 439,8 | 38 | 6 | 32 | Постановление от 10.08.2023 № 1071-п |  | до 31.12.2030 |
| 49 | 26 | пер. Титова | 1 | 1990 | 75 % | 20 | 1 | 18 | 1 220,9 | 67,6 | 1153,3 | 41 | 3 | 38 | Постановление от 10.08.2023 № 1072-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 50 | 27 | Таежная | 18 | 1978 | 75 % | 12 | 4 | 7 | 746,8 | 307,0 | 439,8 | 44 | 19 | 25 | Постановление от 10.08.2023 № 1073-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 51 | 28 | Таежная | 22 | 1977 | 75% | 12 | 1 | 8 | 489,1 | 163,3 | 325,8 | 25 | 6 | 19 | Постановление от 10.08.2023 № 1074-п | 3 | до 31.12.2030 |
| 52 | 29 | Таежная | 22В | 1984 | 75% | 12 | 2 | 10 | 725,5 | 187,7 | 537,8 | 34 | 6 | 28 | Постановление от 10.08.2023 № 1075-п |  | до 31.12.2030 |
| 53 | 30 | Таежная | 23 | 1975 | 75 % | 12 | 2 | 9 | 493,9 | 133,0 | 360,9 | 24 | 6 | 18 | Постановление от 10.08.2023 № 1076-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 54 | 31 | Ленина | 32 | 1984 | 75 % | 16 | 0 | 16 | 895,2 | 0,0 | 895,2 | 53 | 0 | 53 | Постановление от 10.08.2023 № 1077-п |  | до 31.12.2030 |
| 55 | 32 | Садовая | 84 | 1998 | 39% | 16 | 1 | 15 | 843,1 | 50,4 | 792,7 | 24 | 4 | 20 | Постановление от 26.04.2024 № 695-п |  | до 31.12.2030 |
| Итого |  |  | 55 |  |  | 968 | 160 | 559 | 40 914 | 12 524 | 28 265 | 1 639 | 472 | 1 167 |  | 249 |  |

Всего - 55 аварийных домов, общей площадью 40 914 кв. м, 968 жилых помещений, из них: расселены – 249 жилых помещений, подлежат расселению 719 жилых помещений.

*Дома признанные аварийными после 01.01.2017 до 01.01.2022 вошли в адресную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства ХМАО-Югры от 01.09.2024 № 325-п

Таблица 2

Реестр домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, в городе Югорске

по состоянию на 01.03.2025

| № п/п | Адрес |  | Год постройки | % износа | Кол-во жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях или коммунальных квартирах) |  |  | Площадь жилых помещений, кв. м |  |  | Количество проживающих, чел. |  |  | Дата, номер документа о признании непригодным для проживания | Произведено расселение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица, переулок, проспект | № дома/ квартиры |  |  | Всего | Соц. найм | В собственности | Всего | Соц. найм | В собственности | Всего | Соц. найм | В собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Вавилова | 6. кв.2 | 1984 | 65 | 1 |  | 1 | 53,1 |  | 53,1 | 3 |  | 3 | заключение МК от 31.08.12 |  |  |
| 2 | Гастелло | 11 | 1973 | 62 | 2 |  | 2 | 112,3 |  | 112,3 | 5 |  | 5 | протокол комиссии № 4 от 29.12.2006 |  |  |
| 3 | Дружбы народов | 1а | 1987 |  | 1 |  | 1 | 76,5 |  | 76,5 | 4 |  | 4 | Постановление от 13.08.2020 № 1107 |  |  |
| 4 | Дружбы народов | 2 | 1990 | 65 | 2 | 1 | 1 | 108,2 | 69,3 | 38,9 | 9 | 5 | 4 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 5 | Дружбы народов | 12 | 1972 | 65 | 2 | 1 | 1 | 134,8 | 71,2 | 63,6 | 2 | 1 | 1 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 6 | Дружбы народов | 3,кв.1 | 1972 | 70 | 1 |  | 1 | 59,7 |  | 59,7 | 3 |  | 3 | Постановление от 27.12.2017 № 3305 |  |  |
| 7 | Есенина | 1 | 1980 | 61 | 2 |  | 2 | 94,4 |  | 94,4 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 8 | Заводская | 20 | 1982 | 65 | 2 |  | 2 | 142,7 |  | 142,7 | 3 |  | 3 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 9 | Калинина | 43 | 1970 | 64 | 2 |  | 2 | 109,3 |  | 109,3 | 7 |  | 7 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 10 | Калинина | 31 | 1969 | 64 | 2 |  | 2 | 105,0 |  | 105,0 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 11 | Калинина | 37 | 1970 | 61 | 2 |  | 2 | 86,0 | 45,8 | 40,2 | 2 | 1 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 12 | Калинина | 41 | 1968 | 63 | 2 |  | 2 | 121,0 | 60,2 | 60,8 | 3 | 2 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 13 | Калинина | 9 | 1970 | 62 | 4 |  | 4 | 111,4 |  | 111,4 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 14 | Калинина | 13 | 1970 | 64 | 3 | 1 | 2 | 137,1 | 62,9 | 74,2 | 8 | 3 | 5 | протокол комиссии № 5 от 25.12.2006 |  |  |
| 15 | Калинина | 17 | 1970 | 62 | 2 |  | 2 | 155,7 |  | 155,7 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 5 от 25.12.2006 |  |  |
| 16 | Калинина | 47 | 1970 | 63 | 3 |  | 3 | 169,3 |  | 169,3 | 9 |  | 9 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 17 | Калинина | 35 | 1970 | 65 | 2 | 1 | 1 | 82,9 | 42,1 | 40,8 | 10 | 7 | 3 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 18 | Калинина | 49 | 1970 | 62 | 2 | 1 | 1 | 107,5 | 50,1 | 57,4 | 3 | 1 | 2 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 19 | Калинина | 3, кв. 2 | 1976 | 68 | 1 |  | 1 | 88,1 |  | 88,1 | 2 |  | 2 | заключение МК от 16.04.2015 |  |  |
| 20 | Калинина | 20 | 1970 | 63 | 2 |  | 2 | 95,0 |  | 95,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 21 | Калинина | 22, кв.1 | 1968 | 65 | 1 | 1 |  | 57,9 |  | 57,9 | 2 | 2 |  | Постановление от 22.11.2016 № 2873 |  |  |
| 22 | Клары Цеткин | 10 | 1978 | 67 | 2 | 1 | 1 | 194,3 | 97,1 | 97,2 | 5 | 1 | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 23 | Клары Цеткин | 14 | 1981 | 70 | 2 |  | 2 | 120,3 |  | 120,3 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 24 | Клары Цеткин | 3 | 1977 | 63 | 3 |  | 3 | 185,9 |  | 185,9 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 25 | Клары Цеткин | 5 | 1978 | 67 | 2 | 1 | 1 | 120,2 | 72,9 | 47,3 | 9 | 4 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 26 | Клары Цеткин | 8, кв. 1 | 1978 | 94 | 1 |  | 1 | 77,8 |  | 77,8 | 5 |  | 5 | Постановление от 05.02.2020 № 205 |  |  |
| 27 | Ленина | 5 | 1999 |  | 1 |  | 1 | 115,0 |  | 115,0 | 1 |  | 1 | Постановление от 19.05.2020 № 665 |  |  |
| 28 | Лесная | 18 | 1970 | 68 | 4 | 3 | 1 | 210,3 | 153,1 | 57,2 | 8 | 3 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 29 | Лесная | 15 | 1970 | 63 | 2 | 1 | 1 | 129,9 | 92,0 | 37,9 | 2 | 1 | 1 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 30 | Лесная | 16, кв.2 | 1973 | 66 | 1 |  | 1 | 54,4 | 0,0 | 54,4 | 2 |  | 2 | заключение МК от 2015 |  |  |
| 31 | Лесная | 1,кв.2 | 1985 | 68 | 1 |  | 1 | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 2 |  | 2 | Постановление от 07.03.2017 № 492 |  |  |
| 32 | Лесозаготовителей | 4, кв.1 | 1966 | 62 | 1 |  | 1 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 1 |  | 1 | Постановление от 09.02.2017 № 352 |  |  |
| 33 | Лесозаготовителей | 14 | 1966 | 68 | 1 |  | 1 | 72,3 |  | 72,3 | 1 |  | 1 | Постановление от 12.09.2017 № 2175 |  |  |
| 34 | Лесозаготовителей | 38 | 1966 | 80 | 1 |  | 1 | 49,4 |  | 49,4 | 1 |  | 1 | Постановление от 18.07.2018 № 2000 |  |  |
| 35 | Лесозаготовителей | 42 | 1979 | 73 | 1 |  | 1 | 36,2 |  | 36,2 | 1 |  | 1 | Постановление от 23.03.2020 № 453 |  |  |
| 36 | Лесозаготовителей | 50 | 1980 | 74 | 1 |  | 1 | 34,4 |  | 34,4 | 1 |  | 1 | Постановление № 1179-п от 29.06.2021 |  |  |
| 37 | Лесозаготовителей | 52 | 1964 |  | 1 |  | 1 | 52,9 |  | 52,9 | 3 |  | 3 | Постановление от 30.09.2020 № 1413 |  |  |
| 38 | Мира | 37 | 1970 | 64 | 2 | 1 | 1 | 101,2 | 56,0 | 45,2 | 7 | 3 | 4 | протокол комиссии № 5 от 25.12.2006 |  |  |
| 39 | Мира | 39 | 1970 | 62,3 | 2 |  | 2 | 123,9 |  | 123,9 | 6 |  | 6 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 40 | Мичурина | 7 | 1982 |  | 3 |  | 3 | 197,0 |  | 197,0 | 9 |  | 9 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 41 | Мичурина | 9 | 1982 |  | 2 | 1 | 1 | 137,4 | 71,1 | 66,3 | 5 | 1 | 4 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 42 | Мичурина | 4,кв.3 | 1982 |  | 1 | 1 |  | 65,9 | 0,0 | 65,9 | 3 | 3 |  | Постановление от 07.03.2017 № 490 |  |  |
| 43 | Новая | 4\1 | 1979 |  | 2 | 1 | 1 | 150,9 | 67,9 | 83,0 | 7 | 3 | 4 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 44 | Октябрьская | 4а | 1981 |  | 3 | 1 | 2 | 185,6 | 61,9 | 123,7 | 9 | 4 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 45 | Октябрьская | 7 | 1974 |  | 2 | 1 | 1 | 130,0 | 62,3 | 67,7 | 3 | 1 | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 46 | Октябрьская | 8 | 1974 |  | 2 | 1 | 1 | 130,0 | 66,6 | 63,4 | 2 | 1 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 47 | Октябрьская | 37 | 1980 |  | 3 | 1 | 2 | 155,6 | 36,2 | 119,4 | 10 | 6 | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 48 | Октябрьская | 13,кв.2 | 1968 |  | 1 |  | 1 | 40,4 |  | 40,4 | 1 |  | 1 | Постановление от 25.04.2017 № 902 |  |  |
| 49 | пер. Северный | 3 | 1977 |  | 3 |  | 3 | 154,0 |  | 154,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 50 | пер. Северный | 7 | 1983 |  | 3 |  | 3 | 151,3 |  | 151,3 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 51 | пер. Северный | 17 | 1985 |  | 3 | 1 | 2 | 151,5 | 35,3 | 116,2 | 10 | 6 | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 52 | Попова | 23 | 1966 |  | 2 |  | 2 | 124,0 |  | 124,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 53 | Попова | 27 | 1966 |  | 2 |  | 2 | 126,0 |  | 126,0 | 1 |  | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 54 | Снежная | 2 | 1984 |  | 1 |  | 1 | 80,0 |  | 80,0 | 3 |  | 3 | Постановление от 27.12.2017 № 3303 |  |  |
| 55 | Советская | 11 | 1978 |  | 2 | 2 |  | 94,2 | 94,2 |  | 3 | 3 |  | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 56 | Советская | 55 | 1981 |  | 4 |  | 4 | 223,0 |  | 223,0 | 6 |  | 6 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 57 | Советская | 57а | 1985 |  | 3 |  | 3 | 300,0 |  | 300,0 | 6 |  | 6 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 58 | Советская | 61,кв.3 | 1981 |  | 1 | 1 |  | 54,4 | 54,4 |  | 2 | 2 |  | Постановление от 25.04.2017 № 901 |  |  |
| 59 | Сосновая | 2, кв.2 | 1992 | 62 | 1 | 1 |  | 80,3 | 80,3 |  | 7 | 7 |  | Постановление от 07.09.2022 № 1922-п |  |  |
| 60 | Спортивная | 19 | 1976 |  | 2 |  | 2 | 120,5 |  | 120,5 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 61 | Строителей | 29 | 1980 |  | 1 |  | 1 | 39,7 |  | 39,7 | 1 |  | 1 | Постановление от 30.07.2021 № 1410-п |  |  |
| 62 | Строителей | 37 | 1989 |  | 1 |  | 1 | 46,2 |  | 46,2 | 3 |  | 3 | Постановление от 25.04.2017 № 904 |  |  |
| 63 | Строителей | 43 | 1967 |  | 1 |  | 1 | 51,6 |  | 51,6 | 1 |  | 1 | Постановление от 07.06.2017 № 1336 |  |  |
| 64 | Студенческая | 13 | 1966 |  | 1 | 1 |  | 36,9 | 36,9 | 0,0 | 6 | 6 |  | заключение МК от 31.08.12 |  |  |
| 65 | Таежная | 39 | 1970 |  | 2 | 1 | 1 | 140,1 | 40,1 | 100,0 | 5 | 4 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 66 | Таежная | 41 | 1970 |  | 2 |  | 2 | 141,0 |  | 141,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 67 | Таежная | 45 | 1970 |  | 3 | 1 | 2 | 188,1 | 50,0 | 138,1 | 7 | 2 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 68 | Таежная | 47 | 1970 |  | 2 |  | 2 | 140,0 |  | 140,0 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 69 | Таежная | 61 | 1987 |  | 2 |  | 2 | 166,8 |  | 166,8 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 70 | Таежная | 72 | 1970 |  | 2 | 1 | 1 | 110,0 | 51,7 | 58,3 | 2 | 1 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 71 | Таежная | 3, кв.1 | 1974 |  | 1 |  | 1 | 40,1 |  | 40,1 | 1 |  | 1 | Постановление от 26.11.2018 № 3247 |  |  |
| 72 | Транспортная | 3 | 1982 |  | 1 | 1 |  | 66,8 | 66,8 |  | 5 | 5 |  | заключение МКот 31.08.12 |  |  |
| 73 | Транспортная | 17 | 1983 |  | 1 |  | 1 | 78,4 |  | 78,4 | 3 |  | 3 | заключение от 2015 |  |  |
| 74 | Буряка | 7а, кв. 2 | 1971 |  | 1 |  | 1 | 25,7 |  | 25,7 | 1 |  | 1 | Постановление от 19.09.2024 № 1569-п |  |  |
| итого |  |  |  |  | 137 | 30 | 107 | 8 117,20 | 1 748,40 | 6 368,80 | 293 | 89 | 204 |  | 3 |  |

Всего - 74 дома, в них - 137 жилых помещений, общей площадью - 8 117,20 кв. м; 293 человека.