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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от _______________									№ ____


О внесении изменений 
в постановление администрации 
города Югорска от 13.12.2024 № 2129-п 
«О муниципальной программе 
города Югорска «Строительство»


В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 16.08.2024 № 1373-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2129-п «О муниципальной программе города Югорска «Строительство» (с изменениями от 21.02.2025 № 290-п, от 16.05.2025 № 870-п, от 25.07.2025 № 1401-13-п, от 15.08.2025 № 1548-13-п, от 03.10.2025 № 1924-13-п, от 21.11.2025 № 2312-13-п, от 09.12.2025 № 2470-13-п, от 29.12.2025 № 2767-13-п,  от 19.02.2026 № 277-13-п, от 31.03.2026 №531-13-п) следующие изменения:
1.1. В Разделе 2 строку 6 изложить в следующей редакции:
«
	6.
	Объем жилищного строительства, ежегодно
	ГП ХМАО-Югры 
	Тыс. кв. м.
	41,0
	2023
	20,0
	20,0
	22,0
	26,0
	31,0
	31,0
	ГП «Строительство»
	Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее ДМСиГ)
	Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда


».
1.2. Строку 2.3.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«
	2.3.1.
	Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг, снижение потребления энергетических ресурсов.

	Замена ветхих инженерных сетей не менее 6 км в год. Повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и снижения их потребления.
Выполнение мероприятий по актуализации программ, нормативных документов в сфере энергосбережения
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения


».
1.3.  Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
1.4.  Приложение 3 дополнить строкой 3.11:
« 
	3.11
	Разработка программы энергосбережения муниципального образования
	ДЖКиСК
	ежегодно
	Организационное мероприятие


».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Установить, что пункт 1.3 настоящего постановления вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12.03.2026.
4.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Р.А.




Глава города Югорска                                                                        А.Ю. Харлов
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Приложение 
к постановлению администрации 
города Югорска
от ____________ № ______

Приложение 1
к  муниципальной программе 
города Югорска «Строительство»

Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями


	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность
	Срок строительства, проектирования (характер работ)
	Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций)
	Остаток стоимости на 01.01.2025
	Источники финансирования
	Инвестиции (тыс. рублей)
	Механизм реализации
	Заказчик по строительству (приобретению)

	
	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Всего, в том числе
	всего
	1 306 053,0
	614 676,1
	480 277,7
	526 478,3
	289 049,8
	192 818,0
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	56 904,3
	112 281,2
	50 075,4
	0,0
	-
	-

	
	бюджет автономного округа
	1 187 168,3
	546 236,8
	319 400,1
	340 092,9
	198 674,5
	177 170,7
	-
	-

	
	местный бюджет
	118 884,7
	68 439,3
	103 973,3
	74 104,2
	40 300,0
	15 647,3
	-
	-

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	I. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 2025 - 2028 годов

	Всего по разделу I
	всего
	1 306 053,0
	614 676,1
	480 277,7
	526 478,3
	289 049,8
	192 818,0
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	56 904,3
	112 281,2
	50 075,4
	0,0
	-
	-

	
	бюджет автономного округа
	1 187 168,3
	546 236,8
	319 400,1
	340 092,9
	198 674,5
	177 170,7
	-
	-

	
	местный бюджет
	118 884,7
	68 439,3
	103 973,3
	74 104,2
	40 300,0
	15 647,3
	-
	-

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	1
	Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске
	10528,4 м
	2013 - 2014 (ПИР) 2020 - 2021, 2023 (ПИР) 2013 - 2014, 2019 - 2026 (СМР)
	459 468,2
	259 280,9
	всего
	686,5
	242 791,4
	1 000,0
	0,0
	15 403,0
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	230 081,8
	0,0
	0,0
	14 632,9
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	686,5
	12 709,6
	1 000,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]770,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2
	Сети водоснабжения и водоотведения в 14А микрорайоне города
Югорска
	 
	ПИР 2026
	После проектирования
	8 000,0
	всего
	0,0
	36,0
	0,0
	0,0
	7 964,0
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	36,0
	0,0
	0,0
	7 964,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3
	Улица 40 лет Победы в городе Югорске (реконструкция)
	0,7 км
	2016-2018 (ПИР), 2024-2025 (ПИР), 2026-2027 (СМР)
	312 908,8
	309 308,8
	всего
	107 718,7
	201 763,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	94 732,7
	184 393,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	12 986,0
	17 370,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4
	Улица Садовая в городе Югорске (реконструкция)
	1,4 км
	2016-2017 (ПИР), 2024-2025 (ПИР), 2025-2026 (СМР)
	247 517,4
	245 517,4
	всего
	7 500,0
	117 024,4
	154 669,2
	0,0
	0,0
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	109 279,1
	102 842,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	7 500,0
	7 745,3
	51 827,2
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5
	Расширение кладбища
	19 га
	ПИР 2025
	После проектирования
	42 100,0
	всего
	7 292,2
	8 257,8
	13 842,2
	20 000,0
	0,0
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	7 292,2
	8 257,8
	13 842,2
	20 000,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6
	Автоматизированная газовая котельная "Центральна" в городе Югорске 
	1 котельная
	ПИР 2024-2025, СМР 2027-2028
	891 273,40
	891 273,40
	всего
	6 800,0
	0,0
	242 948,3
	443 660,3
	197 864,8
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	56 904,3
	112 281,2
	50 075,4
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	158 137,4
	281 672,2
	125 620,9
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	6 800,0
	0,0
	27 906,6
	49 706,9
	22 168,5
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6.1.
	Автоматизированная газовая котельная "Центральна" в городе Югорске (1 этап)
	35 МВт (30,1 Гкал/ч)
	ПИР 2024-2025, СМР 2027-2028
	781 535,10
	781 535,10
	всего
	5 252,2
	0,0
	242 948,3
	335 469,8
	197 864,8
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0
	56 904,3
	84 900,4
	50 075,4
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0
	158 137,4
	212 984,0
	125 620,9
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	5 252,2
	0
	27 906,6
	37 585,4
	22 168,5
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	6.2.
	Автоматизированная газовая котельная "Центральна" в городе Югорске (2 этап)
	1486,0 м
	ПИР 2024-2025, СМР 2028
	109 738,30
	109 738,30
	всего
	1 547,8
	0
	0
	108 190,5
	0
	0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0
	0
	27 380,8
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0
	0
	68 688,2
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 547,8
	0
	0
	12 121,5
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	7
	Полигон для складирования снега
	350 тыс м3
	ПИР 2025
	После проектирования
	17 291,6
	всего
	0,0
	7 291,6
	0,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	7 291,6
	0,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	8
	Реконструкция автомобильной дороги «Улица Ленина» в городе Югорске
	 
	ПИР 2024-2025
	После проектирования
	1 393,7
	всего
	1 393,7
	348,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	1 393,7
	348,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	9
	Приобретение жилья
	13 600 кв.м
	2025-2030
	1 450 109,0
	всего
	1 174 661,9
	24 175,1
	62 818,0
	62 818,0
	62 818,0
	62 818,0
	приобретение
	ДМСиГ

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	1 092 435,6
	22 482,8
	58 420,7
	58 420,7
	58 420,7
	58 420,7
	
	

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	82 226,3
	1 692,3
	4 397,3
	4 397,3
	4 397,3
	4 397,3
	
	

	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	10
	Реконструкция автомобильной дороги «Улица Мира» в городе Югорске
	 
	ПИР 2025-2026
	После проектирования
	12 987,5
	всего
	0,0
	12 987,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	12 987,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	11
	Реконструкция автомобильной дороги «Улица Заводская» в городе Югорске
	 
	ПИР 2027
	После проектирования
	130 000,0
	всего
	0,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	0,0
	125 000,0
	прямые инвестиции
	ДЖКиСК

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	118 750,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	6 250,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 2029 - 2030 годов

	Всего по разделу II
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-




image1.png




