Отчет

работы отделов Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

на II квартал 2010года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Производственно-аналитический отдел (Титова Е. В.) |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 3 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Комитет по экономической политике | До 03 апреля | Мыцкова С.Ю. | + |
| 4 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2005-2012 годы» в Департамент ЖКХ ХМАО - Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 5 | Исполнение бюджетной росписи за I квартал 2010 год | До 20 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 6 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. | + |
| 7 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям Комитета по финансам и налоговой политике. | В течение квартала | Титова Е.В., Супрунова Н.С. | + |
| 8 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Супрунова Н.С. Мыцкова С.Ю. | + |
| 9 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент строительства ХМАО - Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 10 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 1 квартал 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 мая | Супрунова Н.С. | + |
| 11 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске в 1 квартале 2010 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 мая | Супрунова Н.С. | + |
| 12 | Прием и проверка справок формы КС-3 | До 25 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 13 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 14 | Отчет в Комитет по экономической политике администрации города о контрактах, заключенных без проведения торгов | До 05 апреля | Мыцкова С.Ю. | + |
| 15 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, идущего за отчетным | Мыцкова С.Ю. | + |
| 16 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 17 | Предоставление документов на получение субсидий по использованным средствам на капитальный ремонт и реконструкцию дорог за 1 квартал 2010 года | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 18 | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 19 | Выдача конкурсной документации и документации об аукционе по заявлениям участников размещения заказа | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 20 | Внесение изменений и разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
|  | Подготовка и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе по объектам: |  | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 21 | Выполнение работ по реконструкции здания городской бани | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | - |
| 22 | Выполнение работ по паспортизации сетей энергоснабжения в 5,7 мкр. | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | - |
| 23 | Выполнение работ по строительству инженерных сетей 14 микрорайона | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | - |
| 24 | Выполнение проектно-изыскательских работ сетей электроснабжения 18 микрорайона | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | - |
| 25 | Выполнение работ по посадке деревьев и кустарников местных пород | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | - |
| 26 | Выполнение работ по завозу торфа по муниципальным учреждениям | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 27 | Выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на городском кладбище | май-июнь | Мыцкова С.Ю. |  |
| 28 | Выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 29 | Выполнение противопаводковых работ | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 30 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 31 | Выполнение работ по установке дорожных знаков | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 32 | Выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 33 | Выполнение работ по отсыпке и грейдированию дорог на Зеленой зоне | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 34 | Выполнение работ по устройству пешеходных переходов по ул. Железнодорожной и в 16 микрорайоне | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. |  |
| 35 | Выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. |  |
| 36 | Выполнение работ по окрашиванию бордюров | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 37 | Выполнение работ по отсыпке щебнем съездов дорог | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 38 | Выполнение работ по благоустройству Югорска-2 | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 39 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 40 | Выполнение работ по благоустройству дворов по ул. Буряка-Железнодорожная | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. |  |
| 41 | Выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 42 | Выполнение работ по капитальному ремонту центральной городской больницы | май-июнь | Скороходова Л.С.. Мыцкова С.Ю. | + |
| 2. Планово-экономический отдел (Смолина Е. А.) |
| 1 | Еженедельный мониторинг по вновь созданным рабочим местам в организациях ЖКХ. | еженедельно по понедельникам | Попова Т.В. | + |
| 2 | Отчет за 1 квартал 2010 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК | апрель | Попова Т.В. | + |
| 3 | Отчет за 1 квартал, 2010 год Исполнение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (по всем источникам, в том числе отчет по бюджетным средствам) | апрель | Смолина Е.А. | + |
| 4 | Отчет за 1 квартал 2010 год Мониторинг качества исполнения бюджета | апрель | Смолина Е.А. | + |
| 5 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности населения за ЖКУ и мероприятиях по снижению. | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 6 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности ОКК за КУ бюджетных организаций и принимаемых мерах по снижению. | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 7 | Ежемесячный отчет О дебиторской и кредиторской задолженности ОКК за энергоресурсы. | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 8 | Отчет за 1 квартал 2010 год – з/плата и численность работников по предприятиям ЖКК | апрель | Попова Т.В. | + |
| 9 | Квартальный отчет Информация по исполнению мероприятий по посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2009 году. | апрель | Смолина Е.А. | + |
| 10 | Отчет за 1 квартал 2010 год в РСТ ХМАО-Югры «Производственные показатели по воде, стокам, утилизации ТБО». | до 10 мая | Смолина Е.А. | + |
| 11 | Подготовка информации для Главы города и заместителя главы города по вопросам ЖКХ (газетные статьи, информация с ДРЖКК) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 12 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, общежития, лифты в пределах полномочий. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 13 | Работа с ОЦиТП, отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, ПТО) по заполнению информации в системе ЕИАС (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО "Югорскэнергогаз") | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 14 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 15 | Участие в работе Службы по регулированию тарифов. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 16 | Подготовка материалов на Думу (пояснительной записки, доклада, инф. таблиц) к заседанию Думы города Югорска | по мере необходимости | Смолина Е.А. Попова Т.В. Лысенко Н.Н | + |
| 17 | Подготовка и согласование в соответствующих структурах проектов распоряжений, постановлений администрации города, решений Думы в сфере ЖКХ . | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 18 | Работа с отделом цен, КЭП, бюджетным отделом, отделом по жилищной политике по предоставлению информации по ЖКХ. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 19 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 20 | Отчет о сбалансированности бюджета в Департамент финансов. | апрель | Смолина Е.А. | + |
| 21 | Подготовка целевой долгосрочной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2014 годы». Работа с ОКК, муниципальными учреждениями, проверка, сбор программ и подготовка общей городской программы. | май июнь | Лысенко Н.Н. | + |
| 22 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города. | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 23 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 24 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчетов в департамент развития ЖКК, бюджетный отдел, комитет по экономической политике. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 25 | Ежемесячный анализ выполнения и финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (объемы ОАО "Служба заказчика"). | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 26 | Подготовка анализа исполнения смет за 1 квартал 2010 год (расширенный - финансирование + выполнение). | апрель | Попова Т.В. | + |
| 27 | Подготовка анализа за 1 квартал 2010г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | апрель | Кондратичева Г.А. | + |
| 28 | Подготовка документов на конкурс лучшее предприятие в сфере ЖКХ за 2009 год (КЖКиСК) – на Всероссийский конкурс | апрель | Попова Т.В. | + |
| 29 | Подготовка информации о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД. | апрель | Кондратичева Г.А. | + |
| 30 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки). | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 31 | Сбор документов, для подготовки и уточнения заявки на софинансирование капремонта МЖД. | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 32 | Подготовка информации о количестве фирм и численности, занятых реализацией в субъектах РФ программ капитального ремонта. | ежемесячно до 1 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 33 | Подготовка информации о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта МКД. | еженедельно | Кондратичева Г.А. | + |
| 34 | Подготовка информации о ситуации в экономике и социальной сфере ХМАО-Югры по городу Югорску. | ежемесячно до 1 числа | Кондратичева Г.А | + |
| 35 | Подготовка сведений о расходах местных бюджетов, частично софинансируемых из бюджета автономного округа МО. | апрель | Кондратичева Г.А. | + |
| 36 | Подготовка сведений о реформировании ЖКХ в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. | апрель | Кондратичева Г.А. | + |
| 37 | Подготовка информации о производстве тепловой энергии. | ежемесячно до 10 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 38 | Подготовка информации о распределении многоквартирных домов по способам управления МКД. | апрель | Кондратичева Г.А. | + |
| 39 | Информация о готовности МО к реализации Федерального закона № 185-ФЗ. | по запросу | Кондратичева Г.А. | + |
| 40 | Подготовка отчета о расходовании денежных средств по капитальному ремонту МКД. | ежемесячно до 1 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 41 | Информация о создании рабочих мест в сфере ЖКХ. | еженедельно | Кондратичева Г.А. | + |
| 42 | Подготовка и проведение отбора организаций, предоставляющих услуги по содержанию общежитий на компенсацию расходов из бюджета, работа в комиссии, проверка документов, подготовка решений, уведомлений, протокола. | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. | + |
| 43 | Подготовка и проведение отборов организаций, предоставляющих услуги по капитальному ремонту МКД (пост. №330) на субсидию из бюджета, работа в комиссии, проверка документов, подготовка решений, уведомлений. | июнь | Смолина Е.А. | + |
| 44 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту лифтов | в течение квартала | Попова Т.В., Смолина Е.А. | + |
| 45 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению | в течение квартала | Попова Т.В., Смолина Е.А. | + |
| 46 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 3. Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О. В.) |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | Постоянно | Новикова О. В. | + |
| 2 | Подготовка и сдача отчета за 1 квартал 2010 | До 18.03.2010 | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В. | + |
| 4 | Подготовка формы 05031127 «Отчет об исполнении бюджета» | До 10.04.2010 | Матико Г.Х. | + |
| 5 | Отчет о ходе строительства объектов с участием средств бюджета ХМАО за 1квартал 2010 | До 10.04.2010 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 5 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал (месячная форма) | До 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 6 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал (квартальная форма) | До25 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 8 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности департамента по состоянию на 1 число (ежемесячно) | До 5 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение месяца | Новикова О.В. | + |
| 10 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности, на основании выплаченных авансовых платежей | В течение месяца | Лихачева Н.К. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 11 | Оформление платежных документов, присвоение бюджетных обязательств, работа с казначейством | В течение месяца | Матико Г.Х. | + |
| 12 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение месяца | Матико Г.Х. | + |
| 13 | Обработка документов подрядных организаций и заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг | В течение месяца | Лихачева Н.К. | + |
| 14 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | В течение месяца | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 15 | Подготовка и сдача налоговых деклараций в ИМНС | До 20.04.2010 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 16 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | Постоянно | Лихачева Н.К., Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 17 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 18 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту лифтов | Ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 19 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту помещений в муниципальных общежитиях | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 20 | Мониторинг кредиторской задолженности в 2010 году | Еженедельно, каждый четверг | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. | + |
| 21 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению | Ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 22 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 330постановлению администрации города Югорска | По мере предоставления | Новикова О.В. | + |
| 23 | Проверка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Новикова О.В. | + |
| 4. Отдел подготовки к строительству (Брюзгин И. В.) |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | По факту предоставления актов | Округина О.А. | + |
| 2 | Подготовка технической части на конкурс по капитальному ремонту автодорог | До 15.04 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 4 | Подготовка технической части на конкурс по благоустройству квартала ул. Механизаторов — ул. 40 лет Победы — ул. Буряка | До 15.04 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 5 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков | постоянно | Округина О.А | + |
| 6 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Округина О.А. | + |
| 7 | Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для КЖК и СК | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 8 | Подготовка приложения к договору подряда на капитальный ремонт автодорог | До 15.06. | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. | + |
| 9 | Подготовка приложения к договору подряда по благоустройству квартала ул. Механизаторов — ул. 40 лет Победы — ул. Буряка | До 15.06. | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. | + |
| 10 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. | Постоянно | Брюзгин И.В. | + |
| 11 | Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог | До 28.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 12 | Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по благоустройству квартала ул. Механизаторов — ул. 40 лет Победы — ул. Буряка | До 28.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 13 | Подготовка документации и постановка на кадастровый учет - новых объектов | До получения разрешения на строительство | Округина О.А. | + |
| 14 | Работа с архивом | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 15 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана | постоянно | Округина О.А | + |
| 16 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В. | + |
| 17 | Получение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева | До 15.06 | Брюзгин И.В. Камаева И | - перенесено на III квартал |
| 18 | Подготовка конкурсной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева | До 30. 06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 19 | Прием проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева | До 15.05. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 20 | Подготовка приложения к договору подряда по строительству жилых домов в 14 мкр | До 30.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 21 | Подготовка конкурсной документации по строительству жилых домов в 14 мкр | До 15.05. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 22 | Составление сметной документации согласно дефектным актам | До 31.06. | Тарутина Е.В. | + |
| 23 | Регистрация и занос в архив проектной документации | Сразу после получения | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 24 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 25 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. | + |
| 26 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект по строительству жилых домов в 14 мкр | До 20.04. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 27 | Составление технической части к договору подряда по реконструкции школы - Лицея | До 20.05 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |
| 28 | Выдача проектной документации по реконструкции школы - Лицея | До 31.05. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 29 | Выдача проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева техническому надзору | До 30.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 30 | Получение проектной документации по реконструкции городской бани | До 30.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - перенесено на III квартал |
| 31 | Составления отчета за 1I-й квартал 2010 год | До 30.06. | Брюзгин И.В. | + |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 4 | Коньюктурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. | + |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Лысенко Н.Н. Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Бодров В.С. | + |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. Лысенко Н.Н. | + |
| 6. Юридический отдел (Валинурова О. С.) |
| 1 | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения | Постоянно | Валинурова О.С., Малышкин Д.И. | + |
| 2 | Претензионная работа | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 3 | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 4 | Участие в судебных заседаниях | По назначению дел к рассмотрению | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |
| 5 | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган | Постоянно | Валинурова О.С. Малышкин Д.И. | + |

И.о.Директора ДЖКиСК										Г.А. Ярков