**Проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы**

Пермь 2016

**Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы. |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Решение Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65 **«Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».** |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.  Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  Разработчик: ООО «Агентство дорожной информации РАДАР», Российская Федерация, 614000, Пермский край, город Пермь, улица Пермская, 37 оф. 208 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры города Югорска в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.  Задачи программы:  а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории города Югорска;  б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Югорска;  в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Югорска;  г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городе Югорске;  д) создание условий для управления транспортным спросом;  е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;  з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;  и)эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Увеличение количества маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП) с 8 до 14;  Увеличение количества остановочных пунктов ГПТОП с 45 до 169;  Увеличение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах с 23604 рейсов/год до 35104 рейсов/год;  Строительство автостанций – 1 единица;  Увеличение количества парковочных мест для хранения индивидуального транспорта с 9570 до 10166;  Строительство велодорожек – 51,9 км;  Строительство стоянок большегрузного транспорта – 3 стоянки;  Строительство станций технического обслуживания (СТО) для грузового транспорта – 3 СТО;  Увеличение протяженности Улично-дорожной сети (УДС) города с 153 км до 161 км;  Уменьшение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 453 ДТП/год до 338;  Строительство новых светофорных объектов на УДС – 6 единиц;  Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) – 1 единица. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям:   1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта; 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; 5. Мероприятия по развитию сети дорог города; 6. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2017 по 2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования - 1 198 176 тысяч рублей, из них:  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО) – 540 700 тысяч рублей;  за счет средств бюджета города Югорска – 414 476 тысяч рублей;  за счет внебюджетных средств – 180 000 тысяч рублей;  Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры города Югорска**

## 3.1 Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Югорска в структуре пространственной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Транспортный комплекс ХМАО включает в себя системы автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта, в т.ч. сеть автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные площадки, речные порты и пристани.

Развитие транспортной системы, повышение экологической безопасности при эксплуатации и содержании самоходных машин, а также обеспечение безопасности пассажиров легкового такси является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения автономного округа. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.

На территории ХМАО недостаточна плотность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства автономного округа и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы ХМАО. На территории автономного округа 57% населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Очень слабо используется транзитный потенциал территории. Реализация транзитного потенциала ХМАО возможна при комплексном развитии крупных транспортных коридоров в направлениях "Запад - Восток" (формирование Севсиба, автодорожного маршрута федерального значения "Северо-запад - Сибирь") и "Север - Юг" (Северный морской путь - Средняя Азия). Увеличение транзита требует качественно нового развития транспортных узлов и терминально-логистических комплексов.

Экономический рост ХМАО сдерживается также отсутствием транспортной доступности для хозяйственного освоения новых территорий и возможности обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов, формирующих развитый региональный рынок.

Имеется большой износ основных производственных фондов транспорта. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. Продолжают оставаться невысокими и показатели безопасности на транспорте, что оказывает негативное влияние на экономическое развитие автономного округа.

Город Югорск расположен в западной части ХМАО Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда. Площадь муниципального образования составляет 32380,41 га, площадь населенного пункта – 6521,65 га. Численность населения городского округа, по состоянию на 01.01.2016 г., составляет 36734 человек.

Город Югорск со всех сторон граничит с Муниципальным образованием (далее – МО) «Советский район».

Расстояние до столицы ХМАО, г. Ханты-Мансийска, – 420 км. Расстояние до г. Ханты-Мансийска воздушным путем составляет 380 км. До областного центра, г. Тюмень, расстояние воздушным путем составляет 530 км, по железной дороге через Екатеринбург – 980 км.

Связь с областным центром осуществляется авиатранспортом и по железной дороге круглогодично, автотранспортом круглогодично. С окончанием строительства автодороги Советский – Урай - Междуреченск – Тавда - Тюмень дорога до города Тюмени будет короче. Связь с окружным центром осуществляется, как авиатранспортом, так и автотранспортом по региональной автодороге Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск.

По национальному составу город Югорск многонационален. Преобладающие национальности - русские, украинцы, татары. Проживает 157 человек – жителей коренных национальностей: ханты, манси и ненцы.

В настоящее время хозяйственная деятельность города Югорска направлена на транспортировку природного газа и освоение ресурсов леса, в основном, древесины.

В городе Югорске расположена железнодорожная станция «Геологическая» Свердловской железной дороги.

## 3.2 Социально-экономическая характеристика города, характеристика градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

На долю города Югорска приходится 0,06% территории ХМАО и 2,3% общей численности населения автономного округа. Динамика численности населения города Югорска по годам представлена на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Динамика численности населения города Югорска по годам

Градообразующим предприятием города Югорска является общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», обладающее одной из самых мощных газотранспортных систем в Российской Федерации. Предприятие входит в единую систему газоснабжения страны и является головным предприятием, принимающим газ от месторождений севера Тюменской области: Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Юбилейного и транспортирующего его по многониточной системе газопровода. Территориально магистральные газопроводы предприятия располагаются на землях Ямало – Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО) и ХМАО и Свердловской области. Ежесуточно транспортируется 1,3 миллиарда кубических метров газа в российские регионы, в страны ближнего зарубежья и в Европу.

Перечень крупных и средних предприятий[[1]](#footnote-1) промышленного комплекса, действующих на территории города Югорска и основная информация о них представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Перечень крупных и средних предприятий промышленного комплекса, действующих на территории города Югорска и основная информация о них

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес регистрации (юридический) | Адрес местонахождения (фактический) | Численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Культурно-спортивный комплекс "НОРД" Общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" | РФ, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15. | РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, Ленина, 18. | 177 |
| 2 | Югорское УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15 | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул.Промышленная, 8 | 777 |
| 3 | Комсомольское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» | 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул Мира 15 | 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск | 1019 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Юграгазторг" | 628260 Тюменская область ХМАО-Югра г.Югорск ул.Попова дом 1 | 628260 Тюменская область ХМАО-Югра г.Югорск ул.Попова дом 1 | 260 |
| 5 | Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" | 628260, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Попова 29/1 | 628260, ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Попова 29/1 | 938 |
| 6 | Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Гелиос" | 628260, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11а | 628260, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11а | 125 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей им.Г.Ф. Атякшева" | 628260 г.Югорск, ул.Ленина 24, ХМАО-Югра, Тюменская область | 628260 г.Югорск, ул.Ленина 24, ХМАО-Югра, Тюменская область | 155 |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" | 628260, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Югорск, ул.Мира д.85 | 628260, РФ, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Югорск, ул.Мира д.85 | 197 |
| 9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад комбинированного вида "Радуга" | 628260 Тюменская обл.,г.Югорск,ул.Мира 18/4 | 628260 Тюменская обл.,г.Югорск,ул.Мира 18/4 | 138 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Югорскремстройгаз" | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, 16 | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, 16 | 129 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск", администрация (аппарат управления) | 628460, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, д.15 | 628460, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, д.15 | 667 |
| 12 | Югорское управление аварийно - восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 628260 Российская Федерация Ханты- Мансийский автономный округ – Югра Тюменская область г. Югорск ул. Промышленная, №21А | 628260 Российская Федерация Ханты- Мансийский автономный округ – Югра Тюменская область г. Югорск ул. Промышленная, №21А | 252 |
| 13 | Сварочно-монтажное управление № 8 Общество с ограниченной ответственностью "Югорскремстройгаз" | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, 16 | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, 16 | 236 |
| 14 | Инженерно-технический центр ООО "Газпром трансгаз Югорск" | РФ, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск ул. Мира д.15 | РФ, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск ул. Промышленная, д.21 | 269 |
| 15 | Учебно-производственный центр ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира 15 | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина 16. Учебно-производственный центр (УПЦ), филиал Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | 177 |
| 16 | Администрация города Югорска | 628260 Тюменская обл, ХМАО-Югра,г. Югорск., ул. 40 лет Победы, 11 | 628260 Тюменская обл, ХМАО-Югра,г. Югорск., ул. 40 лет Победы, 11 | 194 |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" | 628260 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 6 | 628260 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 6 | 151 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" | 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Садовая, дом 1 б | 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Садовая, дом 1 б | 187 |
| 19 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" | 628260, г. Югорск, ул. Ермака, д. 7, ХМАО – Югра,  Тюменской обл. | 628260, г. Югорск, ул. Ермака, д. 7, ХМАО – Югра,  Тюменской обл. | 185 |
| 20 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Гусельки" | 628263, г.Югорск, ул.Чкалова-1 | 628263, г.Югорск, ул.Чкалова-1 (корпус 1), ул.Менделеева-63 (корпус 2) | 133 |
| 21 | Управление связи ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Российская Федерация 628260 Тюменская область ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира 15. | Российская Федерация 28260 ХМАО-Югра Тюменская область г.Югорск ул.40 лет Победы, 14 | 371 |
| 22 | бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорский политехнический колледж" | 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.16 | 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.16 | 151 |
| 23 | Филиал АО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в г. Югорск | Российская Федерация 141100, Московская область,  г. Щелково, ул. Московская, 1 | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Гастелло, д.20 | 226 |
| 24 | Упрвавление по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Российская Федерация, 628260, Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Мира,15 | 628260,Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Гастелло,24 | 565 |
| 25 | ФКУ «19 ОФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)») | ул. Мира – 75, г. Югорск, ХМАО– Югра 628260 | ул. Мира – 75, г. Югорск, ХМАО– Югра 628260 | 156 |
| 26 | Специализированное управление Общество с ограниченной ответственностью "Югорскремстройгаз" | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, 16 | Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, 16 | 314 |
| 27 | Филиал "Югорскэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз" | 117449, г. Москва,  ул. Винокурова, д. 3 | 628260, ХМАО-Югра, Тюменская область,  г. Югорск,  ул. Промышленная, 23 | 362 |
| 28 | Югорский филиал АО "Газпром СтройТЭК Салават" | Российская Федерация, 119311, г.Москва, проспект Вернадского, д.6 | Российская Федерация,628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра г.Югорск, ул.Промышленная, д.21 | 229 |
| 29 | Управление организации ремонта, реконтсрукции и строительства основных фондов ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Российская Федерация 628260 Тюменская область ХМАО-Югра г.Югорск ул.Мира 15. | Российская Федерация 28260 ХМАО-Югра Тюменская область г.Югорск ул.Попова 14 | 397 |
| 30 | Югорское Управление материального снабжения и комплектации ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Российская федерация, 628260, Тюменской области, ХМАО-Югра, г. Югорск ул. Мира 15 | Российская федерация, 628260, Тюменской области, ХМАО-Югра, г. Югорск ул. Геологов 15 - А | 654 |
| 31 | Муниципальное унитарное предприятие "Югорскэнергогаз" | Россия, 628260, г. Югорск Тюменской обл. ул. Геологов 15, а/я 141 | Россия, 628260, г. Югорск Тюменской обл. ул. Геологов 15, а/я 141 | 802 |
| 32 | Специализированное управление ООО Фирма "Сервисгазавтоматика" в г. Югорск | 117447, Российская Федерация, г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, дом 13, строение 4 | Российская Федерация, 628260, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Гастелло, д. 12 | 196 |
| 33 | Филиал №9 Акционерного общества "Государственная компания "Северавтодор" | РФ Тюменская обл.,Ханты-Мансийский автономныйокруг-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная,5 | 628260, РФ Тюменская обл.,Ханты-Мансийский автономныйокруг-Югра, г.Югорск,ул.Славянская, 6 | 120 |

Кроме представленных в таблице 3.1 крупных и средних предприятий, на территории города действуют также малые предприятия, со среднегодовой численностью до 100 работников.

Валовое производство продуктов сельскохозяйственными предприятиями города, в основном, недостаточно обеспечивает потребность населения в сельскохозяйственных продуктах, за исключением показателя по производству картофеля. Перечень предприятий агропромышленного комплекса и основная информация[[2]](#footnote-2) о них представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Перечень основных предприятий агропромышленного комплекса города Югорска

| № п/п | Субъект хозяйственной деятельности | Вид деятельности | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | КФХ Беккера А.В. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Малиновая, 4 |
| 2 | КФХ Багаевой Е.В. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Малиновая, 4 |
| 3 | КФХ Теньковой М.В. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Котовского, 2 |
| 4 | КФХ Соскова А.В. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Арантурская, дом 394 |
| 5 | КФХ Чепчуговой Н.В. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Бульвар Сибирский, 15 |
| 6 | КФХ Самохвалова К.М. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Мира, 53 |
| 7 | КФХ Кетовой С.В. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Мендеелева, д. 64 |
| 8 | КФХ Ошарова Н.А. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. 40 лет Победы, д. 9а |
| 9 | КФХ Закарина И.И. | животноводство | г.Югорск Тюменской обл., ул. Лесозаготовителей, д. 7, кв. 3 |

## 3.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### 3.3.1 Пассажирские перевозки ГПТОП

ГПТОП в городе Югорске представлен одной системой транспорта – автобусом. В период до 2016 года на территории города действовало 4 муниципальных автобусных маршрута, обслуживаемых одним перевозчиком, и 8 коммерческих автобусных маршрутов, обслуживаемых тремя перевозчиками.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации» 25.11.2016 г. был утвержден реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Югорска.

Маршруты регулярных перевозок начнут действовать в соответствии с утвержденным реестром с 2017 года. Реестр представлен в Таблице 3.3.

Таблица 3.3

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Югорска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер маршрута  регулярных перевозок | Порядковый номер маршрута регулярных  перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименования  промежуточных  остановочных пунктов  по маршруту регулярных перевозок | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок | | | | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Данные о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок | |
| Вид | Класс | Максимальное количествотранспортных средств | Экологические характеристики транспортных средств | наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | место нахождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | «Авалон –  Школа №2» | Авалон-5мкр-Финский комплекс-Сбербанк-Смена-Лидия- МФЦ- Ж/д вокзал-ЮИИЦ-Почта-Больница-Светлана-Школа №2-Торговый центр - Таежная-ЮГА-Ромашка - ЮИИЦ – Ж/д вокзал – Рынок – Горгаз – Лидия – Смена - Сбербанк – Финский комплекс - Авалон | ул. Чкалова, ул. Декабристов, ул. Садовая, ул. Студенческая, ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. 40 лет Победы, ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло | 11,9 | УОП | НРТ | А | М | 10 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.11.2016 № 2874 | |
| 2 | 2 | «Школа №6 –  Школа №2» | Школа №6- ул.Вавилова - Финский комплекс-Сбербанк- Смена- Лидия-Авалон- Октябрьская-Школа №1-почта-Больница- Светлана-Школа №2-КСК- Таежная-ЮГА - Ромашка-ЮИИЦ- Столичный-Ж/д вокзал-Рынок - Горгаз-Авалон-Лидия-Смена-Сбербанк-Школа №6 | ул. Ермака, ул. Вавилова, ул. Садовая, ул. Декабристов, ул. Чкалова, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Студенческая | 16,15 | УОП | НРТ | А | М | 2 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.11.2016 № 2874 | |
| 3 | 3 | «Финский комплекс –16 мкр-  Экспоцентр» | Финский комплекс – Сбербанк – Смена – Лидия –Менделеева - 5 мкр –Остравская –Дзержинского –Пожарского –Бородинская –ТТГ 30 – ГИБДД – МФЦ– Рынок – Ж/д вокзал – Столичный –Ромашка – Березка – ЮГА –Таежная – Торговый центр – Школа №2 – Светлана – Больница – Аврора – Октябрьский –Механизаторов –Защитников Отечества –Ремизова – Покровская – ПММК - Экспоцентр | ул. Садовая, ул. Менделеева, ул. Декабристов, ул. Остравская – л. Дзержинского, ул. Пожарского, ул. Бородинская, ул. Толстого, ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Гастелло, ул. Таежная, ул. Мира, ул. Энтузиастов, ул. Спортивная, ул. Попова, ул. Механизаторов, ул. Защитников Отечества, ул. Ремизова, ул. Покровская, ул. Агиришская | 14,3 | УОП | НРТ | А | М | 1 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.11.2016 № 2874 | |
| 4 | 4 | «Школа №2 –  Зеленая зона» | Школа №2 – Торговый центр –Таежная – ЮГА – Ромашка – ЮИИЦ - Столичный – ж/д вокзал – Рынок –МФЦ - КСЗН –ТТГ 30 –Бородинская – 5 мкр – Арантурский – УЖ и Еж – 5 км – Морошка – Котлован – Березка – Тихая – 7 км – ЮГЭГ - Нива | ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Бородинская, ул. Декабристов, ул. Южная, ул. Арантурская | 13,9 | УОП | НРТ | А | М | 2 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого конкурса, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.11.2016 № 2874 | |
| 5 | 5 | «Финский комплекс – Экспоцентр» | Экспоцентр-ПММК- Механизаторов- Аврора-больница-Светлана-школа №2-Торговый центр- Таежная-ЮГА- Ромашка-ЮИИЦ- ж/д вокзал-рынок-КСЗН-ТТГ 30- Бородинская-5 мкр.- Лидия-Смена-Сбербанк-Финский комплекс-Сбербанк-Смена- Лидия- Никольская- Менделеева-5 мкрн-Островская- Дзержинского- Пожарского-ТТГ 30-ГИБДД-МФЦ-ж/д вокзал- Лесозаготовителей- Ромашка-Березка- Таежная-Торговый центр-школа №2- Светлана-больница- Аврора- Октябрьский-ПММК-Экспоцентр | ул. Агиришская, ул. Калинина, ул. Механизаторов, ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Тостого, ул. Газовиков, ул. Бородинская, ул. Никольская, ул. Декабристов, ул. Студенческая, ул. Менделеева, ул. Садовая, ул. Остравская, ул. Дзержинского, ул. Пожарского, ул. Плеханова, ул. Октябрьская | 13,1 | УОП | РТ | А | СК | 1 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого аукциона, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ от 05.04.2013 | |
| 6 | 6 | «Югорск (МФЦ) – Югорск 2» | МФЦ-ж/д вокзал- Столичный- Ромашка-кладбище-Югорск-2- кладбище- Ромашка-ЮИИЦ-ж/д вокзал- рынок | ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова, мкр. Югорск-2 | 14,0 | УОП | РТ | А | М | 1 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого аукциона, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ от 05.04.2013 | |
| 7 | 6 «А» | «Югорск (МФЦ) – Югорск 2» | МФЦ-ж/д вокзал-Столичный- Ромашка-кладбище-Югорск-2- кладбище- Ромашка- Аврора- Механизаторов | ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова, мкр. Югорск-2, ул. Механизаторов | 14,0 | УОП | РТ | А | М | 1 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого аукциона, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ от 05.04.2013 | |
| 8 | 7 | «Парус – Зеленая зона» | Парус - Школа №2-КСК - Таежная-ЮГА- Ромашка -Лесозаготовителей-ж/д вокзал-Рынок-Хлебозавод-ГИБДД- ТТГ 30-ФСК-5 мкрн-УЖ и ЕЖ- 5 километр- Морошка-Котлован-Березка-Тихая-Солнышко-Зеленый бор-Нива-Зеленый бор-Солнышко-Тихая-Березка-Котлован-Морошка-5 километр-Уж и Еж-5 мкрн- ФСК- ТТГ 30-ГИБДД- Горгаз-Лидия-Смена-Сбербанк-Финский комплекс | ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Декабристов, ул. Южная, ул. Агиришская, ул. Садовая | 13,25 | УОП | РТ | А | СК | 1 |  |  | Данные о Перевозчике будут указаны по результатам открытого аукциона, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ от 05.04.2013 | |

Маршрутная сеть ГПТОП города Югорска, начавшая действовать с 2017 года, включает 8 автобусных маршрутов, 4 из которых осуществляют перевозки по регулируемым тарифам, 4 маршрута осуществляют перевозки по нерегулируемым тарифам.

Инфраструктура ГПТОП города Югорска включает 45 остановочных пунктов, которые содержатся и обслуживаются муниципалитетом[[3]](#footnote-3). Перечень остановок представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Перечень остановок в городе Югорске

| № п/п | Адрес месторасположения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|
|  |
|
| 1 | Ул. Спортивная - «Больница» | 1 |
| 2 | Ул. Спортивная – м-н «Светлана» | 1 |
| 3 | Ул. Энтузиастов - «Школа №2» | 1 |
| 4 | Ул.Гастелло - «Югорскгазавтоматика» | 1 |
| 5 | Ул.Лесозаготовителей - «Общежитие» четная сторона | 1 |
| 6 | Ул. Лесозаготовителей - «Общежитие» нечетная сторона | 1 |
| 7 | Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона | 1 |
| 8 | Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» четная сторона | 1 |
| 9 | Ул. Ж/дорожная – «Хлебозавод» | 1 |
| 10 | Ул. Толстого – «ГИБДД» | 1 |
| 11 | Ул. Газовиков - «ТТГ 30 » | 1 |
| 12 | Ул. Гоголя | 1 |
| 13 | Ул. Декабристов,12, четная сторона | 1 |
| 14 | Ул. Декабристов,12, нечетная сторона | 1 |
| 15 | Ул. Садовая – «Прометей» | 1 |
| 16 | Ул. Садовая – «Сберкасса» | 1 |
| 17 | Ул. Октябрьская – м-н «Октябрьский» | 1 |
| 18 | Ул. Механизаторов - «Корейская кухня» | 1 |
| 19 | Ул. Попова «Ханты - Мансийский банк» | 1 |
| 20 | Ул. Спортивная-пер.Титова | 1 |
| 21 | Ул. Пожарского четная сторона | 1 |
| 22 | Ул. Пожарского нечетная сторона | 1 |
| 23 | Ул. Дзержинского | 1 |
| 24 | Конечная ул. Садовая | 1 |
| 25 | Ул Железнодорожная «Центральный крытый рынок» | 1 |
| 26 | Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона) | 1 |
| 27 | Ул. Садовая ДЮСШ «Смена» | 1 |
| 28 | Ул.Мира «Анна» | 1 |
| 29 | Ул. Северная ,5-7 | 1 |
| 30 | Ул.Газовиков, 4 | 1 |
| 31 | Ул.Лесозаготовителей,25 | 1 |
| 32 | Ул.Таежна,22 | 1 |
| 33 | Ул.Агиришская | 1 |
| 34 | Пер Дзержинского и Плеханова | 1 |
| 35 | Зеленая зона 1 км | 1 |
| 36 | Зеленая зона 2 км | 1 |
| 37 | Зеленая зона 3 км | 1 |
| 38 | Зеленая зона 4 км, четная сторона | 1 |
| 39 | Зеленая зона 4 км, нечетная сторона | 1 |
| 40 | Зеленая зона 5 км | 1 |
| 41 | Зеленая зона 6 км | 1 |
| 42 | Зеленая зона 7 км | 1 |
| 43 | Зеленая зона 8 км | 1 |
| 44 | Ул. Студенческая | 1 |
| 45 | Ул. Агиришская,11 | 1 |

## 3.4 Характеристика сети дорог города

УДС города Югорска представлена дорогами регионального и местного значения. Протяженности и категории дорог по типам представлены в таблице 3.5

Таблица 3.5

Протяженности и категории дорог города Югорска по типам

| Наименование дороги | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения | | |
| отсутствуют | | |
| Автомобильные дороги регионального значения | | |
| дорога Югорск - Таежный | 2,578 | III |
| дорога Югорск - Советский | 3,694 | III |
| Автомобильные дороги местного значения | | |
| Общая протяженность муниципальных дорог | 153,653 | без категории |

УДС города Югорска имеет различное начертание в северной и южной частях города. В южной части система улиц имеет практически строго прямоугольную сетку улиц, в северной части наблюдается сочетание прямоугольной сетки улиц и сетки улиц, построенной на треугольниках, параллелограммах и тому подобных элементах.

В связи с тем, что южная часть города Югорска практически лишена самостоятельных выходов на внешние транспортные магистрали города, по территории селитебной застройки южной и северной частей города Югорска проходят грузопотоки, направляющиеся в южную промзону города, что оказывает негативное воздействие на жилую застройку, увеличивает нагрузку на внутренние транспортные магистрали города, следствием чего является потенциальная возможность возникновения аварийных ситуаций в жилой застройке.

Главная транспортная магистраль общегородского значения в широтном направлении образована улицей Железнодорожная, в меридиональном направлении - улицами Лесозаготовителей, Декабристов, Студенческая, Торговая, Агиришская. Ширина основной части магистральных улиц в красных линиях не соответствует нормативным показателям и требует расширения.

Основными недостатками УДС города являются несоответствие геометрических параметров улиц их нормативным показателям, недостаточная организация движения, нехватка светофорных объектов, недостаточное отделение пешеходного движения от проезжей части, особенно на дорогах местного значения.

С целью определения показателей дорожного движения было проведено натурное обследование интенсивностей движения транспортных потоков с применением видеофиксации на УДС города Югорска в период с 01.12.2016 по 08.12.2016. В ходе обследования были подсчитаны интенсивности движения и состав транспортного потока на 68 перекрестках города Югорска. Результаты натурных обследований интенсивности движения транспортных потоков на УДС города Югорска представлены в отчете по 1 Этапу выполнения работ.

По результатам проведенного натурного обследования в составе транспортного потока в среднем 92% составляет индивидуальный транспорт, 5% потока составляет грузовой транспорт, и 3% составляет общественный транспорт.

Наибольшие интенсивности движения и заторы в пиковое время наблюдаются на перекрестках ул. Железнодорожная – ул. Торговая (у ж/д переезда), ул. Железнодорожная – ул. Механизаторов, ул. Железнодорожная – ул. 40 лет Победы, ул. Спортивная – ул. Попова, а также на круговых развязках ул. Толстого – ул. Студенческая – ул. Киевская и ул. Торговая – ул. Попова. Плотность транспортного потока на участках УДС, примыкающих к данным пересечениям, в пиковое время приближается к значениям 110-120 авт/км, скорость движения транспортных потоков – 10 км/ч.

Высокие интенсивности движения на данных пересечениях обусловлены тем, что они находятся в зоне влияния или непосредственно примыкают к связям южной и северной частей города – железнодорожному переезду и мостовому переходу через железную дорогу. При этом стоит отметить, что при движении между южной и северной частями города железную дорогу можно пересечь и в третьей точке – через железнодорожный переезд на пересечении ул. Железнодорожная и ул. Вавилова. Поток грузового транспорта, следующий из южной части города в северную и обратно, движется преимущественно через данный железнодорожный переезд.

В межпиковое время заторы на территории города практически отсутствуют, плотность транспортного потока в межпиковое время в среднем составляет менее 50 авт/км. Скорость движения в межпиковое время составляет в среднем 30 км/ч.

## 3.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории города Югорска. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Согласно данным ОГИБДД ОМВД России по городу Югорску, количество зарегистрированных на территории города Югорска транспортных средств на 2016 год составило 18 536 единиц, их которых 15 255 единиц составляет легковой транспорт, 56 единиц – мотоциклы, 2688 единиц – грузовой транспорт, 556 единиц - автобусы.

Стоит отметить, что значительная часть автобусов и грузового транспорта принадлежит нескольким крупным промышленным предприятиям, расположенным на территории города. Автобусы задействованы в доставке работников данных предприятий к рабочим местам, составляя конкуренцию городскому пассажирскому транспорту общего пользования.

Уровень автомобилизации в городе Югорске на 2016 год составил 378 авт./1000 чел. Уровень автомобилизации населения города Югорска можно оценить как высокий по сравнению с другими городами России. Кроме того, стоит отметить также и высокий коэффициент использования автомобилей. Значительная часть (более 60%) зарегистрированного легкового транспорта используется ежедневно для выполнения трудовых и культурно-бытовых транспортных корреспонденций жителей города. Следствием этого является возникновение заторов на УДС города в пиковые часы.

Хранение транспортных средств в кварталах индивидуальной жилой застройки осуществляется на приусадебных участках.

Хранение индивидуального транспорта жителей многоквартирной секционной жилой застройки осуществляется на территории гаражных комплексов и на придомовых территориях.

По информации Управления архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, на территории города нет зарегистрированных платных автостоянок. При этом, у крупных объектов притяжения (административных зданий, торговых центров, банков, спортивных объектов) для временного хранения транспортных средств организованы парковочные места на участках, прилегающих к УДС. Учет таких парковочных мест администрацией города Югорска не ведется.

На территории города имеются гаражные комплексы общей площадью 548076 м2 на 7393 гаражных бокса, основные характеристики гаражных комплексов представлены в таблице 3.6. Временное хранение автомобилей, преимущественно в вечернее и ночное время, осуществляется на дворовых территориях.

Таблица 3.6

Характеристика существующих гаражных комплексов

|  | Наименование | Местоположение | Количество  машино/мест | Существующая площадь гаражного комплекса, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК «Строительный» | Ул. Промышленная,3а | 132 | 10075 |
| 2 | ГТВА «Голубой факел» | Ул.Промышленная,1 | 1274 | 79143 |
| 3 | ГТВА «Южный» | Ул.Промышленная,2 | 1556 | 110869 |
| 4 | ГТ «Подснежник» | Ул.Промышленная, 3б | 102 | 5797 |
| 5 | ГК «Север» | Ул.Калинина, 77 | 358 | 33798 |
| 6 | ТВАГ «Строитель» | Ул.Железнодорожная, 2 | 81 | 6134 |
| 7 | ГТ «Газовик» | Ул.Толстого, 1 | 190 | 6217 |
| 8 | ГК «Елочка» | Ул. Торговая, 3 а | 391 | 26248 |
| 9 | НП «ГТ «Кедр» | Ул. Гастелло, 30а | 1040 | 68269 |
| 10 | ГСК «Хвойный» | Ул. Вавилова, 3 | 579 | 37053 |
| 11 | ГТ «Тайга» | Ул.Промышленная, 9 | 563 | 43117 |
| 12 | НПВАГ «Транспортник» | Ул.Железнодорожная, 18 | 92 | 6066 |
| 13 | ПГК «Колос» | Ул.Труда, 38 | 191 | 12385 |
| 14 | ГТ «Восточный» | Ул.Декабристов, 24 | 212 | 22520 |
| 15 | ГТ «Западный» | Ул.Попова, 2г | 22 | 1232 |
| 16 | ПГК «Росток» | Ул.Попова, 2д | 57 | 22055 |
| 17 | Блок гаражей | Ул.Попова, 4б | 26 | 1546 |
| 18 | \* Гараж ООО «ГТЮ» | Ул. 40 лет Победы, 10 | 10 | 933 |
| 19 | ГСК «Авиатор» | Югорск-2, территория, 38 | 363 | 43940 |
| 20 | Блок гаражей | Ул.Промышленная, 2б | 29 | 3310 |
| 21 | ГК«Строитель-2» | Ул.Промышленная, 3г | 27 | 1109 |
| 22 | ГК «Вектор» | Ул.Промышленная, 3е | 71 | 4330 |
| 23 | Блок гаражей | Ул.Попова, 2е | 27 | 1930 |
|  |  | Итого : 7393  С учетом проектируемых : 7597 | | 548076 |

Проектами планировки территорий города предусмотрена организация открытых парковок и парковочных карманов в УДС города для обслуживания объектов социального и общественно-делового назначения.

## 3.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Для анализа работы ГПТОП от администрации города Югорска были получены данные о количестве перевезенных пассажиров и выполненном пассажирообороте на маршрутах ГПТОП, действующих на территории города Югорска в период с 2014 по 2016 г. Данные представлены в Таблице 3.7.

Таблица 3.7

Данные о количестве перевезенных пассажиров и выполненном пассажирообороте на маршрутах ГПТОП, действующих на территории города Югорска в период с 2014 по 2016 г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Перевезено пассажиров, тыс. чел/мес. | 66,5 | 66,7 | 67,3 |
|  | Пассажирооборот, тыс. пасс\*км/мес. | 841,9 | 840,4 | 847,9 |

По данным, переданным администраций города Югорска, можно сделать вывод о том, что в сутки ГПТОП перевозится около 2,5 тысяч пассажиров. С учетом того, что население города составляет 35 тысяч жителей, доля жителей, использующих ГПТОП, мала и составляет около 4%. Это объясняется несколькими факторами:

1. Маленькая площадь города, короткие расстояния между объектами притяжения. В связи с маленькой площадью города многие объекты притяжения находятся в шаговой доступности;
2. Высокий уровень автомобилизации. Большинство жителей города имеют в собственности автомобиль, часть семей имеет в собственности более одного автомобиля. В связи с большим уровнем комфорта, в том числе в условиях холодного климата, собственники личного транспорта предпочитаются пользоваться им;
3. Большое количество служебного транспорта. Основные промышленные градообразующие предприятия имеют свой служебный транспорт, который, в том числе, составляет конкуренцию личному транспорту.

С целью оценки загрузки транспортных средств в декабре 2016 года было проведено выборочное поостановочное обследование пассажиропотоков. По результатам проведенного обследования пассажиропотоков, значительная часть подвижного состава имеет низкий процент загрузки. Вместе с тем, учитывая перспективы развития города Югорска до 2035 года, строительства новых микрорайонов, предлагается в дальнейшем предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата новых районов города, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

## 3.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное движение в связи с малыми размерами города имеет особое значение для удовлетворения потребностей жителей в перемещениях. Стоит отметить, что тротуары организованы практически на всей территории жилой застройки города. Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с усовершенствованным (твердым покрытием). Вместе с тем, во время проведения натурных обследований в декабре 2016 года было отмечено, что после снегопадов тротуары очищаются значительно медленнее, чем проезжие части. В связи с этим, рекомендуется усилить контроль за качеством содержания тротуаров.

Велосипедное движение в городе осуществляется в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Проектами планировки территорий города планируется организовать велосипедные дорожки вдоль тротуаров по улицам: Мира, Энтузиастов, Садовая, Студенческая, Магистральная, Вавилова, Гастелло, Таежная, Агиришская, Нововятская, Славянская, Бажова, Попова, Железнодорожная, Октябрьская, Декабристов, Южная, Чкалова, Сибирскому и Цветному бульварам, пер. Северный, Геологов, Арантурская, Никольская, Газовиков, а также велосипедную дорожку от улицы Мира вглубь квартала к зоне отдыха около городского пруда. Эти мероприятия предлагается реализовать в ходе выполнения настоящей программы.

## 3.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основная часть грузового автопарка принадлежит компании ООО «Газпром трансгаз Югорск». Основной маршрут движения грузового транспорта – из Южной промзоны в Северную промзону по ул. Южная, ул. Вавилова, ул. Бажова, ул. Няганьская, ул. Агиришская. При этом необходимо отметить, что грузовые транспортные средства составляют незначительную долю в транспортном потоке на основной части УДС города Югорска вне данного маршрута.

Транзитный грузовой транспорт движется по ул. Няганьская, ул. Кольцевая. Таким образом, основной проблемой фунционирования грузового транспорта является следование грузовых потоков по жилой застройке.

Грузовой транспорт требует наличия определенной инфраструктуры для своего функционирования – автостоянок, станций технического обслуживания. Хранение грузового транспорта в настоящее время осуществляется на территории автопарков предприятий – собственников. Ремонтом и техническим обслуживанием грузового транспорта занимается 3 станции технического обслуживания, действующих на территории города.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

На территории города Югорска ежегодно проводится текущий ремонт покрытия автомобильных дорог. Текущее состояние УДС на территории города Югорска соответствует требованиям нормативно-правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения.

## 3.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Управлением ГИБДД по городу Югорску в качестве исходных данных были переданы данные о количестве ДТП, произошедших на территории города Югорска в период с 2013 по 2016 года. Данные о количестве ДТП на территории города Югорска представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Статистика ДТП на территории города Югорска в период 2013-2016 гг.

| Год | Количество ДТП (шт.) |
| --- | --- |
| 2013 | 835 |
| 2014 | 1087 |
| 2015 | 808 |
| На 05.12.2016 | 460 |

Значительное уменьшение количества ДТП в 2016 году связано с изменением учета ДТП органами ГИБДД. В связи с этим, за базовую будет браться только цифра за 2016 год. По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2016 года произошло 460 ДТП, следовательно, за год количество ДТП составит 460/11\*12=502 ДТП.

Кроме статистики о количестве произошедших ДТП на территории города Югорска, была также передана информация об очагах аварийности на территории города. Очагами аварийности являются:

* Ул. Железнодорожная;
* Ул. Попова;
* Ул. Газовиков;
* Ул. Декабристов;
* Ул. Калинина;
* Ул. 40 лет Победы;
* Ул. Мира;
* Ул. Бажова;
* Ул. Кольцевая.

Далее будет предложен комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

## 3.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Атмосферный воздух территории города Югорска подвергается негативному воздействию со стороны ряда промышленных объектов, автомобильного транспорта. Их перечень, а также основные загрязнители, входящие в состав выбросов, представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

Перечень источников загрязняющих веществ

| **Объект** | **Основные загрязнители** |
| --- | --- |
| Котельные | азота диоксид, азота оксид, углерода оксид |
| Полигон твердых бытовых и промышленных отходов | азота диоксид, азота оксид, аммиак, ксилол, метан, сероводород, толуол, углеводороды, углерода оксид, фенол, о-Крезол |
| Канализационно-очистные сооружения | 1-Этантиол, азота оксид, аммиак, метан, метилмеркаптан (метантиол), сероводород, углерода оксид |
| Водоочистные сооружения | 1-Этантиол, азота оксид, аммиак, метан, метилмеркаптан (метантиол), сероводород, углерода оксид, хлор |
| АЗС | CO, NO, SO2, углеводороды |
| Промышленные предприятия деревообрабатывающей промышленности | NO, CO, древесная пыль |
| Автотранспортные предприятия | оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа и т.д. |

За 2014 год в атмосферный воздух населенных пунктов ХМАО от 14 182 источников выброшено 125,4 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом, объем выбросов в городах стабильно составляет около 8% выбросов от всех стационарных источников в автономном округе. В составе выбросов преобладают умеренно опасные и малоопасные вещества – оксид углерода, углеводороды, летучие органические соединения и оксид азота – на долю которых приходится более 90%. Интенсивность выбросов от стационарных источников на душу населения наиболее существенна в городах Белоярский (0,553 т/чел.) и Сургут (0,177 т/чел.).

Ориентировочные фоновые концентрации веществ в атмосферном воздухе города Югорска, согласно данным ГУ «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по состоянию на 30.03.2011 г., представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Югорска

| № п/п | Загрязняющий компонент | Концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оксид углерода | 2,6 |
| 2 | Диоксид азота | 0,077 |
| 3 | Диоксид серы | 0,037 |
| 4 | Оксид азота | 0,028 |
| 5 | Взвешенные вещества | 0,231 |
| 6 | Сероводород | 0,004 |

Помимо этого, на территории города Югорска ведется добыча полезных ископаемых (строительный песок) открытым способом, что приводит к попаданию в атмосферу взвешенных веществ (пыли).

Положительный эффект оказывает наличие древесно-кустарниковой растительности, которая особенно обильно произрастает за границами жилой застройки города.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей, направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

## 3.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории города Югорска ряда проблем транспортного обеспечения:

* В связи с тем, что южная часть города Югорска практически лишена самостоятельных выходов на внешние транспортные магистрали, по территории селитебной застройки южной и северной частей города Югорска проходят грузопотоки, направляющиеся в южную промзону города, что оказывает негативное воздействие на жилую застройку, увеличивает нагрузку на внутренние транспортные магистрали города, следствием чего является потенциальная возможность возникновения аварийных ситуаций в жилой застройке;
* Трассировка значительной части жилых улиц города требует изменения. Их ширина в красных линиях не соответствует нормативным показателям и требует расширения;
* Заторы образуются вблизи пересечений с железной дорогой, в связи с этим, требуется повышение связности северной и южной частей города.

В Генеральном плане города Югорска определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные места парковок населения возможные направления развития УДС, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

## 3.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

9. Муниципальная программа города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в редакции от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в редакции 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации, входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории города;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

## 3.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Муниципальной программой города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» предусмотрен следующий объем финансирования:

2017 год – 155 455,3 тысяч рублей;

2018 год – 130 314,2 тысяч рублей;

2019 год – 150 398,0 тысяч рублей;

2020 год – 136 678,2 тысяч рублей.

В том числе:

* из бюджета автономного округа:

2017 год – 32 900,4 тысяч рублей;

2018 год – 27 539,7 тысяч рублей;

2019 год – 26 690,1 тысяч рублей;

2020 год – 26 701,4 тысяч рублей.

* из бюджета города Югорска

2017 год – 122 554,9 тысяч рублей;

2018 год – 102 774,5 тысяч рублей;

2019 год – 123 707,9 тысяч рублей;

2020 год – 109 976,8 тысяч рублей.

Данный объем финансирования распределяется по задачам:

* Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог:

2017 год – 49 638,6 тысяч рублей;

2018 год – 43 314,2 тысяч рублей;

2019 год – 63 398,0 тысяч рублей;

2020 год – 34 107,4 тысяч рублей.

* Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом:

2017 год – 13 700,0 тысяч рублей;

2018 год – 13 000,0 тысяч рублей;

2019 год – 13 000,0 тысяч рублей;

2020 год – 20 082,4 тысяч рублей.

* Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения:

2017 год – 90 800,0 тысяч рублей;

2018 год – 74 000,0 тысяч рублей;

2019 год – 74 000,0 тысяч рублей;

2020 год – 82 488,4 тысяч рублей.

1. **Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города**

## 4.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города

В Генеральном плане города Югорска сформированы предложения по развитию планировочной структуры города.

Генеральным планом предлагается:

1. Сохранение сложившегося административно-территориального устройства города;

2. Внесение изменений в существующую систему внешних и внутренних транспортных магистралей, которое предусматривает:

* строительство участка автодороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», с прокладкой его по землям лесного фонда, севернее существующих водозаборных сооружений, в районе КС-11;
* организацию южного объезда города;
* строительство дополнительных путепроводов через железную дорогу;

3. Модернизация и расширение территорий для размещения объектов производственного назначения, в том числе:

* формирование в северной промышленной зоне кластера транспортного обслуживания и логистики;
* развитие южной промышленной зоны, предусматривающее восстановление существующих и строительство новых предприятий строительного комплекса;
* организация на территории района Югорск-2 новой промышленной зоны для преимущественного размещения предприятий, работающих в сфере лесного хозяйства, лесозаготовок, лесопереработки, охотоведения и производства продуктов питания;

4. Сохранение сложившихся принципов развития территории города в части формирования планировочной структуры по компактному типу и дальнейшего развития общегородского центра в северной части города;

5. Освоение свободных от застройки территорий и реконструкция застроенных территорий в целях жилищного строительства и размещения объектов общественно-делового назначения, которое предполагает:

* развитие юго-восточного направления города в целях размещения усадебной жилой застройки с общественно-деловым центром локального типа;
* формирование в восточной части города территории для размещения нового микрорайона секционной застройки;
* преобразование части северной промышленной зоны, в границах улиц Славянская, Торговая, Попова, пер. Северный, в общественно-деловую зону.

Прогнозные темпы экономического развития города Югорска указаны в стратегии социально-экономического развития города Югорска.

В стратегии разработаны два качественно отличных сценария социально-экономического развития города Югорска в долгосрочной перспективе – инерционный (сценарий № 1) и инновационный (сценарий № 2).

Инерционный сценарий социально-экономического развития города Югорска исходит из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий, позволяющей сохранить достигнутые показатели социально-экономического развития территории на уровне 2013 – 2014 годов. Сценарий спрогнозирован по существующим статистическим трендам с учетом негативного воздействия всех внешних и внутренних факторов.

Данный сценарий развития основывается на ключевых положениях инерционного сценария Стратегии социально-экономического развития ХМАО до 2020 года и на период до 2030 года, в соответствии с которым развитие экономики автономного округа характеризуется сохранением доминирования базового сектора при постепенном снижении объемов добычи углеводородов, связанном с истощением ресурсов основных месторождений; развитие и функционирование инфраструктурных отраслей и социальной сферы будет обеспечено финансовыми ресурсами на текущем уровне.

Инновационный сценарий социально-экономического развития города Югорска основан на активной инвестиционной политике, проводимой администрацией города в рамках государственных и муниципальных программ. Для сценария характерна диверсификация экономики, предполагается полномасштабная реализация мероприятий Стратегии, сценарий основан на повышении эффективности человеческого капитала, развитии высокотехнологичных производств и использовании качественно других, инновационных факторов экономического роста региональной и муниципальной экономики.

Данный сценарий развития города предполагает не только концентрацию ресурсов на существующих точках роста, но и создание условий для появления новых источников развития экономической и социальной сферы города Югорска, которое основано на активной инвестиционной политике. Инновационный сценарий направлен на повышение конкурентоспособности города Югорска за счет создания и развития транспортно-логистического, агропромышленного, туристического направления, конкурентоспособных высокотехнологичных производств и современной транспортно-энергетической инфраструктуры.

Инновационный сценарий учитывает как приоритеты инновационного развития, так и принципы формирования социально-ориентированной модели экономического развития, при этом в основу реализации сценария закладывается минимизация влияния рисков и очевидных ограничений, связанных, в первую очередь, с сокращением финансовых ресурсов и изменением сроков реализации крупных инвестиционных проектов, запланированных к реализации на региональном и местном уровнях. В рамках инновационного сценария предусмотрено повышение эффективности использования всех видов ресурсов, улучшение социальных параметров развития города Югорска и предполагает более высокую инновационную активность. Социальное развитие территории будет поддерживаться в пределах стандартов, определенных требованиями действующего законодательства, с учетом сохранения достигнутого на текущий момент уровня.

Основные инвестиционные проекты в части развития УДС города Югорска, предусмотренные программой социально-экономического развития города Югорска на период до 2030 года, представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Основные инвестпроекты в части развития УДС города Югорска, предусмотренные программой социально-экономического развития города Югорска на период до 2030 года

| Наименование проекта, предложения, мероприятия | Вид конечного продукта, работ, услуг | Реализация в сценариях социально-экономического развития, год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | Инновационный | Расчетный срок по генеральному плану 2035 год |
| Строительство автомобильной магистрали регионального значения, повышающей связность территории Ханты-Мансийского автономного округа и города Югорска с соседними субъектами Российской Федерации | Строительство участка автомобильной дороги регионального значения «Северный обход города Югорска - 10,3км.  В составе дороги предусмотрено строительство подъездной автодороги к населенному пункту городу Югорску, моста через реку Эсс, развязки с пересечением в разных уровнях с автомобильной дорогой «Подъезд к г. Югорску».  Асфальтобетонное покрытие,  категория определятся проектом, 4 полосы движения, расчетная скорость - 100 км /час | - | 2030 | 2035 |
| Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - г. Советский | Изменение расположения дороги общей протяженностью - 2,75 км. Асфальтобетонное покрытие, 3 категория, 4 полосы движения, расчетная скорость - 100 км /час | - | 2030 | 2035 |
| Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | Изменение расположения дороги общей протяженностью – 6,34 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, 4 категория, 2 полосы движения, расчетная скорость - 80 км /час | - | 2030 | 2035 |
| Реконструкция ул. Кольцевая | Изменение расположения улицы в связи с исключением действующей трассы из охранной зоны газопровода общей протяженностью – 2,62 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, без категории, 2 полосы движения, расчетная скорость - 60 км /час | - | 2030 | 2035 |
| Реконструкция ул. Няганьская-Бажова | Изменение расположения улицы общей протяженностью – 4,16 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, без  категории, 2 полосы движения, расчетная скорость - 60 км /час | 2030 | 2025 | - |
| Строительство объездной дороги населенного пункта города Югорска | Общая протяженность – 17,26 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, без  категории, 2 полосы движения, расчетная скорость - 60 км /час | 2030 | 2025 | - |
| Строительство 2-ой подъездной автодороги к территории коллективных садов и огородов | Общая протяженность – 5,9 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, без  категории, 2 полосы движения, расчетная скорость - 60 км /час | 2030 | 2025 | - |
| Строительство подъездной автодороги к промышленной зоне Югорск-2 | Общая протяженность – 3,3 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, 5 категории, 2 полосы движения, расчетная скорость - 60 км /час | 2030 | 2020 | - |
| Строительство подъездной автодороги к центру медицины катастроф, (микрорайон Югорск-2) | Общая протяженность – 1,8 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, 5 категории, 2 полосы движения, расчетная скорость - 60 км /час | - | 2030 | 2035 |
| Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Полигон ТБО» | Продолжение дороги до реки Эсс общей протяженностью – 6,2 км (уточняется при разработке ПСД). Асфальтобетонное покрытие, 5 категории, 3 полосы движения, расчетная скорость - 60 км /час | - | - | 2035 |
| Строительство путепроводов | На пересечении железной дороги «Свердловск - Приобье» и проектируемой объездной дороги населенного пункта города Югорска (в районе 17 микрорайона), длина сооружения – 150 м;  на пересечении железной дороги «Свердловск - Приобье» и ул. Бажова в районе дома № 29 по ул. Восточная, длина сооружения – 140 м;  на пересечении железной дороги «Свердловск - Приобье» и реконструируемой ул. Геологов, длина сооружения – 100 м;  на пересечении железной дороги «Свердловск - Приобье» и реконструируемой ул. Геологов, длина сооружения – 100 м | - | 2030 | 2035 |
| Реконструкция УДС с целью достижения нормативных показателей и требований технических регламентов | В соответствии с генеральным планом муниципального образования город Югорск и программой инвестиционного освоения территории города Югорска | 2030 | 2020 | 2035 |
| Строительство новых улиц, дорог, проездов и подъездов в проектируемых и перспективных кварталах населенного пункта | 14 а микрорайон, 17 микрорайон, 18 а микрорайон, 19 микрорайон, северная промзона, южная промзона, западная промзона | 2030 | 2020 | 2035 |

## 4.2 Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города

Согласно стратегии социально-экономического развития города Югорска, к 2030 году население города составит более 48 тысяч человек. Так, согласно стратегии, при инерционном сценарии развития города население к 2030 году составит 48,04 тысяч человек, при инновационном сценарии развития города –

48, 43 тысяч человек (таблица 4.2).

Таблица 4.2

Прогнозная численность постоянного населения города Югорска согласно стратегии социально-экономического развития города Югорска, тысяч человек

| Сценарий социально-экономического развития | 2017 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | 37,94 | 40,15 | 48,04 |
| Инновационный | 38,02 | 40,17 | 48,43 |

Экстраполировав данные значения, можно получить прогноз населения города Югорска на 2035 год. Для инерционного сценария население к 2035 году составит 51,92 тысяч человек, при инновационном сценарии развития города –

52,43 тысяч человек.

В связи с тем, что уровень автомобилизации в городе Югорске высок, а низкий уровень использования ГПТОП имеет объективные причины, можно прогнозировать сохранение баланса использования индивидуального и общественного транспорта в перспективе до 2035 года. В связи с этим, рост интенсивности движения на УДС города будет обусловлен ростом численности населения города. При данных условиях, к 2035 году рост интенсивности движения транспортных потоков на УДС составит 41% при инерционном сценарии развития и 43% при инновационном сценарии развития.

По результатам проведенного математического моделирования, в 2017 году на территории города Югорска совершается 68200 транспортных корреспонденций, из которых 96% реализуется на индивидуальном транспорте, 4% - на городском пассажирском транспорте общего пользования. Согласно выполненным прогнозам, в 2035 году количество транспортных корреспонденций на территории города Югорска составит 96150 транспортных корреспонденций в сутки при инерционном сценарии социально-экономического развития и 97500 транспортных корреспонденций в сутки при инновационном сценарии социально-экономического развития.

## 4.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта выполнен на основе Генерального план города Югорска. Предложения Генерального плана в части развития УДС города будут рассмотрены в пункте 4.4 настоящего отчета.

В части развития транспортной инфраструктуры для индивидуального транспорта Генеральным планом города предлагаются мероприятия по развитию единого парковочного пространства:

* ликвидация 9 гаражных комплексов и боксов общей вместимостью 418 машиномест;
* ревалоризация существующих гаражных комплексов с сохранением 10113 машиномест, и ликвидацией 1046 машиномест;
* расширение гаражного комплекса «Восточный» с размещением 1390 машиномест и многоуровневой стоянки на 670 машиномест;

Стоит отметить, что по данным, переданным Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Югорска, в настоящее время количество машиномест в гаражных кооперативах составляет 7393 машиномест, с учетом проектируемых общее количество машиномест в гаражных кооперативах составит 7597 машиномест. Таким образом, мероприятия, предложенные Генеральным планом, некорректны, т.к. подразумевали уменьшение общей вместимости гаражных комплексов с 11500 до 10166 машиномест. Таким образом, в расчетах, приведенных в материалах по обоснованию Генерального плана, использовались некорректные данные, т.к. реальная вместимость гаражных кооперативов значительно меньше.

Таким образом, в части развития парковочного пространства можно прогнозировать рост количества плоскостных парковок вблизи жилой застройки, а также на дворовых территориях. Кроме того, при наличии достаточного спроса возможно строительство многоуровневых платных паркингов в районах новой комплексной застройки за счет частных инвесторов, которыми могут выступать сами застройщики.

В части развития системы ГПТОП, Генеральным планом предлагается модернизация существующих маршрутов общественного транспорта за счет их продления по проектируемым улицам.

Плотность сети общественного транспорта к 2035 году должна составить 2,6 км/км2, что соответствует нормативной плотности 1,5-2,8 км/км2.

Кроме того, проектом предлагается размещение автостанции в квартале улиц Попова, Торговая, пер. Северный и Калинина в районе дома 20 по ул. Клары Цеткин.

Проектами планировки территории также предложено увеличение количества маршрутов ГПТОП, а также организация новых остановочных пунктов (таблица 4.3). При модернизации маршрутной сети ГПТОП города Югорска следует учитывать решения, предусмотренные проектами планировки территорий города. Учитывая маленький размер города, рекомендуется по возможности изменять существующие маршруты путем продления или изменения трассировок следования. Это позволит повысить рентабельность работы перевозчиков и сократить (или не увеличивать) дотации перевозчикам, работающим по регулируемому тарифу.

Таблица 4.3

Предложения по модернизации работы ГПТОП, предусмотренные проектами планировки территорий города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон | Предложения по трассам маршрутов ГПТОП | Предложения по огранизации новых остановочных пунктов | Предложения по реконструкции существующих остановочных пунктов | Предложения по ликвидации существующих остановочных пунктов |
| 14 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Гастелло, Мира, Энтузиастов. | Размещение 4 остановочных комплексов по улицам Гастелло и Мира |  |  |
| 19-20 | Обеспечение пассажирских перевозок посредством корректировки существующих маршрутов  Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам | Строительство 14 остановочных павильонов |  |  |
| Западная промзона | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улице общегородского значения Попова и по улицам местного значения Попова, Проектная 6 и Проектная 5 | Размещение 4 остановочных комплексов по улице Попова,  2 остановочных комплексов по улице Проектная 5 |  |  |
| 11 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Попова, Ленина, Геологов, Железнодорожная и Мира | Размещение  12 остановочных пунктов по улицам Попова, Ленина, Геологов, Железнодорожная и Мира |  |  |
| 1 | Движение общественного транспорта предлагается сохранить по магистральным улицам общегородского и районного значения Толстого, Студенческая, Никольская и Менделеева | Размещение 2 остановочных пунктов на ул. Никольская |  |  |
| 2 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Арантурская и Студенческая. | Размещение 4 остановочных комплексов по улицам Студенческая и Арантурская |  |  |
| 3 | Перенос маршрутов общественного транспорта на магистральные улицы районного значения Магистральная, Менделеева, и городского значения ул. Вавилова (В связи с понижением категории магистральной улицы Садовая районного значения до категории жилой улицы) | Размещение 4 остановочных комплексов на пересечении улиц: Магистральная – Менделеева, Вавилова – Менделеева |  |  |
| 4 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Южная, Сахарова и Арантурская | Размещение 6 остановочных комплексов по улицам Южная, Сахарова и Арантурская |  |  |
| 9 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Калинина и Спортивная. | Размещение 2 остановочных комплексов на ул. Спортивная и 3 остановочных комплексов по улице Калинина |  | Ликвидация остановочного комплекса, расположенного в районе д. 33/2 по улице Механизаторов |
| 12 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Гастелло, Калинина и Мира | Размещение 2 остановочных комплексов по ул. Мира, 2 остановочных комплексов по ул. Калинина | Реконструкция 2 остановочных комплексов по ул. Гастелло в связи с расширением дорожного полотна |  |
| 13 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Гастелло и Мира. | Размещение 2 остановочных комплексов по улице Мира,  2 остановочных комплекса по ул. Гастелло | Реконструкция 1 остановочного пункта «Кедр» |  |
| 14а | Движение общественного транспорта предусмотрено по магистральным улицам Агиришская и Нововятская | Размещение 6 остановочных комплексов на ул. Агиришская и на ул. Нововятская |  |  |
| 16 и 16а | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Славянская, Бажова, Железнодорожная и Торговая | Размещение 8 остановочных комплексов на ул. Славянская, Бажова, Железнодорожная и Торговая |  |  |
| 10 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Попова, Ленина и Железнодорожная. |  | Реконструкция 1 остановочного пункта по ул. Попова и 2 остановочных пунктов по ул. Ленина |  |
| 5 и 5а | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Южная, Сахарова и Декабристов |  |  |  |
| 6 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Магистральная и Менделеева. | Размещение 4 остановочных комплексов по ул. Менделеева |  |  |
| 7 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Южная и районного значения Магистральная и Сахарова | Размещение 2 остановочных комплексов по ул. Магистральная, 2 остановочных комплексов по ул. Сахарова и 3 остановочных комплексов по ул. Южная |  |  |
| 7б | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Вавилова, Южная и районного значения Магистральная, Сахарова и Кондинская | Размещение 4 остановочных комплексов по ул. Вавилова. |  |  |
| 14а | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам Агиришская и Нововятская | Размещение 2 остановочных комплексов ул. Агиришская и 1 на ул. Нововятская. |  |  |
| 14 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по улицам районного значения Нововятской и Спортивной | Размещение 2 остановочных комплексов в районе пересечения улиц Труда и Нововятской |  |  |
| 8 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять:   * по магистральным улицам общегородского и районного значения Попова, Ленина, Октябрьская и Железнодорожная; * по улицам, являющимися основными транспортными подъездами к крупным торговым зонам и автостанции, Торговая, Проектная 3 и Клары Цеткин. | Проектом предлагается размещение пассажирской автостанции вместимостью 75 пассажиров, в квартале улиц Попова – Клары Цеткин – Ленина.  Размещение остановочных комплексов, в том числе:   * 2 по ул. Железнодорожная * 4 по ул. Октябрьская и ул. Проектная 3 * 2 по ул. Попова | Реконструкция 1 остановочного пункта по улице Железнодорожная |  |
| ПП Восточная промзона | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять:   * по магистральным улицамобщегородскогои районного значения Няганьская, Торговая, Агиришская - Славянская, Нововятская, Калинина и пер. Северный; * по улице Проектная 4, являющейся основным транспортным подъездом к крупной торговой зоне и промышленным площадкам. | Размещение остановочных комплексов, в том числе:   * 6 по ул. Няганьская * 4 по ул. Проектная 4 * 2 по ул. Калинина * 2 по ул. Нововятская |  | Ликвидация 2 остановочных пунктов по ул. Октябрьская и 1 остановочного пункта по ул. Калинина. |
| Югорск-2 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Проектная 1 и Проектная 2, а также районного значения Проектная 3 и Проектная 2. | Размещение 6 остановочных комплексов по ул. Проектная 2 и 2 по ул. Проектная 3 |  | Ликвидация 1 остановочного комплекса по улице Проектная 3 в районе дома 33 Югорск-2 |
| Южная промзона | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Геологов, Южная, Арантурская и Никольская | Размещение 5 остановочных комплексов по ул. Геологов, 2 по ул. Южная, 3 по ул. Арантурская |  | Ликвидация 2 остановочных пунктов по ул. Газовиков в связи с переносом движения пассажирского транспорта с ул. Газовиков на ул. Арантурскую |

## 4.4 Прогноз развития дорожной сети города

Генеральным планом города Югорска предусмотрены обширные мероприятия по развитию УДС: уширение существующих дорог и доведение их параметров до нормативных, строительство новой сети дорог в проектируемых перспективных микрорайонах. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 ширина проезжей части магистральной улицы общегородского значения принята равной 14 м, магистральной улицы районного значения – 8 м, улиц и дорог местного значения – 6 м.

Генеральным планом города Югорска предложено развитие транспортной инфраструктуры с учетом федерального проекта «Урал промышленный – Урал полярный», а также решения задач, определенных Стратегией социально-экономического развития ХМАО до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства ХМАО от 22.03.2013 г. № 101-рп и Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 г.

Генеральным планом города Югорска в области развития транспортной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

* строительство автомобильной магистрали регионального значения, повышающей связность территории ХМАО и города Югорска с соседними субъектами Федерации;
* строительство подъезда к городу Югорску от автомобильной дороги федерального значения;
* организация в городе Югорске транспортного кольца, позволяющего вывести грузовые транспортные потоки с территории жилой застройки;
* реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Югорск – п. Пионерский» с изменением трассировки и снижением категории участков дороги, проходящих в границах населенного пункта до IV технической категории;
* обеспечение второго выезда из массива коллективных садов в южной части города;
* присвоение автомобильным дорогам местного значения, исключаемым из границ населенного пункта, V категории;
* продолжение автомобильной дороги местного значения «Полигон ТБО» до границ города;
* строительство дорог местного значения в районе Югорска-2 для обеспечения подъезда к территориям промышленных площадок и центру медицины катастроф;
* приведение ширины красных линий к нормативным показателям, в том числе: для магистральных улиц и дорог общегородского значения – 60 метров, для магистральных улиц районного значения – 40 метров, для жилых улиц и основных улиц и дорог в промзонах – 20 метров;
* реконструкция УДС с целью достижения нормативных показателей и требований технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог, а также по ширине дорожного полотна;
* асфальтирование всей УДС населенного пункта;
* строительство новых улиц, дорог, проездов и подъездов в проектируемых и перспективных кварталах населенного пункта;
* организация дополнительных путепроводов через железную дорогу.

Общая протяженность УДС к 2035 году согласно предложениям Генерального плана cоставит 261,7 км, из них 100% дорог – с твердым дорожным покрытием.

Однако при текущем уровне финансирования развитие УДС в масштабах, предусмотренных Генеральным планом города Югорска невозможно. В связи с этим, было разработано несколько вариантов развития дорожно-транспортного комплекса города Югорска, на основе которых сформирован итоговый перечень мероприятий по развитию УДС города. Разработанные варианты развития дорожно-транспортного комплекса города Югорска рассмотрены в разделе 5 настоящей программы.

## 4.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Значения уровня автомобилизации за 2014-2016 года представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Значения уровня автомобилизации в городе Югорске в 2013-2016 годах

|  |  |
| --- | --- |
| год | уровень автомобилизации, авт./1000 чел. |
| 2013 | 321 |
| 2014 | 356 |
| 2015 | 367 |
| 2016 | 378 |

Путем экстраполяции для 2035 года было получено значение показателя «уровень автомобилизации» - 420 автомобилей на 1000 человек. В зависимости от сценария социально-экономического развития, который будет реализован к 2035 году, количество зарегистрированного транспорта составит: для инерционного сценария – 21807 автомобилей, для инновационного – 22020 автомобилей.

## 4.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В период с 2013 по 2015 год среднегодовое снижения количества регистрируемых ДТП составило 1,56%. В случае сохранения данного тренда с учетом предлагаемых Программой мероприятий по снижению аварийности на УДС города Югорска к 2035 году количество регистрируемых ДТП составит 338 ДТП в год. Прогноз показателей безопасности дорожного движения в городе Югорске на период разработки Программы представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Прогноз показателей безопасности дорожного движения в городе Югорске

на период 2017-2035 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2035 |
| Количество регистрируемых ДТП, ДТП/год | 453 | 446 | 438 | 431 | 424 | 338 |

## 4.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В связи с прогнозируемым ростом населения и уровня автомобилизации на территории города Югорска, прогнозируется рост эмиссии загрязняющих веществ и других факторов негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и, как следствие, на здоровье населения. В связи с этим, в ходе реализации настоящей программы будет реализован ряд мер по снижению данного негативного воздействия.

1. **Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта**

В ходе разработки Программы разработано 3 принципиальных варианта развития дорожно-транспортного комплекса города Югорска:

- Вариант 1 «Оптимистичный». Данный вариант предполагает развитие транспортной инфраструктуры в полном соответствии с положениями Генерального плана и проектов планировки территорий, с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры;

- Вариант 2 «Реалистичный». Данный вариант предполагает развитие транспортной инфраструктуры на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и транспортной доступности основных центров тяготения, сложившихся на территории города Югорска с учетом изменений транспортного спроса во времени. Данный вариант предполагает реконструкцию существующей УДС и строительство отдельных участков дорог, а также внедрение ИТС и строительство новых светофорных объектов. Состав мероприятий для данного сценария развития представлен в разделе 6 настоящей программы.

- Вариант 3 «Пессимистичный». Данный вариант предполагает обеспечение потребностей и безопасности передвижения путем выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без строительства новых крупных инфраструктурных объектов.

В таблице 5.1. Представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Укрупнённая оценка показателей развития транспортной инфраструктуры для предлагаемых вариантов

| Показатель | Ед. изм. | Варианты развития | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| Индекс нового строительства, % | % | 73 | 6 | 0,0 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), % | % | 0 | 0 | 0 |
| Прирост протяженности дорог, км | км | 112 | 8 | 0 |
| Общая протяженность муниципальных дорог г. Югорск, км | км | 265 | 161 | 153 |
| Средний коэффициент загрузки участков УДС в час-пик | - | 0,49 | 0,72 | 0,91 |
| Среднее время реализации транспортных корреспонденций | минут | 11,5 | 17,2 | 25,4 |
| Потери жителей из-за увеличения среднего времени реализации транспортных корреспонденций отностиельно 2017 года | млн. руб./год | -416,3 | 192,2 | 841,7 |
| Стоимость реализации, сверх средств на обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | млн. руб. | 5 112,3 | 1 198,2 | 414,4 |

Вариант 3 (пессимистичный) имеет самую низкую стоимость реализации из всех предложенных вариантов развития дорожно-транспортного комплекса города Югорска. При этом к недостаткам варианта 3 (пессимистичный) можно отнести неспособность УДС удовлетворять прогнозируемый транспортный спрос к концу расчетного периода.

По результатам математического моделирования при реализации варианта 3 развития транспортной инфраструктуры среднее время реализации транспортных корреспонденций на территории города Югорска вырастет в 1,7 раза, с 15,2 минут до 25,4 минут, загрузка УДС вырастет в 1,5 раза, до 0,91.

При этом суммарные потери жителей города из-за увеличения среднего времени реализации транспортных корреспонденций относительно 2017 года составят 841,7 млн. руб/год. Отрицательный эффект обусловлен, прежде всего, тем, что вариант 3 не предусматривает строительство новых инфраструктурных объектов, таких как путепроводы через железную дорогу и второй выезд из зеленой зоны, что понижает транспортную связность территории и устойчивость транспортной системы города Югорска при прогнозируемом росте объемов транспортного спроса.

К достоинствам варианта 1 (оптимистичный) можно отнести повышение эффективности функционирования транспортной системы города в случае его реализации. Так, по результатам математического моделирования при реализации данного варианта развития транспортной инфраструктуры среднее время реализации транспортных корреспонденций на территории города Югорска уменьшится в 1,3 раза, до 11,5 минут, загрузка УДС уменьшится в 1,25 раза, до 0,49.

Положительный эффект обусловлен тем, что вариант 1 предусматривает строительство новых путепроводов через железную дорогу и второй выезд из зеленой зоны, а также строительство новых участков УДС внутри жилой застройки, что повышает транспортную связность территории и устойчивость транспортной системы города Югорска при прогнозируемом росте объемов транспортного спроса.

К недостаткам варианта 1 (оптимистичный) можно отнести невозможность его реализации при существующем и прогнозируемом на ближайшую перспективу уровне бюджетной обеспеченности, т.к. на его реализацию требуется более 5 млрд. рублей.

В связи с этим, в рамках реализации настоящей программы предлагается выбрать вариант 2 (реалистичный) как оптимальный в сложившейся ситуации. С одной стороны, данный вариант предполагает незначительное увеличение протяженности УДС, с другой стороны, данный вариант предполагает строительство важных инфраструктурных объектов, таких как автостанция и дополнительные путепроводы через железную дорогу.

При этом объем инвестиционных проектов, предусмотренных данным вариантом, может быть обеспечен бюджетным финансированием в существующих объемах. При этом при реализации данного варианта в зависимости от экономической ситуации возможно его корректировка как в сторону оптимистичного сценария, так и в сторону пессимистичного.

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)**

## 6.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по отдельным видам транспорта описаны в пунктах 6.2-6.6.

### 6.1.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Пропускная способность УДС определяется пропускной способностью перегонов и перекрестков. Как показывает анализ, на перегонах основная причина снижения пропускной способности – парковка с нарушением ПДД (перпендикулярно, в 2 ряда, в запрещенных местах и т.д.). На перекрестках основными причинами снижения пропускной способности являются следующие:

- нарушения правил дорожного движения, такие как проезд на запрещающий сигнал и выезд на «забитый» перекресток;

- неэффективное светофорное регулирование из-за режимов не соответствующих транспортной ситуации, ручного регулирования, применения устаревших технологий управления.

Отдельно следует выделить подходы к перекресткам, хотя они и являются частью перегона. На подходах к перекресткам с целью канализирования потоков по маневрам необходимо обеспечивать работу всех полос движения. В случае нахождения в крайних правых полосах припаркованных автомобилей и стабильных пешеходных потоков, пропускная способность перекрестков резко снижается. Для решения этой задачи следует устанавливать знаки запрета остановки на подходах к перекресткам, обеспечивать работу эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств и устанавливать системы автоматической фиксации нарушений.

С учетом вышеизложенного, в качестве приоритетных мероприятий необходимо выделить следующие (в порядке убывания их значимости):

- оптимизация параметров светофорного регулирования на существующих светофорных объектах;

- организация локальных уширений в зоне перекрестка для разнесения маневров поворота на наиболее загруженных перекрестках города;

- внедрение ИТС, в том числе с целью совершенствования управления пассажирскими перевозками и повышения уровня надежности его функционирования и информационного обеспечения пользователей, информирования участников движения, включая создание системы мониторинга транспортной ситуации, необходимой для выработки решений по управлению транспортным комплексом, развития и функционирования ИТС, онлайн-информирование участников движения.

В связи с этим, в период с 2020 года необходимо начать разработку и внедрение ИТС на территории города Югорска, заложить необходимое финансирование в бюджет города, а также проектировать перспективные светофорные объекты таким образом, чтобы данные светофорные объекты было возможно интегрировать в разрабатываемую ИТС.

В предусмотренных настоящей программой мероприятиях по строительству и реконструкции участков УДС, для повышения качества функционирования транспортной системы города Югорска предлагается также организация светофорного регулирования на ряде перекрестков города.

Перечень планируемых мероприятий по организации дорожного движения на УДС города Югорска представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Перечень планируемых мероприятий по организации дорожного движения на УДС

города Югорска

| Мероприятие | Срок реализации, год |
| --- | --- |
| Оптимизация параметров светофорного регулирования на существующих светофорных объектах | 2017 |
| Организация локальных уширений в зоне перекрестка для разнесения маневров поворота на наиболее загруженных перекрестках города | 2017-2018 |
| Строительство светофорного объекта на перекрестке Попова - Октябрьская | 2017 - 2018 |
| Строительство светофорного объекта на перекрестке Мира - Калинина | 2017-2018 |
| Строительство светофорного объекта на перекрестке Менделеева - Магистральная | 2017-2018 |
| Строительство светофорного объекта на перекрестке Попова - Механизаторов | 2019-2020 |
| Строительство светофорного объекта на перекрестке Ленина - Спортивная | 2019-2020 |
| Строительство светофорного объекта на перекрестке Железнодорожная - Мира | 2019-2020 |
| Внедрение ИТС | 2020 |

Указанные мероприятия будут способствовать не только повышению пропускной способности УДС, но и уменьшению количества ДТП и снижению тяжести их последствий. Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения на УДС города Югорска рекомендуются следующие мероприятия:

* Своевременная противогололедная обработка или очистка проезжих частей от наледи;
* Корректировка маршрутов патрулирования нарядов ДПС;
* Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС;
* Установка средств автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения, таких как нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;
* Организация искусственных неровностей у нерегулируемых пешеходных переходов.

### 6.1.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

При планировании строительства новых светофорных объектов важно заложить основу для создания перспективной ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса города.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

- обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

- управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств (в первую очередь ГПТОП) и негативного влияния на окружающую среду;

- автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

- управления работой ГПТОП, обеспечению надежности его работы и увеличению скорости и регулярности движения;

- мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

- электронных платежей за транспортные услуги.

Внедрение ИТС предлагается начать в 2020 году. Мероприятия по внедрению ИТС в дорожно-транспортный комплекс города Югорска представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Перечень планируемых мероприятий по внедрению ИТС в дорожно-транспортный комплекс города Югорска

| Мероприятие | Срок реализации, год |
| --- | --- |
| Реконструкция существующих светофорных объектов для обеспечения возможности их интеграции в ИТС | 2017-2020 |
| Проектирование новых светофорных объектов с учетом возможности их дальнейшей интеграции в ИТС | 2017-2020 |
| Создание Центра управления дорожным движением | 2020 |
| Разработка и интеграция аппаратной и программной частей ИТС | 2020 |

### 6.1.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

С целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, магистралей города Югорска, расширение и строительство новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов УДС), что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В совокупности с предусмотренным Генеральным планом города Югорска строительством объездных дорог для вывода грузовых потоков из жилой застройки данные мероприятия позволят снизить количество вредных выбросов в атмосферный воздух и уровень шумового воздействия на 15-20%.

### 6.1.4 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами предлагается продолжать осуществлять Администрации города Югорска. Дополнительные или специальные мероприятия не требуются.

## 6.2 Мероприятия по развитию ГПТОП

Предлагаемые Генеральным планом и проектами планировки территорий города Югорска мероприятия по модернизации городского пассажирского транспорта общего пользования представлены в таблице 4.3. В таблице 6.3 представлены объемы планируемых мероприятий по годам.

Таблица 6.3

Объемы мероприятий по развитию транспорта общего пользования города Югорска по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |
| Открытие новых маршрутов ГПТОП, новых маршрутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Увеличение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, рейсов/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 |
| Строительство новых остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Реконструкция остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ликвидация осатновочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Строительство автостанции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

В связи с тем, что документ планирования регулярных пассажирских перевозок на территории города Югорска был принят в конце 2016 года и новая маршрутная сеть заработала в начале 2017 года, на первые 5 лет действия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска не предусмотрено мероприятий по развитию транспорта общего пользования. Документом планирования перевозок были учтены существующие потребности жителей города в поездках на общественном транспорте, а также в перспективе на ближайшие 5 лет.

## 6.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Генеральным планом города Югорска и проектами планировки территории города Югорска предполагаются разные способы хранения индивидуальных транспортных средств в зависимости от типа застройки.

В зоне усадебной застройки хранение индивидуальных транспортных средств предполагается продолжать осуществлять на приусадебных участках.

В зоне секционной жилой застройки хранение индивидуальных транспортных средств предлагается продолжать осуществлять на территории гаражных комплексов и дворовых территориях. Кроме того, проектами планировки территорий города Югорска предусмотрены следующие мероприятия:

* размещение в микрорайонах 5 и 5а парковочных карманов вдоль проезжей части улицы Цветной бульвар в соответствии с проектом, переданным администрацией города Югорска;
* размещение в микрорайоне 10 парковочных карманов на планируемом местном проезде вдоль улицы Ленина;
* размещение в микрорайоне 1 парковочных карманов вдоль всех жилых улиц.

Объемы планируемых мероприятий по развитию единого парковочного пространства на территории города Югорска по годам представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Объемы мероприятий по развитию единого парковочного пространства на территории города Югорска по годам

| Мероприятие | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство многоуровневой парковки, машино/мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| Строительство парковочных карманов вдоль проезжих частей участков УДС | Согласно проектам реконструкции улиц | | | | | |

## 6.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Проектами планировки территорий города Югорска предусмотрена организация велодорожек по всей территории города. Организация велодорожек является важным мероприятием, так как позволяет снизить экологическую нагрузку на территорию жилой застройки, а также способствует росту безопасности дорожного движения. Объемы мероприятий по развитию инфраструктуры велосипедного передвижения представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Объемы мероприятий по развитию инфраструктуры велосипедного передвижения

| Микрорайон | Месторасположение велодорожки | Длина велодорожки | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| МКР 15 | ул. Мира  ул. Энтузиастов | 0,24  0,28 | 2022-2035 |
| МКР 19-20 | Вдоль поректируемых улиц | 11,22 | 2022-2035 |
| МКР 1 | ул. Садовая  ул. Студенческая | 0,493  0,871 | 2022-2035 |
| МКР 3 | ул. Магистральная  ул. Садовая  ул. Вавилова | 0,675  1,372  0,777 | 2022-2035 |
| МКР 12 | ул. Гастелло  ул. Таежная  ул. Мира | 0,447  0,758  0,430 | 2022-2035 |
| МКР 14а | ул. Агиришская  ул. Нововятская | 1,58  0,7 | 2022-2035 |
| МКР 16 и 16а | ул. Славянская  ул. Бажова | 0,84  0,75 | 2022-2035 |
| МКР 10 | ул. Попова  ул. Железнодорожная | 0,57  0,54 | 2022-2035 |
| МКР 5а и 5 | ул. Декабристов  ул. Южная  ул. Чкалова  ул. Сибирская  ул. Цветной бульвар | 0,679  0,707  0,475  0,496  0,627 | 2022-2035 |
| МКР 8 | ул.Железнодорожная  ул. Октябрьская  ул. Попова | 1,07  0,71  2,59 | 2022-2035 |
| Восточная промзона | ул. Агиришская  ул. Славянская  пер. Северный  ул. Торговая  ул. Нововятская | 0,08  0,68  0,84  1,20 | 2022-2035 |
| Южная промзона | ул. Геологов  ул. Южная  ул. Арантурская  ул. Никольская  ул. Газовиков | 1,30  0,77  1,48  0,30  0,62 | 2022-2035 |

## 6.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

В соответствии с предложениями Генерального плана города Югорска и проектов планировок территорий города Югорска разработаны предложения по развитию инфраструктуры для грузового транспорта. Предложения представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Предложения по развитию инфраструктуры для грузового транспорта на территории

города Югорска

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Примечание | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТОА для грузовых и легковых машин | На проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | на 5 постов | 2022-2035 |
| 2 | СТОА для грузовых и легковых машин | На проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | на 5 постов | 2022-2035 |
| 3 | СТОА большегрузной техники | Район Югорск, Промышленная,7Б | на 5 постов | 2022-2035 |
| 4 | Стоянка №1 | Участок автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск", направление прямое | на 100 мест | 2022-2035 |
| 5 | Стоянка №2 | Участок автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск", направление обратное | на 100 мест | 2022-2035 |
| 6 | Стоянка №3 (для обслуживания логистического центра) | На пересечении ул.Кольцевая и проектируемой объездной а/д города Югорск | на 100 мест | 2022-2035 |

## 6.6 Мероприятия по развитию сети дорог города

Из трех разработанных вариантов развития транспортной инфраструктуры к реализации был принят вариант 2 – реалистичный. Мероприятия, предусмотренные данным вариантом, представлен в таблице 6.7.

Таблица 6.7

План мероприятий по развитию УДС на 2017-2035 гг.

| Мероприятие | Срок реализации, год |
| --- | --- |
| Транспортная развязка в 2-х уровнях | 2017 - 2018 |
| строительство путепровода через железную дорогу «Свердловск – Приобье» на продолжении улицы Геологов | 2019-2025 |
| строительство путепровода через железную дорогу «Свердловск – Приобье» на улице Бажова | 2026-2035 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Звездной | 2017 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральской | 2017-2018 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Свердлова ( от детского сада Брусничка до улицы Студенческая) | 2018 - 2020 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Садовая | 2018 – 2020 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице 40 лет Победы | 2018 – 2020 |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Никольская (участок от улицы Газовиков до улицы Промышленная) | 2018 – 2020 |
| Реконструкция ул. Магистральной | 2018-2021 |
| Реконструкция ул. Геологов ну участке от ул. Попова до планируемого путепровода через железную дорогу | 2019-2022 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мичурина | 2021-2022 |
| Строительство улицы Геологов в Южной промзоне от планируемого путепровода через железную дорогу до ул. Промышленная | 2022-2025 |
| Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении улиц: Агиришская, Труда, Славянская, пер. Северный | 2021-2022 |
| Реконструкция ул. Декабристов | 2022-2025 |
| Реконструкция ул. Сахарова | 2022-2025 |
| Реконструкция ул. Арантурская в г. Югорске | 2023 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская | 2023-2025 |
| Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении улиц: Никольская и Студенческая | 2023-2025 |
| Реконструкция ул. Попова | 2025-2029 |
| Реконструкция ул. Южная | 2023-2027 |
| Реконструкция ул. Студенческая | 2023-2027 |
| строительство улицы Геологов в Южной промзоне от ул. Промышленная до ул. Южная | 2025-2029 |
| Благоустройство ул. Газовиков | 2025-2026 |
| Реконструкция ул. Мира | 2026-2029 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова | 2029-2030 |
| Строительство второй дороги в м/р Зелена зона | 2030-2035 |
| Строительство объездной дороги м/р Югорск-2 | 2030-2035 |

1. **Оценка объемов и источников** **финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры города Югорска представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Югорска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Финансирование обязательств на 2017-2035 , тыс.рублей | | | | Итого, тыс. рублей |
| фед. бюдж | бюдж.субъекта | бюдж.города | внебюдж |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: | | | | | |
| Строительство и реконструкция остановочных пунктов | - | - | 55 000 | - | 55 000 |
| Строительство автостанции | - | 60 000 | 10 000 | - | 70 000 |
| Мероприятия по развитию УДС | | | | | |
| Строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений | - | 480 700 | 303 976 | - | 84 4676 |
| Строительство светофорных объектов | - | - | 12 000 | - | 12 000 |
| Раработка и внедрение АСУДД, включая реконструкцию существующих светофрных объектов | - | - | 36 500 | - | 36500 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового транспорта | | | | | |
| Строительство многоуровневой парковки, ликвидация части гаражных кооперативов, расширение части гаражных кооперативов | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| Строительство парковочных карманов вдоль проезжих частей участков УДС | - | - | Включено в реконструкцию УДС | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | | | | | |
| Строительство велодорожен и тротуаров | - | - | Включено реконструкцию УДС | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта | | | | | |
| Строительство СТО | - | - | - | 60 000 | 60 000 |
| Строительство стоянок | - | - | - | 70 000 | 70 000 |
| ИТОГО |  | 540 700 | 417 476 | 180 000 | 1 198 176 |

1. **Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

В таблице 8.1 представлен перечень основных целевых показателей для оценки эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Югорска.

Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 8.1

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2035 |
| 1 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Количество маршрутов ГПТОП | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 |
| Количество остановочных пунктов ГПТОП | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 169 |
| Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | рейсов/год | 23604 | 23604 | 23604 | 23604 | 23604 | 35104 |
| Количество автостанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта | Количество парковочных мест | ед. | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9570 | 10 166 |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Протяженность велодорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 51,9 |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Число СТО для грузового транспорта | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Мероприятия по развитию сети дороггорода | протяженностьУДС города | км | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 161 |
| 6 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | ДТП/год | 453 | 446 | 438 | 431 | 424 | 338 |
| Количество светофорных объектов на УДС | ед. | 12 |  |  |  |  |  |
| Количество внедренных ИТС | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1. **Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города**

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать Программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. На схеме на рисунке 9.1 представлено место программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в структуре документов, определяющих развитие муниципального образования.



Рис. 9.1. Место программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в структуре документов, определяющих развитие муниципального образования

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти ХМАО, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры города в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры города Югорска в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей УДС;

- строительство велодорожек;

- реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

- расширение парковочного пространства;

- строительство УДС на территории районов нового жилищного строительства;

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс ХМАО;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

В городе Югорске в настоящее время функции создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа разделены между Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска[[4]](#footnote-4) и Отделом по ГО и ЧС, транспорту и связи[[5]](#footnote-5).

Для повышения эффективности принятия решений в области развития дорожно-транспортного комплекса предлагается создать орган администрации города, уполномоченный в области организации транспортного обслуживания населения (Департамент дорог и транспорта). При этом предусматривается передача соответствующих функций от Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса и Отдела по ГО и ЧС, транспорту и связи. К функциям Департамента дорог и транспорта должны относиться:

* обеспечение информационной основы для принятия решений в области транспортного планирования;
* разработка планов реализации генерального плана в части развития транспортной инфраструктуры города на срок принятия бюджета;
* разработка документации по планировке территории под объектами транспортной инфраструктуры города;
* разработка документации на строительство реконструкцию, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры;
* разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и проектов организации движения (ПОД);
* выполнение функций заказчика на строительство, содержание и реконструкцию элементов УДС;
* обеспечение информационной основы для принятия решений в области организации дорожного движение;
* организация дорожного движения на УДС города;
* формирование парковочной политики;
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
* разработка схем маршрутной сети общественного транспорта.

Департамент дорог и транспорта в предлагаемой структуре будет обеспечивать объективно обусловленные и конституционно закрепленные потребности жителей города в передвижении по городу, а также отвечать за эффективность расходования движимого и недвижимого имущества и бюджета города на обеспечение реализации этой потребности.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса при этом будет выполнять функции заказчика по строительству, ремонту и содержанию объектов транспортной инфраструктуры.

В основе данного разделения полномочий будет фаза жизни человека, характеризующая процессы осуществления перемещений городского жителя по территории города. Предлагаемый подход позволит администрации города Югорска комплексно и эффективно решать задачи развития дорожно-транспортного комплекса города. Данный подход успешно внедрен в таких городах как Пермь, Самара, Улан-Удэ и др.

1. По данным Отдела социально-экономического развития управления экономической политики администрации города Югорска по состоянию на 01.01.2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. По данным Отдела социально-экономического развития управления экономической политики администрации города Югорска по состоянию на 01.01.2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Акт о наличии остановок в городе Югорске, необходимых для содержания и обслуживания в 2017 году. [↑](#footnote-ref-3)
4. Положение о департаменте жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Приложение к решению Думы города Югорска от 18 декабря 2014 года № 93 [↑](#footnote-ref-4)
5. План работы отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска [↑](#footnote-ref-5)