### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02 октября 2012 года 						                                                 №  72

О ходе выполнения долгосрочной целевой Программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе

Югорске на 2011-2013 годы» за 2011 год

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы» за 2011 год

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы»  за 2011 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава города Югорска                                                                                                      Р.З. Салахов

02 октября 2012 года

(дата подписания)

Приложение к решению

Думы города Югорска

от 02 октября 2012 года № 72

Информация о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011-2013 годы»

за 2011 год

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011- 2013 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 16.11.2010 № 2093.

Цель Программы – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта;

- создание прочной материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Основное направление работы по Программе - строительство объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с игровым залом». Здание общей площадью 17600 м² и пропускной способностью 390 чел/час предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований по различным  видам спорта.

Финансирование Программы  осуществляется за счет средств бюджета города Югорска и за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предусмотренных  целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2011-2013 годы. Уточненный план по программе составил 237 614 873,7 рублей, исполнено 144 492 740,49 (60,8 %). Анализ исполнения  плана по расходам Программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ исполнения плана по расходам Программы в разрезе мероприятий

за 2011 год

| Наименование расходов | Уточненный план на 2011 год (руб.) | Исполнено за 2011 год (руб.) | % исполнения | Отклонение уточненного плана от первоначального плана (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | 234 092 773, 7 | 140 970 640,49 | 60,2 | 93 122 133,21 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа | 227 337 573,7 | 134 215 440, 49 | 59,04 | 93 122 133,21 |
| в том числе |  |  |  |  |
| остаток 2010 г. | 98 990 573,7 | 98 990 573,7 | 100,00 | 0 |
| бюджет автономного округа на 2011г. | 128 347 000,00 | 35 224 866,79 | 27,45 | 93 122 133,21 |
| Бюджет города Югорска | 6 755 200, 00 | 6 755 200, 00 | 100 | 0 |
| 2. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплеск «Юность» (бюджет города) | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 100 | 0 |
| 3. Обеспечение учащихся спортивных школ и клубов физической подготовки спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём (бюджет ХМАО-Югры) | 423 000,00 | 423 000,00 | 100 | 0 |
| Обеспечение комплексной безопасности | 1 739 100,00 | 1 739 100,00 | 100 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| - бюджет автономного округа | 1 390 500,00 | 1 390 500,00 | 100 | 0 |
| - бюджет города Югорска | 348 600,00 | 348 600,00 | 100 | 0 |
| Всего | 237 614 873,7 | 144 492 740,49 | 60,8 | 93 122 133,21 |

Низкий процент исполнения Программы связан с поздним сроком поступления  денежных средств в сумме 120 000 000 рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (в конце ноября 2011 года). Строительные работы оплачиваются по факту выполнения объемов строительства подрядной организации, поэтому данные  средства в сумме   93 122 133,21 рублей были освоены в 2012 году. Средства городского бюджета по всем направлениям программы освоены полностью.

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

1. Продолжается строительство нового физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Ввод в эксплуатацию данного объекта  запланирован на сентябрь 2013 года.

2. Осуществлялись мероприятия по совершенствованию материально-технической базы спортивных сооружений:

- проведены работы по замене деревянных полов в спортивном зале, дополнительному утеплению здания, установке пандуса в муниципальном  бюджетном  учреждении «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» (общая сумма затрат 1 739100 рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского  автономного округа – 1 390500 рублей, бюджет города Югорска – 348600 рублей);

- организовано приобретение и укладка футбольного покрытия «Искусственная трава» на хоккейном корте, а также  приобретение  и монтаж баскетбольных стоек на открытой спортивной площадке в Югорске-2  на сумму 1 360 000 рублей;

- в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» приобретён  спортивный инвентарь и оборудование на сумму 423000 рублей, выделенных Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа.

- Достижение целевых показателей в соответствии с приложением к Программе за 2011 год в сравнении с базовыми показателями (таблица 2).

| № п/п. | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено на отчетный год | Результат,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1. | Увеличение площади учреждений физической культуры и спорта в городе | м² | 4 400 | 4400 | 4 400 | 100 |
| 2. | Готовность физкультурно-спортивного комплекса к эксплуатации | % | 25 | 50 | 44 | 88 |
| Показатели конечных результатов |
| 1. | Увеличение единовременной пропускной способности учреждений | Чел. | 1794 | 1794 | 1989 | 110,8 |
| 2. | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19 | 21,5 | 21,7 | 114,2 |
| 3. | Увеличение доступности предоставляемых услуг | % | 80 | 80 | 80 | 100 |

Справочно: Всего в городе Югорске насчитывается 63 спортивных сооружения, что составляет по показателю единовременной пропускной способности  1989  человек или 31% от норматива, установленного в Российской Федерации,  средний показатель в автономном округе - 19,0%.

Количество спортивных сооружений в 2011 году по сравнению с 2010 годом в целом по г. Югорску увеличилось  на 5 сооружений, при этом две открытые спортивные площадки введены в эксплуатацию за счёт средств городского бюджета, 2  спортивных сооружения – за счёт средств ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 1 открытая спортивная площадка (хоккейный корт) была построена строительной компанией «Югорскспецстрой» (генеральный директор, депутат Думы города Югорска А.Ю. Харлов).